Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social

(PMMS)

për

'Rehabilitimin dhe Përmirësimin e Sistemit të Ujësjellësit në Komunën e Gjilanit

Përgatitur nga

Nxitja dhe Levimi i Mundësive për Sigurinë e Ujit - FLOWS

Maj 2024

## TABELA E PËRMBAJTJES

|  | PËRMBLEDHJE | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PREZANTIM | 7 |
| 2 | HISTORIKU I NËNPROJEKTIT | 8 |
| 2.1 | Situata ekzistuese e Zonave të Synuara | 8 |
| 2.2 | Aktivitetet e planifikuara | 9 |
| 2.2.1 | Rehabilitimi dhe Përmirësimi i rrjetit të tubacionit për shpërndarjen e ujit | 9 |
| 2.2.2. | Ndërtimi i rezervuarit të ri të ujit në Perlepnicë/Gjilan | 12 |
| 2.2.3 | Rehabilitimi i pompave të ujit | 14 |
| 2.2.4. | Sistemi SCADA | 17 |
| 2.3 | Natyra e punimeve | 18 |
| 3 | KUSHTET BAZË MJEDISORE DHE SOCIALE | 22 |
| 3.1. | Karakteristikat gjeografike | 22 |
| 3.2 | Cilësia e ajrit dhe zhurma | 22 |
| 3.3 | Klima | 23 |
| 3.4 | Cilësia e ujit | 23 |
| 3.5 | Hidrologjia | 23 |
| 3.6 | Gjeologjia | 23 |
| 3.7 | Përmbytjet | 23 |
| 3.8 | Erozioni i tokës | 23 |
| 3.9 | Menaxhimi i Mbetjeve | 23 |
| 3.10 | Flora dhe Fauna | 23 |
| 3.11 | Trashëgimia kulturore | 24 |
| 3.12 | Demografia | 24 |
| ### 3.13 | Ekonomia | 24 |
| 3.14 | Bujqësia | 24 |
| ### 3.15 | Kultura dhe Religjioni | 24 |
| 3.16. | Përfituesit e Synuar | 24 |
| 4 | SHQYRTIMET MJEDISORE DHE SOCIALE | 24 |
| 5 | NIVELI I RREZIKUT DHE INSTRUMENTET PËR ZBUTJEN E RISKUT | 25 |
| 6 | NDIKIMET MJEDISORE SOCIALE DHE MASAT ZBUTËSE | 33 |
| 7 | PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL | 44 |
| 8 | PLANI I ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESIT DHE KONSULTIMET PUBLIKE | 50 |
| 9 | NDËRTIM KAPACITETESH | 51 |
| 10 | MEKANIZMI I ANKESAVE | 51 |
| 11 | ZBATIMI DHE RAPORTIMI I PMMS | 54 |
|  | SHTOJCA 1- KËRKESAT MJEDISORE DHE SOCIALE PËR KONTRAKTORIN | 55 |
|  | SHTOJCA 2- HARTAT DHE FIGURAT E VENDNDODHJES SË PROJEKTIT | 64 |
|  | SHTOJCA 3 – SHQYRTIMET MJEDISORE DHE SOCIALE | 71 |

## LISTA E FIGURAVE

| Figura 1: | Komponentët dhe nën komponentët FLOWS |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 2: | Harta e përgjithshme e zonës së projektit |  |
| Figura 3: | Pamja skematike për aktivitetet e rrjetit të tubacionit që janë planifikuar sipas kontratës |  |
| Figura 4: | Linja 0 (187 m) |  |
| Figura 5: | Linja 1A (3600 m) |  |
| Figura 6: | Linja 2C (1008 m) |  |
| Figura 7: | Linja 2B (1244 m) |  |
| Figura 8: | Linja 3A(1945 m) |  |
| Figura 9: | Linja 3B (988 m) |  |
| Figura 10: | Vendndodhja e rezervuarit të ri të ujit me vëllim prej 3500 m3 në Përlepnicë |  |
| Figura 11: | Situata e planifikuar e rezervuarit në Përlepnicë |  |
| Figura 12: | Pamje skematike e ujësjellësit të Gjilanit dhe stacioneve të pompimit |  |
| Figura 13: | Përmbledhje e hartave SPVelekince, SPPerlepnica, SPBaja dhe SPBurgu |  |
| Figura 14: | Pellgu i lumit Morava e Binces |  |
| Figura 15: | Mekanizmi i Trajtimit të Ankesave |  |
| Figura 16: | Formulari i ankesës |  |

## Lista e tabelave

| Tabela 1: | Tabelë përmbledhëse |  |
| --- | --- | --- |
| Tabela 2: | Ndikimi I Rreziqeve të mundshme Mjedisore dhe Sociale dhe Masat Zbutëse |  |
| Tabela 3: | Plani i Monitorimit Mjedisor dhe Social |  |
| Tabela 4: | Datat e Konsultimeve Publike |  |
| Tabela 5: | Konsultimet Kryesore Gjatë Fazës së Ndërtimit |  |
| Tabela 6: | Pyetësor për Rrezikun Mjedisor dhe Social |  |

## Fotografitë

| Foto 1: | Gjendja aktuale e lokacionit të planifikuar për ndërtimin e rezervuarit të ri në Përlepnicë |  |
| --- | --- | --- |
| Foto 2: | Situata aktuale e SPBaja |  |
| Foto 3: | SP në ITU Perlepnica |  |
| Foto 4: | Diskutim dhe informim publik |  |

## SHKURTESA

| AC | Asbest Çimento |
| --- | --- |
| P&P | Paramasa dhe Parallogaria |
| KS | Kodi i Sjelljes |
| KiN | Korridori i Ndikimit |
| M&S | Mjedisore dhe Sociale |
| MSHS | Mjedisi, Shëndeti dhe Siguria |
| KMMS | Korniza e Menaxhimit Mjedisor dhe Social |
| PMMS | Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social |
| FLOWS | Nxitja dhe Levimi i Mundësive për Sigurinë e Ujit |
| DHBGJ | Dhuna me bazë gjinore |
| MA | Mekanizmi i Ankesave |
| MKA | Mekanizmi i korrigjimit të ankesave |
| O&M | Operimi dhe mirëmbajtja |
| HDPE | Polietileni me densitet të lartë |
| SHSP | Shëndeti dhe Siguria në Punë |
| PMP | Pajisjet e mbrojtjes personale |
| EMP | Ekipi i Menaxhimit të Projektit |
| SP | Stacioni i pompimit |
| SCADA | Kontrolli Mbikëqyrës dhe Marrja e të Dhënave |
| SHAS | Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual |
| PAPI | Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit |
| NS | Ngacmim seksual |
| BB | Banka Botërore |
| ITP | Impianti i trajtimit të ujit |

## PËRMBLEDHJE

Ky nënprojekt për 'Rehabilitimin dhe Përmirësimin e Sistemit të Ujësjellësit në Komunën e Gjilanit' zbatohet në kuadër të Projektit Nxitja dhe Levimi i Mundësive për Sigurinë e Ujit (FLOWS).) Programi, i financuar nëpërmjet një kredie nga Banka Botërore.

Bie në nën komponentin 2.2 – Investimet në infrastrukturën dhe shërbimet ujore që adresojnë krizën e ujit, e cili është pjesë e Komponentit 2 – Adresimi I krizave ujore me investime katalitike.

Figura 1. Komponentët dhe nën komponentët e FLOWS

Përfitues i këtij nënprojekti është Kompania Rajonale e Ujësjellësit Hidromorava, një shoqëri aksionare, e themeluar në vitin 2007, përgjegjëse për menaxhimin dhe funksionimin e sistemeve të ujit dhe kanalizimeve në rajonin e Anamoravës.

Hidromorava mbikëqyr operacionet përmes tri njësive të saj të vendosura në Gjilan, Viti dhe Kamenicë. Konkretisht, njësia e Gjilanit i shërben komunave të Gjilanit, Ranillugut, Novo Bërdës dhe Parteshit, ndërsa njësia e Vitisë kujdeset për komunën e Vitisë, ndërsa njësia e Kamenicës i shërben komunës së Kamenicës.

Ky nënprojekt, i njohur si 'Kontrata', është i dedikuar për njësinë në Gjilan dhe përfshin:

- Rehabilitimin dhe Përmirësimin e Rrjetit  i Tubacionit

- Ndërtimi i Rezervuarit të Ri të Ujit

- Rehabilitimi i Stacioneve të Pompimit

- Instalimi i sistemit Scada

# Të gjitha aktivitetet duhet të realizohen në kuadër të Komunës së Gjilanit.

Tabela 1: Tabelë përmbledhëse

| Emri i nënprojektit: | 'Rehabilitimi dhe Përmirësimi i Sistemit të Ujësjellësit në Komunën e Gjilanit' |
| --- | --- |
| Specifikimi i nënprojektit: | - Rehabilitimi dhe përmirësimi i rrjetit të tubacionit në qytetin e Gjilanit dhe fshatin Përlepnicë - Ndërtimi i rezervuarit të ri të depozitimit të ujit në fshatin Përlepnicë - Rehabilitimi i stacioneve të pompimit në fshatin Gjilan Perlepnicë dhe Pasjan - Instalimi i sistemit SCADA në Gjilan dhe fshatin Perlepnicë |
| Vendndodhja e nënprojektit: | Komuna e Gjilanit Gjilan, Përlepnicë, Pasjan |
| Numri i përfituesve | 103.660 Gjilan |
| Sektori dhe lloji i nënprojektit: | Sektori i ujit Sistemi i furnizimit me ujë |
| Zbatimi i nënprojektit: | KRU 'Hidromorava' FLOWS/EMP |
| Modaliteti i zbatimit: | Realizohet drejtpërdrejt nga KRU 'Hidromorava' përmes Kontraktorëve |
| Madhësia e nënprojektit: | Punimet e ndërtimit të tubacionit 8977 m V=3500m3 rezervuar i ri uji Rehabilitohen 4 stacione pompimi SCADA e instaluar në 3 stacione pompimi |
| Kostoja e parashikuar e nënprojektit: | 7.5 milionë euro |
| Vizita në terren (Po/Jo; Përfshi datën): | Po Korrik, tetor, 2023 Shkurt, Mars, Prill 2024 |
| A është realizuar konsultimi? (Po/Jo): | Po |
| Klasa e propozuar e nënprojektit (nga e ulëta në të lartë): | E moderuar |

## PREZANTIM

Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS) për 'Rehabilitimin dhe Përmirësimin e Sistemit të Ujësjellësit në Komunën e Gjilanit', është përgatitur në përputhje me Kornizën e Menaxhimit Mjedisor dhe Social (KMMS) Programin për Nxitjen dhe Levimin e Mundësive për Sigurinë e Ujit (FLOWS).

KMMS është përgatitur nga EMP-ja dhe mbështetja e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit "Hidromorava", për punët specifike me qëllim të rritjes së besueshmërisë të furnizimit me ujë, përmirësimin e efikasitetit të menaxhimit të rrjetit të shpërndarjes së ujit dhe stacioneve të pompimit dhe reduktimin e ujit të pa faturuar në zonat e menaxhuara nga kjo kompani, duke zgjeruar kapacitetet e depozitimit të ujit, duke rritur efikasitetin e pompimit dhe ngritjen e Kontrollit Mbikëqyrës dhe Sistemin për Mbledhjen e të Dhënave.

Përgatitur nga MMPHI/EMP, PMMS përputhet me kërkesat e Kornizës Mjedisore dhe Sociale të Bankës Botërore (KMS) si dhe ligjet dhe rregulloret mjedisore të Kosovës.

Nënprojekti përfshin punimet ndërtimore, që do të thotë se qëllimi i punës kërkon aplikimin e ESS1 (Vlerësimi dhe Menaxhimi i Rreziqeve dhe Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale).

Puna do të përfshijë kontraktorë dhe punëtorë, gjë që kërkon aplikimin e ESS2 (Punën dhe Kushtet e Punës).

Aktivitetet e punës gjenerojnë mbetje, gjë që çon në aplikimin ESS3 (Efiçenca e Resurseve, Parandalimi dhe Menaxhimi i Ndotjes).

Për më tepër, aktivitetet dhe pajisjet mund të rrisin ekspozimin e komunitetit ndaj rreziqeve dhe ndikimeve, prandaj, ESS4 (Shëndeti dhe Siguria në Komunitet) duhet të zbatohet për të adresuar rreziqet dhe ndikimet e shëndetit dhe sigurisë në komunitet.

Për më tepër, angazhimi i hapur dhe transparent me palët e interesit të nënprojektit është një element thelbësor i praktikave të mira ndërkombëtare, prandaj, ESS10 (Angazhimi i palëve të interesit dhe shpalosja e informacionit) do të zbatohet për të siguruar qëndrueshmërinë mjedisore dhe sociale të nënprojekteve, për të përmirësuar pranimin e nënprojekteve dhe për të bërë një kontribut në projektimin dhe zbatimin e suksesshëm gjatë gjithë ciklit jetësor të nënprojektit.

ESS5 nuk do të zbatohet për aktivitetet sipas kësaj Kontrate.

Për më tepër, ESS6 nuk është relevante sepse nënprojekti nuk përfshin dhe nuk do të ndikojë në biodiversitetin ose resurset e gjalla natyrore.

ESS7 dhe ESS9 nuk janë relevante sepse nuk ka popuj indigjenë dhe nënprojekti nuk përfshin asnjë ndërmjetës financiar që mund të preket dhe të ketë marrëdhënie në nënprojekt.

Përderisa nuk ka zona të trashëgimisë kulturore pranë zonave të projektit, ESS8 mbetet e rëndësishme për këtë projekt për shkak të përfshirjes së tij në gërmime dhe lëvizje të tokës. Një qasje menaxhimi është i nevojshëm për çdo gjetje rastësore në lidhje me projektin, duke siguruar trajtimin dhe dokumentimin e duhur të tyre.

Si rezultat, nënprojekti është i detyruar të përputhet me Planin e Menaxhimit të Punës (PMP) në lidhje me kushtet e punës dhe standardet e shëndetit dhe sigurisë në punë (SSHSP) për të adresuar çdo çështje relevante. Për më tepër, Plani i Angazhimit të Palëve të Interesit (PAPI) do të ndiqet për konsultim dhe shpalosje të informacionit.

Për më tepër, është e rëndësishme të theksohet se Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS) do t'u shpërndahet palëve të interesit dhe do të vihet në dispozicion në faqet e internetit të FLOWS dhe Bankës Botërore.

## 2. HISTORIKU I NËNPROJEKTIT

Ky nënprojekt synon të përmirësojë sistemin e furnizimit me ujë të menaxhuar nga kompania Hidromorava. Me këtë Kontratë është planifikuar rehabilitimi dhe përmirësimi i rrjetit të tubacionit në Gjilan dhe ndërtimi i një rezervuari të ri në fshatin Përlepnicë të Komunës së Gjilanit, për të rritur kapacitetin e depozitimit të ujit. Përveç kësaj, ai përfshin rehabilitimin dhe përmirësimin e pompave të ujit në zonën e Gjilanit për të përmirësuar efikasitetin e pompimit. Gjithashtu, me instalimin e sistemit SCADA do të mundësohet monitorim dhe menaxhim më i mirë i konsumit të ujit.

Figura 2. Harta e përgjithshme e zonës së projektit

2.1. Situata ekzistuese e zonave të synuara

Sistemi i Ujësjellësit në Gjilan

Resurset e ujit: Furnizimi me ujë i Gjilanit mbështetet në katër resurseve kryesore si: Diga e Përlepnicës, Burimi i Gorit Hoxhes, Resursi i ujërave nëntokësore të Bajës dhe puset e ujërave nëntokësore të Velekincës. Uji nga Diga e Perlepnicës trajtohet në Impiantin e Trajtimit të Ujit në Përlepnicë (ITU), ndërsa uji nga burimi i Gori Hoxhes përzihet me ujin e trajtuar nga diga para se të arrijë në qytet. ITU Perlepnice është resursi kryesor i ujit, me kapacitet 230 l/s, dhe burimi i Gori Hoxhes shton furnizimit 70 l/s në furnizim. Burimi i ujërave nëntokësore të Bajës, i vendosur brenda qytetit, pompohet në rrjet nga Stacioni i Pompimit të Bajës, i cili ka një kapacitet total prej 50 l/s. Puset e Velekincës, të vendosura në pjesën jugore të qytetit. Uji nga këto puse pompohet në ITU Velekincë, me kapacitet 110 l/s. Uji i trajtuar ruhet në një rezervuar 1000 m3 në impiant para se të pompohet në qytet nga Stacioni i Pompimit të Velekincës.

Infrastruktura e tubacionit: Rrjeti i ujësjellësit të Gjilanit përbëhet nga tubacionet kryesore, parësore, dytësore dhe terciare. Gjatësia totale e rrjetit është 275.7 km. Tubacionet kryesore të shpërndarjes janë të përbërë nga materiale të ndryshme. Materialet e pranishme në rrjet janë polietileni (PE) (77%), asbest çimento (AC) (11.8%), polivinilklorur (PVC) (6.5%) dhe të tjera me një përqindje më të vogël (4.7%). Diametrat në rrjet variojnë nga 32 në 450 mm.

## 2.2. Aktivitetet e planifikuara

Aktivitetet e nënprojektit sipas kësaj Kontrate përfshijnë:

- Rehabilitimin dhe Përmirësimin e tubacionit për shpërndarjen e ujit në qytetin e Gjilanit dhe në Përlepnicë;

- Ndërtimi i rezervuarit të ri në Përlepnicë;

- Rehabilitimi i pompave të ujit në Gjilan, Përlepnicë dhe Pasjan;

- Instalimi i sistemit SCADA në Gjilan dhe Përlepnicë

2.2.1.REHABILITIMI DHE PËRMIRËSIMI I RRJETIT TË TUBACIONIT PËR SHPËRNDARJEN E UJIT

Kjo iniciativë për rehabilitimin dhe përmirësimin e rrjetit të ujësjellësit në komunën e Gjilanit është vendimtare për shkak të plakjes së infrastrukturës ku shihet përkeqësim dhe rrjedhje.

Tubacioni aktual i ujësjellësit, i ndërtuar me tuba AC (Asbest Çimento), është planifikuar për zëvendësim me material modern/më miqësor ndaj mjedisit, me tuba PE me diametër më të madh. Tubacioni i ri do të shkojë paralelisht me tubacionin AC ekzistues, i cili do të mbetet i paprekur, duke eliminuar krijimin e mbetjeve të asbestit.

Rrjetet e shpërndarjes së ujit do të rehabilitohen dhe përmirësohen me këtë nënprojekt që përfshin 8977 m tubacion në qendër të qytetit dhe periferi të Gjilanit, duke përfshirë edhe fshatin Përlepnicë.

| Linjat kryesore të projektit në Gjilan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametri i tubit (Ø) | Lloji | Gjithsej (m) |
| 630 | HDPE | 3787 |
| 315 | HDPE | 2232 |
| 400 | HDPE | 1008 |
| 280 | HDPE | 1950 |
| TOTAL |  | 8977 |

Nënprojekti do të ndjekë gjurmët ekzistuese të tubacioneve aktuale të ujit dhe do të përfshijë aktivitete të tilla si mobilizimi dhe menaxhimi i vendit të punës, punimet e demolimit, punimet e gërmimit, shtrimi i tubacioneve, blerja dhe instalimi i pajisjeve, ndër të tjera. Masat si organizimi i trafikut, mirëmbajtja e rrugëve, furnizimi alternativ me energji elektrike, masat e sigurisë dhe riparimi i dëmeve sigurojnë funksionim të qetë gjatë gjithë periudhës së ndërtimit.

Pas kësaj, punimet e demolimit përfshijnë përgatitjen e trasesë për instalimin e tubacionit të ri të ujit. Kjo përfshin detyra të tilla si heqjen e asfaltit dhe betonit, duke siguruar ruajtjen e sigurt të materialeve. Këto përpjekje janë thelbësore për të hapur rrugën për instalimin e tubacionit të ri duke minimizuar ndërprerjet dhe për të garantuar sigurinë publike.

Punimet e gërmimit përfshijnë hapjen e kanaleve për shtrimin e tubacioneve të reja të ujit, duke marrë parasysh faktorë të tillë si kategorinë e tokës, kushtet e terrenit dhe dendësinë e trafikut. Përdoren që të dy metodat, ajo e gërmimit mekanik dhe manual, me vëmendje të përpiktë për sigurimin, mirëmbajtjen dhe nivelimin e kanaleve. Për më tepër, gërmimi për ndërtimin e puseve rrit më tej infrastrukturën e projektit.

Furnizimi dhe shpërndarja e rërës për shtrimin dhe mbulimin e tubave, si dhe e rërës gëlqerore për restaurimin e rrugëve, janë hapa kritikë për të siguruar qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e tubacioneve të instaluara dhe segmenteve rrugore. Përdoren teknikat e duhura të ngjeshjes dhe shtresimit për të arritur specifikimet e dëshiruara dhe integritetin strukturor. Së fundi, instalimi i një tubi çeliku mbi shtretërit e lumenjve për tubacionin e furnizimit me ujë përfshin planifikim dhe ekzekutim të përpiktë për të siguruar integritetin strukturor dhe funksionalitetin e kalimit. Kjo përfshin përforcimin e tubit të çelikut me beton, duke iu përmbajtur specifikimeve dhe rregulloreve të projektit.

Si përmbledhje, aktivitetet e përshkruara përfshijnë një qasje gjithëpërfshirëse ndaj ndërtimit, që përfshin mobilizimin, prishjen, gërmimin, furnizimin me materiale dhe instalimin strukturor, të gjitha që synojnë të garantojnë zbatimin e suksesshëm të projektit të furnizimit me ujë duke respektuar standardet e sigurisë, cilësisë dhe standardet rregullatore.

Kjo kontratë mbulon ndërhyrjet në Linjën 0, pjesërisht Linja 1, pjesërisht Linja 2 dhe Linja 3, siç paraqitet në Figurën 3 më poshtë.

Figura 3. Pamja skematike për aktivitetet e rrjetit të tubacionit që janë planifikuar sipas kësaj Kontrate

#### Tubacioni 0

#### Linja 0 Seksioni A, linja e transmetimit të ujit të papërpunuar shkon nga Stacioni i Pompës së Perlepnicës (SP) në Impiantin e Trajtimit të Ujit në Perlepnicë (ITU). Pika fillestare e linjave të transmisionit është linja e pompimit të ujit të papërpunuar që e çon ujin nga SP Perlepnica në ITU Perlepnica. Ky tubacion është zëvendësim i linjës ekzistuese të pompimit nga SP Përlepnica në ITU Perlepnica në një gjatësi prej 187 m. me një diametër tubiØ630 mm. Paraqitja e përgjithshme e tubacionit është dhënë në Figurën 4, Shtojca 2.

#### Tubacioni 1

Tubacioni që kalon nga ITU Perlepnica në qytetin e Gjilanit është linja kryesore e transmisionit që bartë sasinë më të madhe të nevojave të qytetit për ujë. Linja 1A fillon nga rezervuari i ujit të pastër (Depozita e ujit të Perlepnicës) dhe shkon përgjatë rrugës së fshatit Përlepnicë derisa arrin në udhëkryq (ku hyrja në fshatin Përlepnicë kryqëzohet me rrugën kryesore M25). Gjatë kësaj Kontrate, për rehabilitim janë planifikuar në 3600 metrat e parë, siç paraqitet në foto 5, Shtojca 2. Afër fillimit të linjës, afër 0+675 metra, në hyrje të fshatit Përlepnicë tubacioni kalon nën shtratin e lumit. Metoda me tub rrethues çeliku DN 800 mm (Tub me mëngë) do të zbatohet për të implementuar tubin HDPE 630 mm.

- Tubacioni 2

Linja 2 shërben si tubacioni kryesor i shpërndarjes brenda qytetit, duke u degëzuar nga pika përfundimtare e linjës së transmetimit 1. Ky tubacion është i rëndësishëm për të furnizuar me ujë të qendrën e qytetit. Ai përbëhet nga tre seksione për lehtësi, A, B dhe C. Mirëpo, gjatë kësaj Kontrate, për rehabilitim janë planifikuar vetëm 2933 m që mbulojnë Linjën 2 Seksionin C në një gjatësi prej 1008 m (me diametër të tubit Ø400 mm), dhe Linja 2 Seksioni B në një gjatësi prej 1244 m (me diametër të tubit Ø315 mm). Figura 6 dhe Figura 7 në Shtojcën 2 ilustron pikën e fillimit, pikën përfundimtare dhe rrugën e linjës 2B dhe Linjën 2C.

#### Tubacioni 3

Linja 3 funksionon si segment i tubacionit kryesor të shpërndarjes, në qendër të qytetit i lidhur indirekt me Linjën 1 dhe Linjën 2 brenda rrjetit. Ai përbëhet nga dy pjesë, 3A dhe 3B. Linja 3A e ka origjinën nga qendra e qytetit dhe shtrihet në jug. Linja 3 Seksioni A ka një gjatësi prej 1945 m me një diametër tubi Ø280 mm. Linja 3B ka një gjatësi prej 987,96 m, me Ø315 mm. Linja 3B është një rrjet i ri tubacioni. Përgjatë Linjës 3B, afër pikës së nisjes në afërsisht 0+750 km, tubacioni kalon lumin Mirusha. Për të kaluar këtë lumë do të përdoret një metodë gërmimi. Tubi me mëngë prej çeliku 500 mm do të përshkojë shtratin e lumit dhe do të jetë i mbështjellur me beton për stabilitet. Për të siguruar qëndrueshmëri, tubi do të mbështillet në beton përgjatë vendkalimit të lumit. Kalimet e lumenjve do të shërbejnë gjithashtu si pika të përshtatshme kullimi për nevojat e mirëmbajtjes ose zëvendësimit të tubacionit. Do të shërbejë si pikë e përshtatshme kullimi për mirëmbajtjen e tubacionit ose aktivitetet e zëvendësimit në të ardhmen. Ekziston edhe një kalim rrugor në Linjën 3B. Në të gjithë seksionin 3B, ka plane për vendosjen e tubave të çelikut përmes shpimit në rrugë për instalimin e tubave të ujit. Në seksionin 3B, parashikohet një kalim rrugor. Figura 8 dhe Figura 9 në Shtojcën 2 ilustron rrugën e linjës 3A dhe Linjës 3B.

2.2.2. NDËRTIMI I REZERVARIT TË RI TË UJIT NË PERLEPNICË/GJILAN

Zgjerimi i sistemit të furnizimit me ujë të Gjilanit është thelbësor për të akomoduar kërkesat në rritje që rezultojnë si nga zgjerimi i zonave të shërbimit ashtu edhe nga numri në rritje i konsumatorëve.

Kjo kërkon një shtim të kapaciteteve të ruajtjes përtej specifikimeve fillestare të projektimit të objekteve ekzistuese. Aktualisht, Gjilani mbështetet kryesisht në një rezervuar për deponim të ujit me një vëllim prej 3000m3, i cili gjendet në afërsi të ITU Përlepnicë, së bashku me kapacitetet tjera deponuese.

Foto 1a & 1b.Gjendja aktuale e lokacionit të planifikuar për ndërtimin e rezervuarit të ri në Përlepnicë

Si pjesë e planit të zgjerimit, ngjitur me rezervuarin ekzistues në Përlepnicë, KRU Hidromorava synon të rrisë kapacitetet e depozitimit përmes ndërtimit të një rezervuari të ri për deponim të ujit me vëllim prej 3500m3. Vendosja strategjike pranë ITU ekzistuese ka për qëllim optimizimin e efikasitetit operativ dhe sigurimin e një furnizimi të besueshëm me ujë të qytetit të Gjilanit dhe zonave të banuara përreth tij.

Rezervuari i ri i depozitimit të ujit do të sigurojë besueshmëri me furnizim të pandërprerë me ujë dhe presion optimal brenda sistemit të shpërndarjes së ujit. Ai gjithashtu do të lehtësojë kohën e mjaftueshme të mbajtjes gjatë proceseve të trajtimit të ujit, do të optimizojë funksionimin e pompës dhe do të sigurojë rritje të kapacitetit dhe presionit të ruajtjes së urgjencës gjatë ndërprerjeve të energjisë. Për më tepër, vëllimi shtesë do të adresojë kërkesat maksimale, të tilla si flukset e zjarrit, gjatë periudhave të konsumit të shtuar.

Depozita e sapondërtuar me kapacitet 3500m3 i cili duhet të jetë në përputhje me sistemin e ri SCADA.

Projekti shpaloset në katër faza të dallueshme: aktivitetet e projektimit, aktivitetet përgatitore, ndërtimin dhe shfrytëzimin. Në fazën e projektimit, është përgatitur dokumentacioni mbështetës gjithëpërfshirës i projektit, i cili trajton mbrojtjen nga erozioni, masat e sigurisë nga zjarri, afërsia me furnizimin me energji elektrike dhe tubacionet e ujit, si dhe duke marrë në konsideratë çdo vendndodhje arkeologjike ose trashëgimi kulturore për të siguruar shmangien ose trajtimin e duhur nëse haset.

Gjatë fazës përgatitore, do të ndërmerret pastrimi i kantierit të projektit, me një sipërfaqe deri në 2800 m2. Qasja në vendndodhjen e caktuar të rezervuarit lehtësohet nga një rrugë lokale ekzistuese që shtrihet deri në dhomën e thatë të rezervuarit, duke lehtësuar dërgimin e materialeve të nevojshme ndërtimore. Vetë rezervuari merr formë drejtkëndëshe, i ndarë në katër dhoma të lagështa, secila me përmasa 22,0 x 8,0 m në bazë, me lartësi uji 5,25 m dhe lartësi konstruktive mbi ujin 0,75 metra. Llogaritjet hidraulike përcaktojnë kapacitetin e rezervuarit të jetë 3500 m3, me çdo dhomë që mban 875 m3. Ky konfigurim lejon qarkullimin e vazhdueshëm të ujit, duke mundësuar punën e mirëmbajtjes dhe riparimit në një dhomë, ndërsa të tjerat mbeten funksionale. Dhoma e thatë përmban tuba të ndryshëm, duke përfshirë një tub kullimi ø600 mm, tub kullimi Ø100 mm dhe kullues për larjen e filtrit të rërës Ø100 mm, të gjitha të ndërtuara nga materiale gize. Uji shkarkohet nga rezervuari përmes tubit të tejmbushjes në një bosht auditimi dhe përfundimisht në sistemin ekzistues të kanalizimeve. Një sistem kullimi i përbërë nga tuba të shpuar dhe boshte rishikimi rrethon rezervuarin, ndërsa një bosht i dedikuar lehtëson lidhjen e pikave të furnizimit nga rezervuari në rrjetin e furnizimit me ujë. Figura 12. më poshtë jep një pasqyrë të gjendjes aktuale të kantierit.

Toka e caktuar për vendin e rezervuarit është në pronësi të komunës, prandaj nuk përvetësim i tokës për këtë nënprojekt.

Popullata lokale që banon në vendbanimin Përlepnicë, së bashku me punëtorët e angazhuar në aktivitetet e projektit, do të konsiderohen receptorë të ndjeshëm gjatë zbatimit të nënprojektit. Rruga hyrëse për në lokacionin e projektit kalon përmes fshatit Përlepnicë, i cili gjithashtu përdoret nga banorët vendas për të arritur në tokat e tyre bujqësore dhe për të kryer rutinat e përditshme. Ekziston një rrugë alternative për t'u lidhur me vendndodhjen e projektit, duke siguruar një rrugë që anashkalon fshatin.

Zbatimi i nënprojektit do të kërkojë përdorimin e materialeve të ndryshme, duke përfshirë beton, armaturë, rrjetë, gur të grimcuar, materiale hidroizoluese, gjeotekstile, e të tjera.

2.2.3.REHABILITIMI I POMPAVE TË UJIT

## Nënprojekti parashikon rehabilitimin e 4 stacioneve ekzistuese të pompimit: SP Përlepnicë, SP Veleknicë, SP Bajë dhe SP Burgu.

Figura 12.Pamje skematike e ujësjellësit të Gjilanit dhe stacioneve të pompimit

Përmirësimi i efikasitetit të pompimit jo vetëm që redukton përdorimin e energjisë dhe shpenzimet operative, por gjithashtu siguron presion të qëndrueshëm të ujit në të gjithë rrjetin e shpërndarjes. Përpjekje të tilla optimizimi mund të zgjasin më tej jetëgjatësinë e pajisjeve të pompimit. Kjo nismë parashikon rritjen e besueshmërisë, efikasitetit dhe gjenerimit e të ardhurave për kompaninë Hidromorava.

SP Perlepnica

Pas ITU Perlepnica, ndodhet rezervuari i depozitimit të ujit 'Perlepnica' me vëllim 1000m3/.

Stacioni i pompimit në ITU Përlepnica përdoret për pompimin e ujit të papërpunuar nga diga e Përlepnicës në ITU.

Stacioni i pompimit në Impiantin e Trajtimit të Ujit në Përlepnicë transferon ujin e papërpunuar nga diga në ITU. Aktualisht operon me tre pompa kryesore dhe një rezervë, secila me kapacitet 250 m3/h dhe 36 m kokë. Megjithatë, pajisjet mekanike ekzistuese janë shumë të dëmtuara, të vjetra mbi 20 vjeç dhe jo të besueshme. Duke pasur parasysh moshën dhe gjendjen e tyre, kërkohet mirëmbajtje intensive dhe parashikohet që pompat të kenë arritur fundin e jetëgjatësisë së tyre.

Duke marrë parasysh vitin e prodhimit dhe gjendjen e pompave ekzistuese, ato duhet të ndërrohen. Projekti kërkon instalimin e pajisjeve të reja, moderne për të përmirësuar efikasitetin dhe për të ulur kostot e mirëmbajtjes. Të katër pompat do të zëvendësohen me të reja, që pritet të konsumojnë 10-20% më pak energji elektrike për metër kub ujë të pompuar. Plani i rehabilitimit përfshin instalimin e tre pompave të reja me një pompë shtesë gatishmërie (konfigurim 3+1) për besueshmëri të shtuar dhe efikasitet operacional.

Foto SP në ITU Perlepnica

SP Velekinca

Ujësjellësi në Velekincë furnizon një pjesë të Gjilanit, Velekincës dhe fshatit Pasjan.

Në zonën e pusit të Velekincës është ndërtuar rezervuari për deponim të ujit 'Velekince' me vëllim të deponimit prej 1000m3 në lartësinë 493 m2. Velekince për Pasjan';

Pajisjet që do të instalohen në stacionin e pompimit do të përfshijnë:

Pompat: Këto do të përdoren për transportimin e ujit të papërpunuar nga diga në FTU Perlepnica, duke siguruar furnizim të qëndrueshëm në impiantin e trajtimit.

Valvulat, tubacionet dhe pajisjet: Përbërës integral për rregullimin e rrjedhës dhe presionit brenda sistemit, duke lehtësuar shpërndarjen efikase të ujit në të gjithë rrjetin.

Pajisjet Matëse: Instrumentet do të përdoren për të monitoruar shkallët e rrjedhës dhe nivelet e presionit, duke ofruar të dhëna thelbësore për menaxhimin dhe optimizimin efektiv të sistemit.

Pajisjet Mbrojtëse: Do të zbatohen masa për të mbrojtur kundrejt çekanit të ujit, një fenomen që mund të shkaktojë dëme për shkak të ndryshimeve të papritura të presionit, si dhe thithjen e puseve për të zbutur ndikimet e mundshme.

Sensorët për matjen e presionit: Instalimi i një sondë presioni në rezervuarin e ajrimit do të mundësojë monitorim të saktë të variacioneve të presionit, duke siguruar kushte optimale për procesin e trajtimit.

SP Baja

Pranë strukturës së marrjes së ujit Baja, është e ndërtuar rezervuari i ujit 'Baja 1' me volum 350m.³, në lartësinë 493 m m. Rezervuari përdoret gjithashtu për stacionin e pompimit ‘Burgu Bajë’ dhe stacionin e pompimit ‘SP Baja 1’.

Nënprojekti përfshin rinovimin e një stacioni pompimi të vjetërsuar, me qëllim modernizimin e infrastrukturës së tij dhe përmirësimin e funksionalitetit. Kjo përfshin zëvendësimin e çatisë, përmirësimin e mureve të fasadave dhe përmirësimin e hapësirave të brendshme me zdrukthtari, dritare dhe dysheme të reja për të siguruar efikasitet energjetik dhe rezistencë ndaj lagështirës. Për më tepër, dy tubacione HDPE, të projektuara me përpikëri për të përballuar presione të ndryshme, do të instalohen për të përmirësuar furnizimin me ujë nga Rezervuari Baja dhe për t'u lidhur me sistemin e ujit të burgut.

SP Baja do të vendosë tre pompa të mëdha përforcuese që shpërndajnë ujin nëpërmjet një tubacioni kryesor DN 400.

Masat e sigurisë përfshijnë një ventilator boshtor dhe ngrohës elektrik për kontrollin e temperaturës, izolim termik për të parandaluar kondensimin dhe aktivizimin e menjëhershëm të ventilatorit boshtor në rast rrjedhjeje klori. Sistemet e ventilimit, duke përfshirë ventilatorët boshtor të montuar në mur, sigurojnë rrjedhjen e ajrit, ndërsa një kondicioner inverter në zonën e administrimit rregullon temperaturën për komoditetin e personelit.

Aktivitetet e rehabilitimit përfshijnë instalimin e një ventilatori boshtor në dritare për qarkullimin e ajrit, një ngrohës elektrik me kontroll termostati dhe izolim termik për sistemin e tubacioneve.

Stacioni i klorimit do të ketë një ventilator boshtor të aktivizuar nga sensorë në rast të rrjedhjes së klorit dhe ventilatorët boshtor të montuar në mur do të sigurojnë qarkullimin e ajrit në zona të tjera.

Një ventilator inverter do të vendoset në zonën e administrimit për ngrohje dhe ftohje, duke rritur komfortin.

Foto 2. Situata aktuale e SP Baja

SP Burgu

SP i Objektit të Burgut kërkon përmirësime të konsiderueshme, pasi aktualisht nuk përmbush standardet moderne për një stacion pompimi. I ndodhur në afërsi të Stacionit të Pompimit të Bajës, ai fillimisht ishte ndërtuar për të furnizuar me ujë Burgun e Gjilanit. Megjithatë, për shkak të gjendjes së saj të përkeqësuar, struktura ekzistuese kërkon demolimin e plotë dhe zëvendësimin me një ndërtesë të re moderne për t'u shërbyer më mirë banorëve të burgut.

Vendndodhja e aneksit të stacionit të pompimit, së bashku me SP Bajë, është në zonën qendrore të qytetit të Gjilanit. Terreni, me devijime të vogla, mbulon një sipërfaqe prej afërsisht 2000m2. Planet përfshijnë peizazhin përreth ndërtesave për të krijuar një njësi urbane kohezive që integrohet pa probleme me mjedisin përreth.

Transformimet në terren: Hapat fillestarë përfshijnë largimin e gjelbërimit ekzistues dhe nxjerrjen mekanike të shtresës së sipërme të tokës, të transportuar në vendet e përcaktuara të deponisë. Do të ndërtohen korsi të reja kamionësh për të lehtësuar transportin efikas të pajisjeve, së bashku me instalimin e rrugëve dhe platformave për montim dhe parkim.

Rregullimi i hapësirës: Zona e mbetur do t'i nënshtrohet organizimit të hortikulturës, me theks në gjelbërimin me cilësi të lartë për të rritur tërheqjen estetike. Një konsideratë e kujdesshme do t'i kushtohet vendosjes së impianteve të larta për të parandaluar ndërhyrjet në rrjetet nëntokësore të furnizimit me ujë.

Aneksi i ri i stacionit të pompave: Objekti i nivelit të tokës do të strehojë tre pompa vertikale, të projektuara për të funksionuar bazuar në kërkesat e kapacitetit të ujit. Ndërtimi do të përdorë themele betoni të përforcuar dhe mure blloqe balte, me trajtime termike të fasadave për efikasitet energjetik.

## 2.2.4. SISTEMI SCADA

## Si pjesë e KRU Hidromorava, ekziston një sistem i pjesshëm SCADA, i plotësuar me punë manuale, i instaluar aktualisht në objektet SP  Përlepnica dhe SP Veleknica. Megjithatë, për shkak të infrastrukturës së tij të vjetërsuar, ky sistem ka nevojë për zëvendësim.

## Sistemi i propozuar i modernizuar SCADA synon të automatizojë dhe dixhitalizojë operacionet, duke përmirësuar monitorimin dhe menaxhimin e parametrave kritikë të procesit si presioni, rrjedha dhe niveli në stacionet e pompimit SP Perlepnica dhe SP Velekinca. Për më tepër, në këtë Kontratë përfshihet  integrimi i SP Baja në sistemin e ri SCADA.

## Zbatimi i një sistemi monitorimi dhe kontrolli në distancë (sistemi SCADA), kërkon ngritjen e një infrastrukture gjithëpërfshirëse (serverët, ruajtje, stacione pune, ekrane të mëdhenj, rrjet lokal kompjuterik, pajisje komunikimi). Kjo infrastrukturë operon në nivele hierarkike, duke përfshirë instrumentet, stacionet në distancë, sistemet e komunikimit dhe një stacion kryesor kontrolli (qendra SCADA).

Për të zbatuar një sistem të ri SCADA, do të prokurohen dhe instalohen komponentët kryesorë për qendrën qendrore të kontrollit, duke përfshirë kabinete për pajisjet e komunikimit, pajisjet e furnizimit me energji të pandërprerë, serverët, sistemet e ruajtjes së të dhënave, stacionet e punës, video ekranet dhe pajisjet e komunikimit si ndërprerësit e rrjetit dhe ruterat.

Instalimi dhe integrimi i sistemit SCADA në stacionet e pompimit përfshin aktivitete të furnizimit, instalimit dhe testimit, pa përfshirë asnjë punë ndërtimi. Kjo qasje siguron modernizim efikas të operacioneve të sistemit duke minimizuar ndikimet e mundshme mjedisore.

Në përgjithësi, zbatimi i një sistemi monitorimi dhe kontrolli në distancë (sistemi SCADA) pritet të rrisë ndjeshëm cilësinë dhe efikasitetin e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së sistemit, duke çuar në reduktimin e humbjeve të ujit dhe përmirësimin e performancës së përgjithshme.

## 2.3. Natyra e punimeve

Aktivitetet e nënprojektit për rrjetet e tubacioneve do të përfshijnë, por nuk kufizohen në sa vijon:

1. Mobilizimi i 'vendit të punës' dhe menaxhimi i 'vendit të punës'.

- Pajisjet për furnizim alternativ me energji elektrike (gjeneratorë, kabllo, etj.),

Organizimi dhe rregullimi i trafikut në bashkëpunim dhe konsultim me përfaqësuesit e komunës dhe me policinë rrugore gjatë gjithë kohës së kryerjes së punimeve.

Mirëmbajtja e rregullt e rrugëve në punishte,

Organizimi i masave në punishte dhe riparimi i dëmtimeve të rrugëve dhe gjelbërimit dhe kthimi i tyre në gjendjen e mëparshme.

2. Punime demolimi për përgatitjen e trasesë për vendosjen e tubacionit të ri të ujit. -Prerja dhe heqja e asfaltit përgjatë rrugës ku është planifikuar instalimi i imiantit të ri dhe transportimi në një deponi legale të qytetit, në koordinim me autoritetin e komunës.

3. Punime gërmimi për hapjen e kanalit dhe mbulimin e kanalit.

- Punimet e gërmimit përfshijnë hapjen e kanaleve për vendosjen e tubacioneve të reja të ujit dhe mbulimin e tyre. Kjo përfshin kanalet e gërmimit të dheut të kategorisë III dhe IV për profile të ndryshme tubash, si DN-630mm, DN 400mm, DN 315mm dhe DN 280mm, nëpër linja të ndryshme. Gjatësia, gjerësia dhe thellësia e kanaleve ndryshojnë në varësi të terrenit. Disa nga këto punime do të kryhen në zona me trafik të rënduar, duke kërkuar sigurimin, mirëmbajtjen dhe nivelimin përfundimtar të kanaleve. Gërmimi vlerësohet të kryhet kryesisht me ekskavatorë (90%) dhe në mënyrë manuale (10%). Korridori i Ndikimit (KiN), i vlerësuar nga faktorë të tillë si gjerësia e tubit, hendeku nga tubi ekzistues, funksionimi i ekskavatorit dhe mbushja, shtrihet afërsisht 140 cm për diametrat e tubave deri në 400 mm. Për tubin DN 630 mm, KiN zgjerohet afërsisht 193 cm. Kohëzgjatja e punës në një seksion të caktuar, duke shkaktuar shqetësim te njerëzit dhe trafiku, nuk do të kalojë 6 orë.

- Për shkak të pranisë së hapësirave të ngushta në zona të caktuara, vëmendje e veçantë kërkohet për përdorimin e teknikave që mundësojnë gërmime të sigurta dhe efikase brenda hapësirave të kufizuara.

- Furnizimi, shpërndarja dhe nivelimi i rërës nën tub dhe për mbulimin e tubit. Furnizimi mund të jetë nga gurë të grimcuar (thërrmues guri) ose fraksion nga lumenjtë. Fraksionet e rërës: 0-4 mm. Shtresa nën tubin e rërës duhet të jetë 10 cm e trashë, shtresa e mesme duhet të vendoset rreth tubit (e trashë sa diametri i tubit) dhe shtresa e sipërme e rërës me trashësi 10 cm duhet të shtrihet mbi tub. Furnizimi me material duhet të realizohet nga gurthyes të licencuar.

- Mbulimi i kanalit me dhe/material të grimcuar. -Mbulimi i kanalit duhet të bëhet shtresë pas shtrese (trashësia e shtresave duhet të jetë maksimumi 30cm) dhe të përfshijë ngjeshjen e dheut/materialit me makineri adekuate. Ky pozicion përfshin gjithashtu heqjen e dheut të tepërt nga punishtja, ndarjen e gurëve dhe materialeve të tjera që mund të dëmtojnë tubat e instaluar.

- Furnizimi, shpërndarja dhe ngjeshja e rërës gëlqerore buferike 0-60mm për Asfalt për segmentet rrugore ku është hequr asfalti. duke e ngjeshur në shtresa max 20 -30cm, ndërsa trashësia e shtresës është 30cm me Mv>90Mn/m2.

- Heqja e dheut të tepërt (material për heqje): Ripërdorni dheun e tepërt siç rekomandohet nga komuna, dhe mbetjet e dheut/materialit të tepërt ngarkohen dhe transportohen nga vendi (heqja e materialit nga kanalet e tubacioneve, heqja e materialit nga puset, heqja e materialit nga valvulat e kontrollit) në vendin e lejuar të deponisë komunale.

5. Kalimi i tubit nën shtretërit e lumenjve. - Nënprojekti përfshin kalimin e tubave nën shtretërit e lumenjve, që kërkon transportin e makinerive në vendet e punës, përgatitjen e kantierit dhe vendosjen e tubave të çelikut nën profilet e lumit Perlepnica DN Ø Rrethimi i tubit prej çeliku 800 mm (tubi me mëngë) do të zbatohet për të lakmuar tubin HDPE 630 mm dhe lumi Mirusha me diametrin e tubitØ500 mm.

6. Tubacioni dhe montimi-Punimet montazhë.

- Punimet montuese të tubacionit dhe montimit përfshijnë blerjen, instalimin dhe transportin e tubave HDPE 100 - RC me specifikime SDR 17 dhe PN 10 bar. Nënprojekti përfshin tuba HDPE në diametra të ndryshëm DN 280, DN 315, DN 400 dhe DN 630. Për më tepër, nënprojekti përfshin blerjen, instalimin dhe transportin e pajisjeve të materialit PE, duke përfshirë lloje të ndryshme të makinerive, reduktues, pajisje elektrofusion, fuzion me brinjë dhe  tapë, dhe 90°bërryla.

- Blerja, transporti dhe instalimi i shiritit të sinjalit me tela metalike të etiketuar 'Punimet e ujit' për t'u vendosur 20 cm mbi tubacionin e ujit.

- Blerja, transporti dhe instalimi i montimeve prej gize për pusetat kryesore, në përputhje me standardet DIN EN ISO 9000-2000 dhe të certifikuara sipas testeve të cilësisë DIN-DVGW. Të gjitha pajisjet duhet të mbrohen nga korrozioni me një minimum prej 250µ trashësi me veshje epoksi, duke iu përmbajtur standardeve DIN 3476(P) dhe DIN 30677. Të gjitha valvulat dhe pajisjet duhet të jenë të përshtatshme për përdorim për ujë të pijshëm me fllanxha që plotësojnë standardet DIN EN 1092-2. Pajisjet (bulona, ​​dado, rondele gome, etj.) për lidhjen e pjesëve fazore janë të përfshira për të gjitha pozicionet dhe duhet të jenë rezistente ndaj korrozionit;

7. Blerja, instalimi, transporti dhe montimi i mekanizmit teleskopik për funksionimin e valvulave të instaluara në tokë me të gjithë elementët e nevojshëm për funksionim dhe të mbrojtura me mbështjellje plastike; Blerja, instalimi, transporti dhe instalimi i mekanizmit teleskopik për funksionimin e valvulave të instaluara në tokë me të gjithë elementët e nevojshëm për funksionim dhe të mbrojtur nga mbështjelljet plastike; Valvula e portës (trup i gjatë) DN 50, DN 80, DN 150.

8. Furnizimi, transporti dhe montimi i tapave cilindrikë për valvulat e kontrollit. - Tapa duhet të jetë e prodhuar sipas standardit DIN 40 56. Tapa duhet të jetë e prodhuar nga GG 20. Trupi është i bitumizuar dhe i mbrojtur nga korrozioni - dimensionet e kapakut duhet të jenë si më poshtë: - diametri i kapakut: pjesa e sipërme - 120 mm, ndërsa pjesa e poshtme - 170 ( forma duhet të jetë rrethore);

9. Valvulat e ajrit. Blerja, transporti dhe montimi i valvulave të ajrit VV DN 150, valvulave të portës Valvula e portës (trup i shkurtër) DN 150; pajisje të ndryshme FF DN 600/600, DN 400/400, FFR 300/150, TEE 600/300 dhe 400/300, HDPE AF DN-630 dhe DN-400, HDPE; Tub kullimi AF Ø100 PE me gyp të drenazhës  për kullimin e pusetës me gjatësi tubi 15.0m'

10. Valvulat e pastrimit. -Përfshin blerjen, transportin dhe instalimin e valvulave të portës (DN 150), së bashku me pajisje të ndryshme (të tilla si FF DN 600/600, DN 400/400, FFR 300/150, TEE 600/300, 400/300) dhe HDPE AF DN-630, DN-400. Për më tepër tub kullimi Ø100 PE  me gyp të drenazhës  do të vendosen për kullimin e pusetës, me gjatësi tubi 15.0 m.

11. Hidrantë. -Blerja, transporti dhe montimi i Hidranteve: TEE PE DN 400/90mm, DN 315/90mm, DN 160/90mm; ELEKTRO-MUFF DN 400mm, DN 160mm, DN 90mm; HDPE AF DN-90; VALVOLA TELESKOPIKE DN80mm; VALVOLË TELESKOPIKE DN80mm; BANDI DUCKFOOT, 90°, DN 80mm; FF, DN 80mm, L=800mm; HYDRANT, DN 80mm.

12. Testimi dhe dezinfektimi i tubave të instaluar të ujit. -Përfshin testimin e presionit dhe procedurat e pastrimit duke iu përmbajtur standardeve dhe rregulloreve teknike. Testet e presionit ndjekin udhëzimet e përshkruara në udhëzuesin gjerman DVGW W 400-2, ndërsa procedurat e pastrimit dhe dezinfektimit i përmbahen rregullit W 291 të DVGW. Procedurat e detajuara mund të gjenden në dokumentin "Programi i kontrollit të cilësisë dhe sigurimit të cilësisë", duke siguruar përputhjen me rregulloret përkatëse dhe standardet

13. Dëmtim i infrastrukturës dhe kthim në gjendjen e mëparshme.

- Riparimi dhe restaurimi i instalimeve të infrastrukturës nëse janë dëmtuar ose shkatërruar gjatë nënprojektit, duke përfshirë shërbimet mbitokësore dhe nëntokësore si çdo kabllo elektrike dhe telefonike, tubacione uji dhe ujërash të zeza.

- Furnizimi, transporti dhe montimi i asfaltit me dy shtresa me ngjyrë emulsioni në segmentet rrugore ku është prerë dhe hequr asfalti.

- Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës së betonit në segmentet rrugore ku është prerë dhe hequr betoni.

.

- Heqja dhe restaurimi i shtyllave elektrike përgjatë gjurmës së planifikuar të tubacionit, koordinuar me KEDS.

14.Lidhja e rrjetit - tubacionet ekzistuese me rrjetin e ri të instaluar. -Lidhja e rrjetit ekzistues të tubacioneve të ujësjellësit me gypat e rinj të instaluar, deri në funksionimin e plotë të ujësjellësit.

15. Punime strukturore_Punime betoni.

Betonimi i puseve- Nënprojekti përfshin betonimin e puseve, konkretisht furnizimin dhe ndërtimin e pusetave të betonit me klasë C 25/30, të papërshkueshme nga uji, për komponentë të ndryshëm si valvula ajri, valvula shpëlarjeje, valvula kontrolli dhe hidrantë. Detyrat përfshijnë përforcimin e pusetave, shpimin, vendosjen e betonit, montimin e mbulesave metalike të afta për të mbajtur pesha të rënda deri në 40 ton me diametër DN 800 mm dhe montimin e shkallëve sipas normave teknike. Dimensionet për FMJ-4a, FMJ-4b, FMJ-6, FMJ-5B, pusetat e shkarkimit dhe pusetat e ajrimit janë të specifikuara në detajet e nënprojektit. Të gjitha punimet kryhen në përputhje me standardet teknike.

Blloqe ankorimi / blloqe shtytëse -Nënprojekti përfshin furnizimin dhe ndërtimin e blloqeve të betonit të armuar për ankorimin dhe mbrojtjen e tubacioneve të ujit, kthesave, kalimeve të lumenjve, depërtimit të rrugëve dhe pjesëve mbështetëse fasonike për elementë të ndryshëm të infrastrukturës. Blloqet e betonit janë të specifikuara për diametrat e tubave DN-400mm dhe DN-315mm me klasë betoni C 25/30. Fushëveprimi i punës përfshin përforcimin me rrjetë armature Q 335 (Ø10mm, 15 x 15), punimet e shtrimit, vendosjen e betonit sipas normave teknike dhe të gjitha punët e tjera të nevojshme. Kjo përfshin mbështetjen për pusetat kryesore, pusetat e shkarkimit, hidrantët dhe nyjet, me të gjitha aktivitetet e kryera në përputhje me standardet teknike.

16. Aktivitetet e ndërtimit të rezervuarit të ujit do të përfshijnë, por pa u kufizuar në:

- Punime dheu: Gërmim mekanik i gjere deri ne 7m thellësi ne dheun e kategorisë III dhe IV, mbushje duke ngjeshur dheun mbi pllakën e sipërme një rezervuar, material i gërmuar rreth mureve te themelit dhe boshtit.

- Punime betoni: beton për pjerrësi nga d=4cm deri në d=10cm, C20 në dhomat e lagështa, përpunim i sipërfaqes së çatisë të dhomave të thata dhe të lagështa me përzierje të çimentos, beton të papërshkueshëm nga uji C30, me kallëp të nevojshëm nga chipboard të papërshkueshëm nga uji, për vibrim dhe kujdes të elementeve strukturore nga betoni (mure, fund, çati etj.).

- Punime armature (Blerje, transport, shtrirje, prerje, pastrim, lakim, vendosje dhe lidhje armature MRA 400/500-2)

- Punimet hidroizoluese: Montimi i folisë HDPE dhe gjeotekstilit të papërshkueshëm nga uji, materialeve izoluese si hidromal, dhe stiropor. Punime hidroizoluese: Montimi i folisë HDPE dhe gjeotekstilit të papërshkueshëm nga uji, materialeve izoluese si hidromal, dhe stiropor;

dhe faza operative – aktivitetet që kanë të bëjnë me funksionimin e rregullt dhe mirëmbajtjen e rregullt dhe parandaluese të rezervuarit.

Kontraktori është përgjegjës për menaxhimin efektiv të mbetjeve të ndryshme të shkaktuara gjatë punimeve, duke përfshirë dheun, mbetjet e betonit dhe mbetjet komunale, të krijuara në vendin e projektit nëpërmjet përzgjedhjes së duhur, transportit dhe asgjësimit në përputhje me legjislacionin kombëtar. Për të zbutur rrezikun e deponimit jo të duhur të mbeturinave, veçanërisht afër ose brenda afërsisë së lumit Perlepnica, liqenit të Perlepnicës dhe përgjatë rrugës, Kontraktori pritet të zhvillojë dhe zbatojë një Plan për Menaxhimin e Mbetjeve. Përafërsisht 9,800 m3 tokë e gërmuar parashikohet, me rreth 2,300 m3 të përcaktuara për ripërdorim për mbushje, ndërsa çdo mbetje inerte do të transportohet në një vendgrumbullim të miratuar nga komuna.

## 3. KUSHTET BAZË MJEDISORE DHE SOCIALE

Aktivitetet e programit FLOWS të Komponentit 2 do të zhvillohen në pellgun e lumit Morava e Binces. Ky pellg lumi mbulon komunat e tilla si Gjilanin, Novoberdën, Vitinë, Kllokotin, Parteshin, Kamenicën dhe Ranillugun. Në këtë pellg, të karakterizuar nga reshje të ulëta dhe nivele të larta me mungesë uji, thatësira ka ndikuar rëndë cilësinë e ujit, duke çuar në racionimin e ujit në qytetet dhe fshatrat kryesore. Rënia e cilësisë së ujit e ka bërë atë të papërshtatshëm për aktivitete ekonomike, përfshirë ujitjen, duke çuar në masa të rrepta racionimi dhe varfërim të furnizimit me ujë të pijshëm në zona të caktuara.

3.1.Karakteristikat gjeografike

Territori i komunës së Gjilanit shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës me një sipërfaqe prej 512 km2. Ndodhet në një lartësi prej 650 m. Rreth qytetit të Gjilanit shtrihet Kodra e Dëshmorëve, Gllama, Dheu i Bardhë, zona e Malishevës (Gjilan), Zabeli i Sahit Agës dhe Bregu i Thatë. Zona e Gjilanit përkufizohet nga lumi Morava e Binces, i cili mbledh tre lumenj të vegjël, Mirusha, Banja dhe Stanishori. Në juglindje rrethohet nga malet e Karadakut.

| Figura 14: Pellgu i lumit Morava e Binces (nënprojekti i Komponentit 2) |  |
| --- | --- |

3.2. Cilësia e ajrit dhe zhurma

Instituti për Hidrometeorologji në Kosovë (IHMK) monitoron cilësinë e ajrit në mbarë Kosovën përmes 12 stacioneve monitoruese.

Në kuadër të pellgut të lumit Morava e Binces, IHMK operon një stacion të vetëm monitorues që gjendet në Gjilan, brenda një zone urbane dhe gjendet në kuadër të ndërtesës komunale. Ai mat parametrat kryesorë si PM10, PM2.5, SO2, NOx, O3 dhe CO.

Gjatë vizitës në terren, u vëzhguan burime të shumta të ndotjes së ajrit, duke përfshirë emetimet nga automjetet e vjetra dhe ngrohja e shtëpive, si dhe pluhuri i krijuar nga lëvizja e automjeteve dhe trafiku që kontribuon në ndotjen akustike në zonat e nënprojektit.

3.3. Klima

Gjilani përjeton një klimë kontinentale, me një temperaturë mesatare vjetore prej 10.9°C. Muaji më i ngrohtë është gushti, duke arritur në 35°C gjatë valëve të nxehtit në Gjilan. Në të kundërt, muaji më i ftohtë është janari, me temperatura mesatare prej -1°C në Gjilan. Reshjet vjetore në Gjilan janë 583 mm.

3.4. Sasia dhe cilësia e ujit

Sistemi i kanalizimit në Gjilan, si shumë zona në Kosovë, është i llojit të përzier, i cili shkarkon ujërat e zeza të pa trajtuara drejtpërdrejt në lumenjtë e qytetit, duke përfshirë lumenjtë Mirushe, Banjë dhe Stanishor.

Pellgu përfshin lumin Morava e Binçës, duke filluar nga fshati Korbuliq, duke kaluar nëpër Kllokot dhe Ranilugë dhe arrin në kufirin serb në Domoroc, ku takohet me lumin Krivarekë. Në këtë lum derdhen  shkarkime urbane dhe industriale nga Vitia, Gjilani dhe Kamenica.

Pellgu i Moravës së Binçës ka gjashtë stacione monitorimi të shtrira në dy lumenj. Dy stacione janë pika referimi, të kontrolluara dy herë në vit, ndërsa katër të tjerët ndodhen përgjatë lumit dhe monitorohen njëmbëdhjetë herë në vit.

Maja e Formës

3.5. Hidrologjia

Gjilani është i rrethuar nga tre lumenj të vegjël—Stanishori, Mirusha dhe Banja—me një prurje mesatare mujore prej 6.7m3/s.

3.6. Gjeologjia

Në Gjilan, litologjitë e ndryshme përgjatë gjurmëve të tubacionit përfshijnë aluvione (zhavorr, rërë, baltë), tarracat e lumenjve (zhavorr, rërë, llum, argjilë), mermer, gur merli, gur balte, ranor, shtuf, linjit, përzierje tektonike me olistolite (gëlqerorë, rreshpe , shkëmbinj vullkanikë) dhe gabro.

Tubacioni kryesor i nënprojektit do të ecë paralel me atë ekzistues, pa ndryshime në modelet e rrjedhjeve që mund të ndikojnë në rrjetet e shpërndarjes së ujit në Gjilan.

3.7. Përmbytjet

Zona qendrore (Zona 1) në Gjilan është e rrethuar nga dy lumenj: lumi Mirusha, i cili kalon në qendër të qytetit dhe lumi Stanishor, i cili përshkon pjesët periferike. Këta lumenj, zakonisht të thatë gjatë sezonit të thatë, përjetojnë rrjedhje të konsiderueshme të ujit gjatë sezonit të shirave. Lumi Mirusha shpesh del nga brigjet e tij, duke shkaktuar përmbytje në afërsi, të përkeqësuar nga hedhja e mbeturinave dhe pengimi i shtratit të lumit. Lumenjtë mbajnë peshën kryesore të ndotjes, kryesisht nga shkarkimi i ujërave të zeza të pa trajtuara nga vendbanimet dhe objektet industriale, duke theksuar nevojën për menaxhimin e duhur të ujërave të zeza.

3.8. Erozioni i tokës

Në Gjilan, erozioni është veçanërisht i dukshëm në sipërfaqet e zhveshura, me rreth 2,324 ha të klasifikuara si të tilla.

3.9. Menaxhimi i Mbetjeve

Praktikat e menaxhimit të mbeturinave në Gjilan mbikëqyren nga kompania publiko-private 'Ekohigjiena', me deponimin e mbeturinave në deponinë e Gjilanit. Megjithatë, gjendja e deponisë është e pakënaqshme, duke kërkuar përmirësime për të parandaluar përzierjen e ujërave sipërfaqësore dhe ujërave të zeza të deponisë.

3.10. Flora dhe Fauna

Në Gjilan vërehen ndryshime në florë dhe faunë për shkak të aktivitetit njerëzor.

Llojet endemike, gati endemike dhe të kërcënuara të bimëve dhe kafshëve nuk ekzistojnë në zonat e nënprojektit që janë kryesisht zona urbane dhe nuk ka asnjë ndikim në biodiversitetin në zonën e nënprojektit gjatë zbatimit.

3.11. Trashëgimia kulturore

Lokacionet e investimit janë larg nga lokacionet arkeologjike në komunë, por janë përfshirë dispozita për të adresuar gjetjet e mundshme të rastësishme ose zbulimet arkeologjike gjatë zbatimit të projektit.

## KARAKTERISTIKAT SOCIO-EKONOMIKE

3.12. Demografia

Sa i përket strukturës etnike, në komunën e Gjilanit dominon grupi etnik shqiptar. Grupe të tjera më të vogla minoritare janë turqit dhe serbët. Popullsia në komunë është kryesisht rurale. Sa i përket llojit të popullsisë (urbane apo rurale), Gjilani është kryesisht urban, me një popullsi urbane prej 60,15%. Gjilani ka popullatë të re, ku popullsia ndërmjet 5 dhe 29 vjeçare ka përqindjen më të lartë në grup moshat.

### 3.13. Ekonomia

Ekonomia e Gjilanit sillet edhe rreth biznese të vogla, me rreth 4,100 ndërmarrje private aktive të regjistruara. Shumica e të punësuarve në Gjilan janë të angazhuar në Tregti me Shumicë dhe Pakicë, së bashku me riparimin e automjeteve.

3.14. Bujqësia

Përkundër relievit heterogjen dhe klimës kontinentale, Gjilani ofron kushte të favorshme për bujqësi, duke përfshirë prodhimin e perimeve, frutave, vreshtave dhe blegtorisë. Mbarështimi i shpendëve është sektori më i zhvilluar i blegtorisë në të dyja komunat, ku mbarështimi i deleve është më dominues në Gjilan.

Gjilani, me një popullsi prej 140,000 banorësh, ka më pak se 0.15 ha tokë bujqësore për kokë banori.

### 3.15. Kultura dhe Religjioni

Për sa i përket përkatësisë fetare, Gjilani dominohet nga feja islame me 98.65%. Gjithsej 64 objekte të trashëgimisë kulturore (27 arkeologjike dhe 37 arkitekturore) janë përfshirë në listën e objekteve të MKRS-së nën mbrojtje të përhershme/të përkohshme.

3.16. Përfituesit e synuar

Ndërhyrjet janë përzgjedhur në bazë të prioriteteve më të larta të komuniteteve. Aktivitetet e nënprojektit do t'i shërbejnë komunitetit lokal që konsiderohet si përfitues i drejtpërdrejtë i nënprojektit.

Nënprojekti do të sigurojë vazhdimësi të furnizimit me ujë për 103.660 individë në zonat e synuara të komunës së Gjilanit.

## 4. SHQYRTIMET MJEDISORE DHE SOCIALE

Rreziku i caktuar për nënprojektin është i moderuar. Ekzaminimi mjedisor dhe social u krye duke përdorur formularin e shqyrtimit FLOWS KMMS, siç detajohet në Tabelën 6 në Shtojcën 3.

Aktivitetet e nënprojektit në Gjilan janë të kufizuara në pronën publike, kryesisht në rrugë dhe nuk përfshijnë aktivitete me ndikime të larta potenciale mjedisore dhe sociale. Masat e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (MSHS), mjedisore dhe sociale për mbrojtjen e popullatës lokale do të integrohen në kontratë dhe dokumentet e tenderit për të minimizuar ndërprerjet në komunitet.

Përfundimi i aktiviteteve të nënprojektit parashikohet të ketë ndikime pozitive mjedisore dhe sociale, pasi do t'u sigurojë përfituesve qasje në ujë të sigurt dhe të mjaftueshëm.

## 5. NIVELI I RISKUT DHE INSTRUMENTET PËR ZBUTJEN E RISKUT

Rreziku i nënprojektit të caktuar është i moderuar, kështu që kërkon përgatitjen e një PMMS siç detajohet në KMMS për FLOWS. Pritet që aktivitetet të kenë rreziqe të moderuara mjedisore, sociale dhe MSHS, që do të kërkojnë vëmendje dhe masa të përshtatshme zbutëse, prandaj, Hidromorava, me mbështetjen e EMP-së do të përfshijë kërkesat mjedisore dhe sociale për Kontraktorin duke përfshirë të gjitha kërkesat MSHS në kontratë dhe dokumentet e tenderit:

Rreziku dhe ndikimet sociale:

- Dëmtime të përkohshme në rrugët publike si asfalti. Prandaj, kontraktori është i obliguar t'i kthejë asetet e dëmtuara në gjendjen e mëparshme. Nuk parashikohet përvetësimi i tokës.

- Ndërprerje e përkohshme e qasjes në shtëpi/aktivitetet ekonomike për shkak të zbatimit. Prandaj, Kontraktori është i detyruar të informojë PNP-të për kohëzgjatjen e ndërprerjes dhe të bëjë përpjekje për ta minimizuar.

- Mungesa e ndërgjegjësimit dhe njohurive të punonjësve për rreziqet dhe ndikimet sociale në gjini, VSM dhe DHBGJ. Punësimi i Fëmijëve. Rreziku i punësimit të fëmijëve (nën 18 vjeç) për aktivitete pune

- Shkatërrimi aksidental i infrastrukturës tjetër publike si rrjetet e energjisë elektrike

- Shëndeti dhe Siguria në Komunitet/Siguria publike gjatë zbatimit.

- Rreziqet e sigurisë që lidhen me llogore të hapura

- Shtimi i trafikut rrugor dhe ndalimi i përkohshëm i qasjes

- Rreziqet e sigurisë për fëmijët në vendin e punimeve në rrugë

- Nivele minore dhe të rritura të zhurmës dhe dridhjeve për shkak të automjeteve dhe pajisjeve të rënda, të cilat janë një shqetësim për komunitetin përreth zonës.

- Dëmtimi i komunalive dhe shërbimeve të vendosura nën tokë (energjia elektrike, telefoni, etj.)

Rreziqet dhe ndikimet e mundshme mjedisore:

- Gjenerimi i pluhurit gjatë punimeve të gërmimit, mbushjes dhe ngjeshjes së dheut;

- Ndotja e ajrit për shkak të emetimeve të gazrave nga automjetet dhe pajisjet.

- Prodhimi i mbetjeve duke përfshirë mbetjet e ngurta, mbetjet shtëpiake dhe mbetjet e rrezikshme (asfalt, çimento) për shkak të gërmimit dhe zëvendësimit të linjave të vjetra të tubacioneve. Prandaj, kontraktori është i detyruar të sigurojë pajisje të mirëmbajtura dhe të ndjekë masat zbutëse që në këtë PMMS parashikon klauzola për kontraktorin dhe PP në dokumentet e tenderit.

- Nivele minore dhe të rritura të zhurmës dhe dridhjeve për shkak të automjeteve dhe pajisjeve të rënda, të cilat janë një shqetësim për komunitetin përreth zonës.

- Derdhje aksidentale të naftës nga makineritë dhe automjetet që shkaktojnë ndotje të tokës dhe ujërave nëntokësore

Rreziqet dhe ndikimet e mundshme të MSHS:

- Aksidentet në punë dhe lëndimet nga ngritja e tubave dhe aktivitetet e gërmimit.

- Aksidentet në punë dhe lëndimet nga automjetet që përplasen me punëtorët.

- Ballafaqimi me kimikate të rrezikshme që mund të shkaktojnë acarim të lëkurës dhe syve si çimento, asfalt.

- Higjiena e dobët në vend punishte ose mungesa e furnizimit me ujë, duke çuar në problem shëndetësor dhe sëmundje.

- Rënia në zona të gërmuara ose pengimi gjatë ecjes.

- Rreziqet nga lodhja fizike.

- Rreziqet mjedisore (ekspozimi i nxehtësisë, stuhitë, reshjet, etj.).

- Rreziqet nga goditjet elektrike aksidentale nga shtyllat elektrike.

- Rreziku i angazhimit të fëmijëve (nën 18 vjeç) për aktivitete pune.

- Shembja e llogoreve të gërmuara, dheut në tokë të paqëndrueshme.

- Përplasja aksidentale e automjeteve me punëtorët.

- Aksidentet rrugore gjatë transportimit të materialeve, pajisjeve dhe mbetjeve në vend punishte dhe nga vend punishtja.

- Trajtimi manual i lëndimeve të shkaktuara nga rreziqet.

- Emetimet e ajrit/pluhurit dhe emetimet e zhurmës gjatë kryerjes së punimeve të gërmimit dhe përdorimit të makinerive.

Rreziqet dhe ndikimet gjatë operimit dhe mirëmbajtjes

- Rreziqet e MSHS të tilla si automjetet që përplasen aksidentalisht me punëtorët gjatë funksionimit ose mirëmbajtjes

- Mungesa e mirëmbajtjes dhe ndikimi në komunitet (p.sh. ndërprerjet e ujit).

- Bllokim rrugësh/trafik gjatë punimeve të mirëmbajtjes.

- Rreziqet gjatë nxjerrjes së ujit.

## Kufizimet e qasjes në resurse dhe shërbime:

Aktivitetet do të zhvillohen seksion pas seksioni, dhe gërmimet do të kryhen me vendosjen e tubave në të njëjtën ditë për çdo seksion për të shmangur çdo problem të kufizimit të qasjes si dhe do të jenë të disponueshme rrugë alternative për përdoruesit e rrugës gjatë zbatimit.

Kontraktuesi duhet të:

- Sigurohet që të gjithë punëtorët të jenë më të vjetër se 18 vjeç.

- Ruajë sistemin e shëndetit dhe sigurisë në punë në kantier për të mbrojtur punëtorët nga risqet dhe rreziqet dhe për të ofruar trajnim adekuat për shëndetin dhe sigurinë, PPM të nevojshme, kutinë e ndihmës së parë,

- Trajnimi MSHS duhet të përfshijë trajnime për trajtimin e kimikateve, trajtimin e makinerive, veglave dhe trajnimin e ndihmës së parë

- Sigurojë punëtorëve ujë të pijshëm dhe hije gjatë orëve më të nxehta

- Shmangë të gjitha format e punës së detyruar, të pavullnetshme, të papaguar ose të detyrueshme

- Orari i punës ditore nuk duhet të kalojë 8 orë.

- Kontraktori duhet të vendosë tualete mobile, të cilat duhet të kenë ujë dhe sapun për pastrimin e duarve, të cilat do të lidhen me gropat.

- Kontraktori duhet të sigurojë që punëtorët të kenë qasje në tualete, ujë të pastër dhe zona të caktuara të pajisura me sapun për larjen e duarve.

## Gjinia:

Nën-projektet janë prioritet për të gjitha grupet e komunitetit, burra dhe gra, dhe do t'u shërbejnë të gjitha familjeve që jetojnë në zonat e synuara pa përjashtim. Ai do të kontribuojë në sigurimin e qasjes të ujit për përfituesit dhe përmirësimin e shëndetit dhe mjedisit në zonë. Si dhe parandaloni përfituesit që të përdorin sisteme alternative që janë të ndjeshme ndaj ndotjes dhe ndihmojnë konsumatorët, veçanërisht gratë dhe fëmijët, të kursejnë kohë dhe përpjekje.

## Dhuna me bazë gjinore DHBGJ, Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual SHAS dhe Ngacmimi Seksual NS:

Kontraktorët dhe punëtorët duhet të nënshkruajnë Kodin e Sjelljes dhe të sigurojnë që punëtorët të respektojnë dhe t'i përmbahen Kodit të Sjelljes (KS) për të respektuar kulturat e komunitetit lokal dhe për t'iu përmbajtur çështjeve të mbrojtjes sociale për çështjet gjinore, SHAS/NS dhe SHAS. Rritja e ndërgjegjësimit për sistemin MA dhe se si mund të përdoret për të raportuar çdo rast DHBGJ.

Kontraktori, i mbështetur nga Hidromorava dhe FLOWS/EMP duhet t'u ofrojë punëtorëve trajnimin e nevojshëm dhe diskutimet ditore (diskutim në kutinë e veglave) në MSHS, DHBGJ dhe VNS.

Kontraktori duhet t'i sigurojë vendet e punës me sistemin MA për të gjithë punëtorët, duke përfshirë sigurimin e kutisë së ankesave dhe mjeteve për rritjen e ndërgjegjësimit për mekanizmat e ankesave.

Për më tepër, kontraktori duhet të sigurojë që punëtorët janë të vetëdijshëm për mekanizmat e ankesave në dispozicion të tyre, të tilla si ofrimi i informacionit dhe rritja e ndërgjegjësimit për mënyrën e raportimit të çështjeve ose ankesave.

## Përvetësimi i tokës

Të gjitha aktivitetet e kësaj kontrate do të kryhen në pronë publike dhe nuk ka asnjë përvetësim toke për t'u kryer.

Është e rëndësishme të theksohet se nuk ka plane të tjera infrastrukturore së bashku me tubacionet në kantierin e projektit, gjatë kohës së zbatimit të projektit.

Për më tepër, sipas nevojës, kontraktori do të marrë me qira depo ose punëtori për të ruajtur pajisjet dhe materialet e tij të punës.

Parcelat publike të prekura

Në këtë nënprojekt, ka linja dhe seksione të ndryshme për t'u punuar, secila me karakteristika të ndryshme.

Linja 1, Seksioni A (3600m): Ky seksion përbëhet kryesisht nga Rruga e Komunikacionit (Asfalti), që mbulon një sipërfaqe prej 2244.34 m². Gjithashtu, ka edhe pjesë të përcaktuara si Rrugë pa Asfalt, me një sipërfaqe totale 465.95 m². Po ashtu, janë edhe tre segmente të tjera pa asfalt: 2283.79 m², 1352.82 m², dhe 581.57 m² të tjera të rrugës së komunikacionit (Asfaltit).

Linja 2, Seksioni C: Ky seksion përbëhet tërësisht nga Rruga e Qarkullimit (Asfalt), me një sipërfaqe prej 1970.89 m².

Linja 2, Seksioni B (1244m): Ngjashëm me Seksionin C, ky segment i dedikohet edhe Rrugës së Komunikacionit (Asfaltit), me sipërfaqe 2366.32 m².

Linja 3, Seksioni A: Këtu dominon Rruga e Qarkullimit (Asfalti), me sipërfaqe 2736.73 m².

Rreshti 3, Seksioni B: Ky seksion është i ndarë në dy pjesë. Një pjesë është e ndarë për Rrugë të Komunikacionit (Asfalt), me sipërfaqe prej 765.69 m², ndërsa pjesa tjetër është përcaktuar përgjatë zonës së lumit, me një sipërfaqe prej 635.59 m².

Në përmbledhje:

Rruga e Komunikacionit (Asfalt): Sipërfaqja e përgjithshme për këtë lloj rruge në të gjitha seksionet është 10665.54 m.².

Rrugët pa Asfalt: Këto sipërfaqe mbulojnë një total prej 4102.56 m².

Lumi: Ka një seksion lumi me 635.59 m².

## Shëndeti dhe siguria e komunitetit

Siç u përmend më lart, aktivitetet do të kryhen në pronën publike (rrugët) dhe komuniteti mund të ndikojë në:

- komuniteti do të ekspozohet ndaj seksioneve, ose kufizim të përkohshëm të qasjes, trafikut, etj.

- Qasja e publikut në vend punishte.

Këto ndikime në shëndetin dhe sigurinë e komunitetit mund të zbuten përmes:

- Punës gjatë orëve të ditës.

- Instalimit të barrierave, shenjave paralajmëruese ndaj rrezikut dhe shenjave kufizuese vetëm për personat e autorizuar dhe tabelat që tregojnë rrezikun e mundshëm për publikun.

- Vendosjen e barrierave rreth vendeve të punës.

## Mekanizmi i Ankesave për Punëtorët

Punëtorët duhet të përdorin sistemin e përgjithshëm MA të përmendur në seksionin #10 për të paraqitur çdo ankesë në lidhje me ta. Këto ankesa mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, sa vijon:

- Përfundim/Përmbledhje Pushimi nga puna. Nëse një punëtor beson se është ndërprerë në mënyrë të padrejtë ose është larguar përfundimisht nga puna.

- Shkelja e kushteve të kontratës së punës. Nëse ka pasur shkelje ose mospërfillje të kushteve të përcaktuara në kontratën e punës.

- Lëndim në punë. Në rast të lëndimit ose aksidentit në punë, punëtorët mund të paraqesin ankesa në lidhje me incidentin ose trajtimin e tyre.

- Diskriminim. Nëse një punëtor përjeton diskriminim bazuar në faktorë të tillë si raca, gjinia, mosha ose paaftësia.

- Ngacmim seksual. Ankesat në lidhje me raste ngacmimi seksual ose sjellje të papërshtatshme në vendin e punës.

- Shpërblim. Shqetësimet në lidhje me pagat, mëditjet, pagesën jashtë orarit ose forma të tjera kompensimi.

- Përfundim i padrejtë. Ankesat për ndërprerje të padrejtë të punës.

- Pezullim: Ankesa lidhur me pezullimin e përkohshëm nga puna.

- Heqja dorë nga kërkesat. Nëse një punëtor beson se është detyruar ose u është bërë presion për të hequr dorë nga të drejtat ose pretendimet e tij.

MA duhet t'u përmbahet parimeve të mëposhtme:

- Sigurimi i informacionit. Të gjithë punëtorët duhet të informohen për mekanizmin e ankesave në kohën kur punësohen dhe detajet se si funksionon duhet të jenë lehtësisht të disponueshme, për shembull, të përfshira në dokumentacionin e punonjësve ose në tabelat e njoftimeve.

- Transparenca e procesit. Punëtorët duhet të dinë se kujt mund t'i drejtohen në rast ankese dhe mbështetjen dhe resurset e këshillave që janë në dispozicion të tyre. Të gjithë menaxherët e linjës dhe të lartë duhet të jenë të njohur me procedurën e ankesave të organizatës së tyre.

- Duke e mbajtur të përditësuar. Procesi duhet të rishikohet rregullisht dhe të mbahet i përditësuar, për shembull, duke iu referuar çdo udhëzimi të ri ligjor, ndryshimi në kontrata ose përfaqësim.

- Konfidencialiteti .Procesi duhet të sigurojë që ankesa të trajtohet me konfidencialitet. Ndërsa procedurat mund të specifikojnë që ankesat duhet t'i bëhen fillimisht menaxherit të linjës së punëtorëve, duhet të ekzistojë gjithashtu mundësia e ngritjes së ankesës së pari me një menaxher alternativ, për shembull, një menaxher i resurseve njerëzore (personeli).

- Mos shpërblimi. Procedurat duhet të garantojnë që çdo punonjësi që parashtron ankesë nuk do t'i nënshtrohet asnjë hakmarrjeje.

- Afatet e arsyeshme kohore. Procedurat duhet të lejojnë kohë për të shqyrtuar plotësisht ankesat, por duhet të synojnë zgjidhje të shpejta. Sa më gjatë të lejohet të vazhdojë një ankesë, aq më e vështirë mund të jetë për të dyja palët që të kthehen në normalitet më pas. Duhet të caktohen afate kohore për çdo fazë të procesit, për shembull, një kohë maksimale midis një ankese që ngrihet dhe caktimit të një takimi për ta shqyrtuar atë.

- E drejta e ankimit. Një punëtor duhet të ketë të drejtën e ankimimit në Bankën Botërore ose gjykatat kombëtare nëse ai ose ajo nuk është i kënaqur me gjetjen fillestare.

- E drejta për t'u shoqëruar. Në çdo takim apo seancë, punëtori duhet të ketë të drejtën të shoqërohet nga një koleg, mik apo përfaqësues i sindikatës.

- Mbajtja e shënimeve. Të dhënat me shkrim duhet të mbahen në të gjitha fazat. Ankesa fillestare duhet të jetë me shkrim, nëse është e mundur, së bashku me përgjigjen, shënimet e çdo takimi, gjetjet dhe arsyet e gjetjeve. Çdo regjistrim në VSM do të regjistrohet veçmas dhe do të mbahet shumë konfident.

- Marrëdhënia me kontratat kolektive. Procedurat e ankesave duhet të jenë në përputhje me çdo marrëveshje kolektive.

- Marrëdhënia me rregulloren. Proceset e ankesave duhet të jenë në përputhje me kodin kombëtar të punësimit.

Klasifikimi i rrezikut mjedisor dhe social

Ndikimet e M&S nga aktivitetet për 'Rehabilitimin dhe Përmirësimin e Sistemit të Ujësjellësit në Komunën e Gjilanit' janë të përqendruara kryesisht gjatë fazës së ndërtimit, që i atribuohen aktiviteteve si operimi i makinerive të rënda, përdorimi i lëndëve të para për punët ndërtimore, dëmtimi i asetet private dhe publike, emetimet e zhurmës dhe dridhjeve, gjenerimi i mbetjeve dhe rreziqet e mundshme që rrjedhin nga incidentet dhe rreziqet. Rreziqet shtesë të lidhura janë ato që lidhen me komunitetet dhe ato që lidhen me punën dhe kushtet e punës.

Gjatë fazës së funksionimit, rrjeti i furnizimit me ujë do të shfaqë efekte të moderuara pozitive, veçanërisht në zonat e reja të servisuara me shërbime të përmirësuara të furnizimit me ujë. Këto përmirësime pritet të çojnë në rritjen e efikasitetit të ujit, si dhe përmirësime në cilësinë dhe sasinë e ujit.

Janë përcaktuar masat zbutëse për të reduktuar ndikimin e rreziqeve të mundshme mjedisore dhe sociale gjatë zbatimit të punimeve, të cilat janë dhënë në tabelën 2.

Ndotja e ajrit (gjenerimi i pluhurit dhe emetimet e gazta) gjatë ndërtimit dhe aktiviteteve të mirëmbajtura do të lehtësohen nga:

- Përdorimi i pajisjeve të mirëmbajtura dhe mirëmbajtja e duhur e makinerive për të minimizuar emetimet e gazit të CO, grimcat e pezulluara dhe tymrat.

- Spërkatja e ujit për kontrollimin e pluhurit.

- Përdorimi e metodave të pastrimit të pluhurit për të reduktuar pluhurin.

- Mbulimi i kamionëve që transportojnë materiale ndërtimi dhe mbetje.

- Ruajtja dhe mbulimi i shtyllave të gërmuara në zona me më pak erë.

Nivelet e rritura të zhurmës mund të zbuten nga:

- Përdorimi i pajisjeve të qeta/të mirëmbajtura dhe mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve.

- Përdorni zvogëlues funksional të zhurmës.

- Kufizoni aktivitetet e zhurmshme në orët normale të ditës.

- Kufizoni shpejtësinë e automjetit në vende kritike.

Ndotja e tokës dhe e ujërave nëntokësore (nafta) që mund të zbutet nga:

- Sigurohuni që mbetjet ose materialet e gërmuara të mos ruhen në mënyrë të papërshtatshme për të parandaluar ndotjen e ujërave nëntokësore dhe resurseve ujore.

- Siguroni mbajtjen dytësore për të gjitha enët ose mbetjet e ngurta me përmbajtje kimike.

- Prania e kompleteve të përshtatshme për parandalimin e derdhjeve

- Ruajtja e duhur e substancave të rrezikshme dhe larg puseve të tokës, ujit dhe rezervuarit të magazinimit.

- Ruani kimikatet, mbetjet e rrezikshme të tilla çimento sipas Fletëve të të Dhënave të Sigurisë Materiale (MSDS).

Prodhimi dhe asgjësimi i mbetjeve mund të zbutet nga:

- Sigurohuni që të mbahen masa të mira të mirëmbajtjes së shtëpisë

- Sigurohuni që mbetjet e ngurta të mblidhen rregullisht dhe të ruhen në vende të caktuara në enë plastike

- Mblidhni, transportoni dhe hidhni siç duhet mbetjet e ngurta në vendet e përcaktuara të lejuara ose në deponi të caktuara nga autoritetet lokale dhe fondet e pastrimit;

- Mbulimi i duhur i kamionëve që transportojnë mbetjet e grumbulluara për të shmangur derdhjen gjatë transportit.

- Bashkëngjitni dhe dorëzoni faturën e mbetjeve nga autoritetet e caktuara të deponisë.

Aksidentet dhe lëndimet në punë mund të zbuten nga:

- Siguroni trajnime për shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit e përfshirë në punë.

- Siguroni PPM (maska ​​mbrojtëse, helmetë, veshje të përgjithshme, këpucë sigurie, dhe syze sigurie, sipas rastit); në zonat me zhurmë të lartë siguroni tapa veshi ose bllokues të veshit; maska ​​për punë që përfshijnë gërmime, pluhur dhe emetime; syze dhe doreza për të parandaluar fshikëzat e lëkurës dhe acarimin e syve nga çimentoja dhe asfalti.

- Siguroni disponueshmërinë e kutisë së ndihmës së parë.

- Detajet e spitalit më të afërt duhet të jenë të pranishme në vend.

- Ndjekja e udhëzimeve për sigurinë e drejtimit, p.sh. shoferë të trajnuar, respektimi i kufijve të shpejtësisë, përdorimi i kamionëve të mirëmbajtur.

- Sigurohuni që shenjat paralajmëruese të shtohen në një distancë të sigurt nga punëtorët dhe vendi i punës për të siguruar që asnjë punëtor të mos përplaset aksidentalisht nga një automjet.

- Mbani sigurimin për punëtorët në kantierin e nënprojektit sipas kërkesave dhe kushteve të sigurimit në dokumentet e tenderit të cilat duhet të jenë në përputhje me ligjin kombëtar të punës.

- Kontraktuesi duhet të dorëzojë raporte ditore për lëvizjen e punëtorëve, punëtorët e aprovuar dhe të trajnuar për kryerjen e aktivitetit të rehabilitimit të rrjetit të ujit.

- Kontraktuesi duhet të mbrojë punëtorët dhe publikun duke mbuluar hapjet dhe duke vendosur rrethojë të mbrojtur, të barrikaduara dhe me parmakë rreth vendeve të punës.

- Kontraktori duhet të përgatisë dhe dorëzojë metodën e deklaratës dhe vlerësimin e rrezikut MSHS për aktivitetet e punës me rrezik të lartë.

- Sigurohuni që drejtuesit e mjeteve të transportit ndjekin praktikat e mira të drejtimit të automjetit, si mbajtja e kufirit të shpejtësisë dhe vendosja e rripave të sigurimit.

- Sigurohuni që punëtorët të jenë të vetëdijshëm për teknikat e duhura të ngritjes për të shmangur dëmtimet e shpinës

- Sigurohuni që të sigurohen pauza të rregullta dhe ujë të pijshëm.

- Kryerja e punës gjatë ditës.

Rreziku për punëtorët nga materiali i rrezikshëm mund të zbutet duke:

- Trajnuar punëtorët në lidhje me trajtimin e materialeve të rrezikshme.

- Trajtuar, ruajtur dhe hedhur materiale dhe mbetje të rrezikshme sipas fletës së të dhënave të sigurisë materiale (MSDS).

Sigurimi i punonjësve me qasje në tualete, ujë të pijshëm dhe sapun.

- Sigurimi dhe zbatimi i masave paraprake të sigurisë në vend gjatë zbatimit të nënprojektit.

Rreziku i shembjes së kanaleve të gërmuara, dheut në tokë të paqëndrueshme mund të zbutet:

- Duke krijuar sistemin mbështetës të dheut, mbrojtës dhe mbështetje për të gjitha gërmimet

- Siguroni mbështetje për strukturat ngjitur aty ku është e nevojshme, të mjaftueshme për të parandaluar dëmtimet që vijnë nga puna e rehabilitimit.

- Instaloni shenjat paralajmëruese të gërmimit të sigurisë përgjatë kanaleve.

- Hiqni mbështetësit e përkohshëm në mënyrë progresive ndërsa mbushja vazhdon.

- Kontraktori duhet të mbështesë gërmimet anash shtyllave me fletë me Jake/mbrojtës për të shmangur kolapsin e gërmimit ose rënien e materialeve në gërmime dhe për të siguruar qasje dhe dalje të sigurt në gërmim për pajisjet dhe punëtorët.

- Hiqni materialet e panevojshme nga ana e gërmimit për të parandaluar rënien e materialeve në kanalet e gërmimit.

- Siguroni trajnime për shëndetin dhe sigurinë në punë për të gjithë punonjësit e përfshirë në punë.

Rreziku nga ngritja e tubave të ujit i cili mund të zbutet me:

- Mbylljen e zonës së ngritjes me rrethojë për të parandaluar hyrjen në zonë gjatë punës së ngritjes;

- Instaloni shenja paralajmëruese për aktivitetet e ngritjes në vendin e punës.

- Realizoni punët ngritëse nga një ekip ngritës i trajnuar mirë dhe i kualifikuar;

- Pajisni punëtorët me të gjitha pajisjet e nevojshme mbrojtëse personale PPM dhe materialet e sigurisë;

- Përdorni pajisje të mirëmbajtura për ngritjen e elementeve që janë të përshtatshme për peshën;

- Siguroni ngarkesat kur ngrini dhe përdorni materiale fiksuese të forta dhe të besueshme për t'u siguruar që ngarkesa është shtrënguar mirë dhe asnjë pjesë e fortë nuk bie nga ngarkesa gjatë ngritjes;

- Mbroni njësitë kundër njollosjes, çngjyrosjes dhe dëmtimeve të tjera derisa të instalohen në vendndodhjen e tyre përfundimtare.

- Kapaciteti i pajisjes ngritëse duhet të jetë së paku 1,65 herë ngarkesa statike maksimale e llogaritur në atë pikë

- Një ngarkesë përfundimtare duhet të jetë ≥ 4 herë ngarkesa maksimale statike.

- Sigurohuni që punëtorët të qëndrojnë në një distancë të sigurt nga zona e ngritjes

Rreziqet nga lodhja fizike:

- Sigurohuni që të gjithë punëtorëve ti sigurohen pushime të rregullta dhe ujë të pijshëm

Rreziqet nga rreziqet mjedisore (ekspozimi i nxehtësisë, stuhisë, reshjet, etj.):

- Sigurohuni që të kontrolloni kushtet e motit përpara se të kryeni ndonjë punë

- Puna duhet të shmangë periudhat me shi, motin me pluhur dhe valët e të nxehtit

- Sigurohuni që të sigurohet ujë i pijshëm dhe të ketë pushime të rregullta

Rreziqet nga goditjet elektrike nga shtyllat e energjisë elektrike:

- Sigurohuni që të ruhet distanca e duhur nga shtyllat elektrike

- Sigurohuni që zonat e shtyllave elektrike aty pranë të mos jenë të rrethuara me tokë të lagësht

- Ndërgjegjësimi i punëtorëve

- Puna në sezonin e thatë

Dëmtimi i komunalive dhe shërbimeve të vendosura nën tokë (energjia elektrike, interneti, telefoni, etj.) të cilat mund të zbuten nga:

- Koordinimi me autoritetet lokale dhe gjetja e linjave të shërbimit përpara fillimit të punës.

- Merrni vizatime të detajuara të shërbimeve nëntokësore.

- Para fillimit të gërmimit, bëhet gërmimi manual për të shmangur dëmtimin e infrastrukturës nëntokësore.

- Zona që do të skanohet për shërbime nëntokësore duhet të merret nga institucionet përkatëse qeveritare përpara fillimit të punës.

- Siguroni kohën e riparimit të kontraktorit për çdo shërbim që është shkatërruar gjatë zbatimit.

Pjerrësia e pamjaftueshme e rrugës pas gërmimit për rrjetin e ujit e cila mund të zbutet nga:

- Nivelimi dhe rilevimi duhet të kryhen nga instrumenti i stacionit total për të garantuar kullimin e ujërave të stuhisë dhe mos përmbytjen e ujit gjatë sezonit të shirave në zonat e synuara.

Ndërprerje e përkohshme e qasjes në shtëpinë/aktivitetet ekonomike për shkak të procesit të zbatimit të duhur, i cili mund të zbutet nga:

- Sigurohuni që mbyllja e seksioneve të rrugëve nuk do të shkaktojë humbje të ardhurave për bizneset buzë rrugës duke ofruar qasje alternative në banesat dhe bizneset buzë rrugës.

- Aktivitetet duhet të kryhen seksion pas seksioni në mënyrë që të shmanget çdo ndërprerje në rutinat e përditshme të njerëzve.

- Koordinoni me publikun për kohën e zbatimit të aktiviteteve dhe informoni ata paraprakisht për të shmangur çdo vonesë apo ndërprerje.

- Asnjëherë mos i shqetësoni qytetarët nga qasja në shtëpi, tregje dhe zona të jetesës së përditshme.

- Sigurimi i rrugëve alternative të qasjes të përkohshme drejt shtëpive, tregjeve dhe zonave të jetesës së përditshme.

Për më tepër, kontraktori është përgjegjës për restaurimin e menjëhershëm të çdo aseti publik dhe privat të dëmtuar gjatë procesit të zbatimit të nënprojektit. Kjo përfshin riparimin e çdo infrastrukture, si rrugë, trotuare ose shërbime komunale, që mund të ndikohen nga aktivitetet e ndërtimit. Kontraktori duhet të sigurojë që të gjitha punët e restaurimit të kryhen në përputhje me autoritetet përkatëse dhe pronarët e pronave dhe që çdo ndërprerje e shkaktuar nga procesi i ndërtimit të minimizohet sa më shumë që të jetë e mundur. Për më tepër, kontraktori duhet të sigurojë kompensim ose kthim në gjendje të mëparshme për çdo dëm të shkaktuar, në përputhje me kushtet e kontratës së projektit dhe ligjet dhe rregulloret në fuqi.

6. NDIKIMET MJEDISORE SOCIALE DHE MASAT ZBUTËSE

Tabela 2: Rreziqet e Mundshme në Ndikimet Mjedisore dhe Sociale dhe Masat Zbutëse

| Burimi i ndikimit | Masat zbutëse | Përgjegjësia | Kostoja e parashikuar |
| --- | --- | --- | --- |
| Ndikimet në mjedis |  |  |  |
| Kushtet e përgjithshme |  |  |  |
| - Njoftimi i institucioneve publike dhe përkatëse - Lejet - Menaxhimi i mbetjeve - Dëmtimi i infrastrukturës | - Për punimet e ardhshme janë njoftuar të gjitha institucionet përkatëse (p.sh. policia rrugore, ndërtimtaria, inspektorati mjedisor dhe SH&S etj.). Publiku ka marrë informacion të duhur dhe në kohë nëpërmjet mjeteve të përshtatshme dhe shtrirjes së tij gjeografike dhe kohore. - Të gjitha lejet e kërkuara ligjërisht (ndërtimore, mjedisore dhe të tjera) janë marrë para fillimit të punimeve. - Identifikimi i deponive të licencuara për rrjedhat kryesore të mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme - Punimet në seksionet që kryqëzojnë infrastrukturën e shërbimeve do të koordinohen me ofruesit e shërbimeve komunale (energjia elektrike, kanalizimi, furnizimi me ujë, telekomunikacioni, etj.). - Pozicionet e sakta të infrastrukturës/instalimeve aktuale do të përcaktohen përpara se të fillojnë punimet në një seksion të caktuar. - Pozicionet e sakta të institucioneve aktuale private/publike/ aseteve të komunitetit në zonën e ndërtimit do të përcaktohen përpara se të fillojnë punimet në një seksion të caktuar. Punimet do të fillojnë vetëm pasi të merret pëlqimi nga PEP. | Kontraktori | Kostoja e ndërtimit |
| Cilësia e ajrit dhe ndryshimet klimatike |  |  |  |
| Gjenerimi i emetimeve të pluhurit, shkarkimit të gazrave si rezultat i: - Përgatitja e vend punishteve (pastrimi i vend punishteve, aktivitetet e demolimit, etj.); - Aktivitetet e ndërtimit; - Përdorimi i pajisjeve, mekanizimi dhe aktivitetet e transportit; - Gjenerimi i mbetjeve; - Magazinimi, trajtimi i materialeve dhe mbetjeve. | - Zbatimi i praktikave të mira të ndërtimit; - Spërkatje me ujë (me dorë ose me spërkatës) në kantiere, depo, rrugë; - Vendosja e rrethojës mbrojtëse ose mureve mbrojtëse të përkohshme në kantieret e ndërtimit; - Stabilizimi ose mbulimi i grumbujve të materialeve inerte; - Heqja ditore e tokës së gërmuar dhe materialeve të tjera të mbeturinave në automjetet e mbuluara të transportit; - Zbatimi i masave për menaxhimin e mbetjeve, veçanërisht mbetjeve organike; - Optimizimi i aktiviteteve të transportit; - Mirëmbajtja e duhur e pajisjeve dhe mekanizimit; - Përdorimi i karburanteve me më pak emetime ndotëse; - Pastrimi i detyrueshëm i gomave; - Pastrimi i përditshëm i rrugëve hyrëse; - Zbatimi i procedurave për trajtimin e materialeve të ndërtimit | Kontraktori/ Mbikëqyrësi | Kostoja e ndërtimit Rrethojë mbrojtëse për mbrojtje nga pluhuri 1m2 ~1 € Ujë për shtypjen e pluhurit 1m3: ~0. 5 € Transporti i mbeturinave 1 km: ~0.5 € |
| Zhurma dhe vibrimet |  |  |  |
| - Pajisje dhe mekanizim për aktivitetet e ndërtimit dhe transportit; - Veprimtaritë e ndërtimit. | - Zbatimi i praktikave të mira të ndërtimit; - Kufizoni emetimet e zhurmës në përputhje me kërkesat kombëtare (Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102); - Të gjitha pajisjet e ndërtimit dhe mekanizimi do të jenë në përputhje me kërkesat e Direktivës së BE-së 2000/14/EC për emetimin e zhurmës në mjedis; - Zgjidhni kompresorë të heshtur ose përdorni pajisje hidraulike më të qeta; - Të gjitha pajisjet mekanike duhet të fiken në mënyrë të përshtatshme dhe të mirëmbahen rregullisht; - Punimet e ndërtimit në/ose në afërsi të vendbanimeve nuk do të lejohen gjatë natës, etj. | Kontraktori/ Mbikëqyrësi | Kostoja e ndërtimit |
| Uji |  |  |  |
| Kryerja e aktiviteteve ndërtimore pranë trupave ujorë (gjatë zbatimit të kalimit të lumit) - Erozioni i tokës si rezultat i aktiviteteve të ndërtimit, - Rreziku i ndotjes nga ruajtja dhe përdorimi i kimikateve dhe materialeve ndihmëse, lëndëve djegëse; - Gjenerimi i mbetjeve dhe ruajtja e përkohshme e tyre, - Mirëmbajtja dhe servisimi i pajisjeve, pastrimi i pajisjeve; - Derdhje të rastësishme në vende etj. - Dëmtimi i bimësisë - Dëmtim i shtratit të lumit | - Zona e ndërtimit pranë rrjedhave ujore duhet të jetë e madhe pasi është rreptësisht e nevojshme të kryhen punimet e ndërtimit - Aktivitetet e ndërtimit duhet të planifikohen gjatë sezonit të thatë për të minimizuar ndërprerjet e rrjedhës së ujit dhe rreziqet nga përmbytjet. - Zbatimi i masave të kontrollit të erozionit të tokës në mënyrë që të shmanget rrjedhja e sipërfaqes dhe të parandalohet llumëzimi, - Nëse ekziston rreziku i shkarkimit të sasive të mëdha të sedimentit në rrjedhat ujore, të vendosen kthjellues (rrjeta sedimenti); - Zbatimi i masave për parandalimin dhe reagimin e derdhjeve për të adresuar çdo çlirim aksidental të ndotësve. - Siguroni pajisje për parandalimin e rrjedhjeve pranë vendit të ndërtimit për pastrim urgjent; - Zbatimi i masave për menaxhimin e mbetjeve dhe materialeve të rrezikshme. - Siguroni pastrimin dhe kanalizimin e duhur të gjitha materialeve dhe pajisjeve të ndërtimit për të parandaluar kontaminimin e rrugëve ujore dhe ndaloni pastrimin e pajisjeve ose automjeteve në lumenj ose në afërsi të tyre. - Minimizoni shqetësimet në shtratin e lumit duke përdorur metoda pa kanal për instalimin e tubave aty ku është e mundur dhe zhvilloni një plan restaurimi dhe rehabilitimi për të rivendosur shtratin e lumit dhe habitatin pas ndërtimit. | Kontraktori/ Mbikëqyrës në koordinim me Hidromorava dhe EMP | Kostoja e ndërtimit Kostoja e rrjetave të sedimentimit do të ndryshojë në varësi të llojit të strukturave të kontrollit të rrjedhës dhe madhësisë së rrjetës. |
| Mbetje |  |  |  |
| Gjenerimi i llojeve të ndryshme të mbetjeve të rrezikshme dhe jo të rrezikshme, si mbetje inerte, mbetje komunale, mbetje të biodegradueshme, mbetje paketimi, si rezultat i: - Pastrimi dhe heqja e bimësisë në lokacione, - Demontimi ose prishja e disa ndërtesave, strukturave, pajisjeve ekzistuese, - Përdorimi i materialeve të ndërtimit; - Kryerja e veprimtarisë ndërtimore dhe rehabilituese; - Përdorimi i pajisjeve dhe mekanizimit, - Prania e punëtorëve etj. | - Zbatimi i praktikave të mira të ndërtimit; - Përgatitja e Planit për Menaxhimin e Mbeturinave për të gjitha aktivitetet në përputhje me Ligjin për Mbeturinat Ligjin Nr. 04/L-060 (i ndryshuar dhe plotësuar) - Plani duhet të trajtojë çështje të tilla si vendndodhja dhe metodat e ruajtjes, transportit dhe asgjësimit, si dhe procedurat për menaxhimin e mbetjeve, masat për monitorimin dhe auditimet periodike. | Kontraktori/ Mbikëqyrës në bashkëpunim me Hidromoravën dhe Komunat | Kostoja e ndërtimit Përgatitja e Planit të Menaxhimit të Mbetjeve: 2500 € |
| Dheu |  |  |  |
| - Degradimi, erozioni, ngjeshja, shkatërrimi i shtresës së sipërme të tokës si rezultat i aktiviteteve ndërtimore; - Magazinimi i lëndëve të para dhe mbetjeve në kantiere; - Ndotja e tokës si rezultat i derdhjes aksidentale të lëndëve kimike të karburantit, mbetjeve të rrezikshme, - Zbulimi i dheut të kontaminuar në vendet e nënprojektit; - Gjenerimi i mbetjeve dhe ujërave të zeza (ndotje e mundshme e ujërave nëntokësore në rast të nivelit të lartë të akuiferit). | - Sipërfaqja e tokës (humusi) duhet të hiqet siç duhet përpara se të fillojë gërmimi, të ruhet dhe të përdoret pas përfundimit të aktiviteteve, me qëllim rikultivimin dhe stabilizimin e shpateve; - Grumbullimet e dheut të hequr duhet të stabilizohen ose të mbulohen (me tekstil) dhe të ruhen përkohësisht në vende të vendosura larg brigjeve të lumit ose zonave të prirura nga erozioni; - Në rast të zbulimit të dheut të kontaminuar në kantieret e ndërtimit, Kontraktori duhet të ketë përcaktuar dhe përgatitur procedurat për ruajtjen dhe trajtimin e duhur të dheut të kontaminuar, në përputhje me standardet përkatëse si dhe përmes komunikimit me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Mjedisit; - Në rast të ndotjes së tokës nga derdhjet aksidentale, shtresa e ndotur e tokës duhet të hiqet dhe të trajtohet si mbetje e rrezikshme në përputhje me detyrimin e ulët; - Zbatimi i procedurave për trajtimin e materialeve të ndërtimit dhe mbetjeve, etj. - Zbatimi i masave për menaxhimin e ujërave të zeza. Aktivitetet ndërtimore të kryhen në një periudhë me reshje të pakta për të minimizuar mundësitë e përmbytjeve dhe përhapjes së sedimentit; | Kontraktori/ Mbikëqyrësi | Kostoja e ndërtimit |
| Biodiversiteti dhe peizazhi |  |  |  |
| - Puna në tokë, rreziku i heqjes së bimësisë dhe aktivitete të tjera ndërtimore, - Kryerja e aktiviteteve të ndërtimit në ose pranë trupave ujorë dhe ndotjes së mundshme të ujit, - Lëvizja e mundshme e automjeteve nëpër lumenj, - Erozioni i tokës, - Magazinimi i materialeve dhe mbetjeve; - Gjenerimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza; | - Aplikoni praktika të mira ndërtimi që do të shmangnin ndotjen; - Parandalimi i ndërhyrjeve në shtratin e lumit; - Duhet të shmanget prerja e bimëve dhe shkatërrimi i habitateve me qëllim të gjurmimit të rrugëve të reja hyrëse, depozitimit të lëndëve të para ose mbetjeve; - Pastrimi i kujdesshëm i kantierit menjëherë pas përfundimit të aktiviteteve të ndërtimit, etj. - Vendosja e pajisjeve dhe objekteve që nuk do të shqetësojnë vlerat e peizazhit të vendeve, - Zbatimi i masave për mbrojtjen e ujit dhe tokës si dhe menaxhimin e mbetjeve. | Kontraktori/ Mbikëqyrësi | Kostoja e ndërtimit |
| Çështjet sociale |  |  |  |
| - Dëmtimi i institucioneve private/publike/aseteve të komunitetit në korridorin e ndikimit | - Koordinoni me Mbikëqyrësin dhe Hidromoravën për të konfirmuar/ndryshuar vendndodhjen dhe dimensionet e sakta të aseteve që do të largohen/pastrohen për punimet e ndërtimit me foto - Dakordohuni me Mbikëqyrësin dhe Hidromoravën për sasinë dhe gjendjen e restaurimit të aseteve të prekura përpara fillimit të gërmimit. - Sigurohuni që pëlqimi për të hyrë në vend punishte është në marrveshje me Hidromoravën/EMP përpara se të hyni/pastroni pronën private. - Informoni palën e prekur të paktën një javë përpara se të pastroni/çmontoni asetin ekzistues. - Sigurohuni që asetet e dëmtuara të restaurohen përpara se të largoheni nga vendi specifik | Kontraktori | Kostoja e ndërtimit |
| - Dëmtime të komunalive dhe shërbimeve të vendosura nën tokë (rrymë, ujë, internet, telefon, etj.) dhe duke bërë që banorët të ndërpresin shërbimet e tyre. | - Koordinimi me autoritetet lokale dhe gjetja e linjave të shërbimit përpara fillimit të punës - Merrni vizatime të detajuara të shërbimeve nëntokësore. - Para fillimit të gërmimit, bëhet gërmimi manual për të shmangur dëmtimin e infrastrukturës nëntokësore. - Zona që do të skanohet për shërbime nëntokësore duhet të merret nga institucionet përkatëse qeveritare përpara fillimit të punës. - Sigurohuni që kontraktori të riparojë çdo shërbim që është shkatërruar gjatë zbatimit. | Kontraktori | Kostoja e ndërtimit |
| - Emetimet e gazit të krijuara nga makinat dhe automjetet në vend. | - Mbani makineritë në kushte të mira pune për të minimizuar emetimet - CO, NOx dhe tymra të tjerë. - Siguroni veshje të përshtatshme mbrojtëse për punëtorët dhe pajisjet duhet të mirëmbahen rregullisht për të shmangur çdo emetim. - Ofroni ndërgjegjësimin e praktikave të mira për punëtorët për të fikur automjetet dhe makineritë kur nuk janë në përdorim | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Zhurmë e madhe dhe dridhje të forta të shkaktuara nga makineritë dhe automjetet. | - Duhet të zbatohen masa për reduktimin e zhurmës në nivele të pranueshme dhe mund të përfshijnë silenciatorë, bllokues. Shmangia ose minimizimi i transportit përmes përpunimit të materialit në zonat e komunitetit (si përzierja e betonit). - Makineritë duhet të mirëmbahen rregullisht për të shmangur tejkalimin e emetimit të zhurmës nga makineritë e mirëmbajtura keq. - Kufizoni aktivitetet e zhurmshme në orët normale të ditës. - Kufizoni shpejtësinë e automjetit në vende kritike. - Në rrugët e ngushta në lagje, përdorni makineri dhe pajisje të vogla për të shmangur vibrimet në ndërtesa. | Kontraktori | E detyrueshme (Detyrim kontraktual) |
| - Mbetjet e ngurta të lëna nga punëtorët (plehra dhe qese plastike) grumbullohen dhe ndotin mjedisin | - Sigurohuni që punëtorët të mbledhin rregullisht të gjitha mbeturinat e ngurta në thasë të izoluar mirë dhe t'i transportojnë ato në deponoinë e caktuar ose t'i asgjësojnë në mënyrën e duhur që nuk ndikon në mjedis nëpërmjet një kontraktori të certifikuar ose në zonën e autorizuar. - Procedurat e menaxhimit të mbetjeve do të shtohen në dokumentet e tenderit për të siguruar menaxhimin e duhur të mbetjeve në kantiere. | Kontraktori | E detyrueshme (Detyrim kontraktual) |
| - Vlera e ulët estetike e peizazhit si dëmtime të pemëve dhe bimëve ekzistuese, grumbullim mbetjesh dhe mbeturinash, dëmtime të rrethojave, mureve, reklamave, bordurave dhe pllakave të dëmtuara, etj. | - Mbillni pemë të reja dhe rimbillni ato të dëmtuara. - Kompensimi i bimëve të dëmtuara. - Hiqni mbetjet dhe mbeturinat e grumbulluara në vendin e mirëmbajtjes. - Rindërtoni rrethojën e dëmtuar, muret, reklamat, bordurat dhe pllakat e dëmtuara etj. - Vendet e ndërhyrjes duhet të pastrohen kur të përfundojnë investimet. | Kontraktori | E detyrueshme (Detyrim kontraktual) |
| - Ndikimet nga dridhjet për shkak të ngjeshjes dhe mirëmbajtjes së pajisjeve të makinerive | - Kontraktori duhet të përdorë aktivitete manuale brenda lagjes. - Përdorni pajisje të vogla. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Trafiku rrugor mund të ndërpritet përkohësisht gjatë zbatimit, duke i penguar njerëzit të qasen në nevojat e tyre. | - Informoni komunitetin, pronarët e dyqaneve, publikun dhe vendbanimin buzë rrugës për orarin e punës. - Koordinoni me komunitetin lokal dhe publikun për orarin e punës. - Shkurtoni periudhën e punës. - Shmangni mbylljen e plotë të rrugëve duke kryer punë në seksione. - Përshpejtoni aktivitetin e punës dhe hapni vendin sa më shpejt të jetë e mundur duke dyfishuar punëtorët dhe pajisjet. | Kontraktori | Artikuj PP. E detyrueshme (Detyrim kontraktual) |
| - Ndërprerje e përkohshme e aktiviteteve ekonomike, duke përfshirë ndërprerjen e trafikut dhe bllokimin | - Sigurohuni që mbyllja e seksioneve të rrugëve nuk do të shkaktojë humbje të ardhurave të bizneseve, kioskave ose shitësve në anë të rrugës, duke ofruar qasje alternative në banesat dhe biznese buzë rrugës. - Kryeni aktivitetet seksion pas seksioni në mënyrë që të shmangni çdo ndërprerje në rutinat e përditshme të njerëzve. - Koordinoni me publikun për kohën e zbatimit të aktiviteteve dhe informoni ata paraprakisht për të shmangur çdo vonesë apo ndërprerje. - Asnjëherë mos i shqetësoni qytetarët për qasje në shtëpitë e tyre, tregje dhe zona të jetesës së përditshme duke ofruar rrugë alternative të përkohshme për tu qasur në shtëpi, tregje dhe zona të jetesës ditore, kjo mund të përfshijë krijimin e rrugëve, shtigjeve ose hyrjeve të përkohshme për të siguruar qasje të vazhdueshme gjatë fazës së zbatimit. - Në zonat e banuara ku lëshohet pluhur dhe erë, informoni vendasit që të mbyllin dritaret. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Bllokim trafiku për shkak të lëvizjes së mjeteve nga/në kantier dhe transportit të materialeve | - Para punimeve, kontraktori duhet të kryejë konsultime me Hidromoravën dhe komunitetin. - Lëvizjet e automjeteve duhet të përfshihen në një plan ndërtimi përpara miratimit. Rrugët, veçanërisht automjetet e rënda, duhet të marrin parasysh vendet e ndjeshme si shkollat, spitalet dhe tregjet. - Ndalohet rreptësisht transportimi i materialeve për ndërtim gjatë orëve të pikut. - Koordinoni me autoritetin e trafikut në qytet për orarin e mirëmbajtjes. - Gjeni alternativa (drejtime) në secilën anë të rrugës ekzistuese përpara se të gërmoni dhe rindërtoni sipërfaqet ekzistuese. - Kontrolloni dhe menaxhoni trafikun, duke rregulluar devijime dhe anashkalime alternative për trafikun, banesat dhe bizneset në anë të rrugës për çdo vend të mirëmbajtjes duke përdorur kone trafiku, barriera, gardhe ose drita sipas nevojës, në koordinim me oficerët e trafikut dhe sipas planit të punës të kryer nga Kontraktori dhe të miratuar nga Hidromorava dhe EMP. - Mos filloni asnjë aktivitet mirëmbajtjeje përpara instalimit të masave mbrojtëse të sigurisë dhe kontrollit të trafikut. - Vendosni shenja në rrugën e planifikuar në mënyrë që ngasësi t`i përcjell ato. - Aty ku kërkohet, caktoni persona për të drejtuar trafikun në zonat ku punohet. - Parkoni makineritë dhe pajisjet larg rrugëve në një zonë të caktuar. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Qasja e publikut në kantier. | - Instaloni rrethoja, barriera, vende të rrezikshme paralajmërimi/ndalimi rreth zonës së punës që tregojnë rrezik potencial për njerëzit. - Vendosni shenjat e duhura paralajmëruese dhe udhëzuese në zonat ku po punohet. - Mbani sipërfaqet e rrugëve të pastra nga materiale të tilla si dheu dhe zhavorri. - Kufizoni në koordinim me autoritetet e trafikut lëvizjen e mjeteve të rënda në rrugë/korsi të përdorura nga publiku gjatë orëve të pikut të trafikut. - Kryerja e planeve të menaxhimit dhe sigurisë për aktivitetet e mirëmbajtjes. - Vendosni barriera të lëvizshme. - Mbuloni skelet në mënyrë të duhur. | Kontraktori | Artikuj PP. E detyrueshme (Detyrim kontraktual) |
| - Mungesa e ndërgjegjësimit dhe njohurive të punëtorëve për respektimin e kulturave të komunitetit lokal dhe çështjet e mbrojtjes sociale mbi gjininë, VSM/H dhe DHBGJ. | - Kontraktori dhe punëtorët e tij duhet të nënshkruajnë Kodin e Sjelljes. - Sigurohuni që punëtorët të respektojnë dhe t'i përmbahen Kodit të Sjelljes KS për mbrojtjen e komunitetit lokal dhe të mos bëjnë asnjë dëm. - Ekziston sistemi i MA për të trajtuar çdo çështje mbi gjininë, SHAS/H dhe DHBGJ. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Puna e Fëmijëve | - Të gjithë punëtorët duhet të jenë mbi 18 vjeç. - Verifikimi i moshës së punëtorëve duke kontrolluar ID-të dhe dokumentet zyrtare. - Sigurohuni që një regjistër i punonjësve të jetë i disponueshëm dhe të gjithë punëtorët të jenë të regjistruar. - Verifikoni që kushtet e punës janë në përputhje me ESS2 dhe nuk është përdorur punë e detyruar. | Kontraktori | E detyrueshme |
| Ndikimet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë (NSHSP). |  |  |  |
| - Çështjet e përgjithshme të SHSP | Masat e mëposhtme zbutëse janë të zbatueshme për të gjitha ndikimet NSHSP - Sigurohuni që të punësohen punëtorë të kualifikuar për çdo punë. - Kryeni seanca të rregullta ndërgjegjësimi dhe bisedime ditore të Toolbox mbi kërkesat e SHSP përpara se të filloni ndonjë punë. - Inspektim periodik për të siguruar që masat zbutëse janë zbatuar dhe për të ndaluar çdo veprim të pasigurt ose situatë të pasigurt. - Plani i reagimit të urgjencës të jetë i vendosur me detaje dhe me kontaktet e spitalit ose qendrës mjekësore më të afërt, përgjegjësitë kuptohen për të gjitha punët, kutitë e ndihmës së parë të jenë në dispozicion si dhe lista e personave të trajnuar për dhënien e ndihmës së parë, po ashtu duhet të jetë në dispozicion edhe transporti për të gjithë punëtorët. - Raportoni menjëherë të gjitha dukuritë aksidentale me potencial aksidenti serioz, si p.sh. dështime të mëdha të pajisjeve dhe ekspozim ndaj materialeve të rrezikshme, rrëshqitje c te UNOPS dhe te WBG brenda 48 orëve. - Kontraktorët do të monitorojnë, mbajnë shënime dhe raportojnë për çështjet e mëposhtme mjedisore dhe sociale: Siguria: orët e punës, dëmtimi i kohës së humbur (LTI), ditët e humbura të punës, incidentet e regjistruara dhe Analiza korresponduese e shkakut rrënjësor (incidentet e kohës së humbur, rastet e trajtimit mjekësor), rastet e ndihmës së parë, potenciali i lartë i afër humbjeve dhe aktivitetet e nevojshme korrigjuese dhe parandaluese (për shembull, analizat e rishikuara të sigurisë në punë, pajisje të reja ose të ndryshme, trajnime të aftësive, e kështu me radhë). Punimet kryesore: të ndërmarra dhe të përfunduara, progresi kundrejt planit të nënprojektit dhe frontet kyçe të punës (fushat e punës). Kërkesat për MSSHS: incidente të mospërputhjes me lejet dhe ligjin kombëtar (mospërputhje ligjore), angazhimet e nënprojektit ose kërkesa të tjera të MSSHS. Inspektimet dhe auditimet e MSSHS: nga Kompania e Projektit, Inxhinieri i Pavarur, EMP dhe Hidromorava, ose të tjerë—për të përfshirë datën, emrin e inspektorit ose auditorit, vendet e vizituara dhe të dhënat e rishikuara, gjetjet kryesore dhe veprimet e ndërmarra. Mbajtja e një regjistri të lëndimeve dhe aksidenteve duke specifikuar shkakun dhe vendndodhjen Ofroni listën e punëtorëve të trajnuar, të cilët do të kontrollohen për aftësitë e tyre të trajnimit. Masat do të zbatohen në vend dhe do të pasohen nga vizita të rregullta monitoruese. | Kontraktori | E detyrueshme |
| Rreziqet e gërmimit: - Rënia në zonat e gërmuara. - Pluhuri nga gërmimet | Mbrojtje nga Rënia, Rënia e Ngarkesave dhe Pajisjet - Qasja e përkohshme do të vendoset para hyrjes të banimeve. - Vendosni barrikada rreth zonave të gërmuara ose zonave të hapura. - Përdorni sinjale dore/mekanike. - Gradoni tokën larg gërmimit. - Sigurojini punëtorëve maska ​​sigurie për frymëmarrje kundër pluhurit pranë punimeve të gërmimit. - Rrethoni ose barrikadoni mbetjet e lëna gjatë natës. - Mbani materialet ose pajisjet që mund të bien ose të rrotullohen në një gërmim të paktën 70 cm nga skaji i gërmimeve, ose të keni pajisje mbajtëse, ose të dyja. - Siguroni sisteme paralajmërimi të tilla si pajisje të lëvizshme, barrikada, sinjale dore ose mekanike, ose shkrime ndalimi, për të njoftuar operatorët për skajin e një gërmimi. Nëse është e mundur, mbajeni gradimin larg gërmimit. - Siguroni dhe instaloni barrikada mbrojtëse dhe mbrojtje të tjera ekuivalente për të mbrojtur punonjësit kundër rënies së shkëmbinjve, dheut ose materialeve. - Ndaloni punonjësit të punojnë në sipërfaqet e gërmimeve me pjerrësi ose të gropuara në nivele mbi punonjësit e tjerë, përveç rasteve kur punonjësit në nivelet më të ulëta mbrohen në mënyrë adekuate nga rreziku i rënies, rrokullisjes ose rrëshqitjes së materialit ose pajisjeve. - Ndaloni punonjësit të sillen nën ngarkesa që trajtohen për ngritje ose pajisje për gërmim. Për të shmangur goditjen nga ndonjë derdhje ose rënie të materialeve, kërkohet që punonjësit të qëndrojnë larg automjeteve që ngarkohen ose shkarkohen. - Para fillimit të punës dhe sipas nevojës, - Pas stuhive të shiut, erërave të forta ose dukuri të tjera që mund të rrisin rreziqet. - Kur parashikohet në mënyrë të arsyeshme që një punonjës do të ekspozohet ndaj ndonjë rreziku. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Operacionet e ngritjes (vinçi i sipërm për të ngritur tubacionet e ujit) | - Mbyllni zonën e ngritjes me rrethojë për të parandaluar hyrjen në zonën e ngritjes gjatë punës së ngritjes. - Instaloni shenja paralajmëruese për aktivitetet e ngritjes - Parandaloni qasjen për jo punëtorët në zonat e ngritjes ose në çdo zonë ndërtimi - Kryeni punë ngritëse nga një ekip ngritës i trajnuar mirë, i kualifikuar dhe i certifikuar dhe me mjetet e duhura të komunikimit dhe me flamur. - Sigurojini punëtorëve të gjitha PPM-të e nevojshme për Pajisjet Personale Mbrojtëse dhe materialet e sigurisë. - Përdorni pajisje të mirëmbajtura për ngritjen që janë të përshtatshme për peshën; kontrolluar mirë dhe testuar nga një palë e tretë. - Sigurohuni që punëtorët të qëndrojnë në një distancë të sigurt nga zona e ngritjes - Siguroni ngarkesat kur ngritni dhe përdorni materiale fiksuese të forta dhe të besueshme për t'u siguruar që ngarkesa të jetë shtrënguar mirë dhe asnjë pjesë e fortë të mos bjerë nga ngarkesa gjatë ngritjes. - Mbroni njësitë kundër njollosjes, çngjyrosjes dhe dëmtimeve të tjera derisa të instalohen në vendndodhjen e tyre përfundimtare. - Kapaciteti i pajisjes ngritëse duhet të jetë 1,65 herë më i madh se ngarkesa statike e llogaritur maksimale në atë pikë. - Një ngarkesë përfundimtare duhet të jetë ≥ 4 herë më e madhe se ngarkesa statike maksimale. - Sigurohuni që punëtorët dhe çdo person të qëndrojnë në një distancë të sigurt nga zona e ngritjes. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Reagimi emergjent dhe aksidentet | - Kontraktori duhet të përgatisë planin e reagimit ndaj emergjencave dhe të krijojë dhe mirëmbajë një sistem gatishmërie dhe reagimi ndaj emergjencave, për të mbuluar: (i) situatat e paparashikuara që mund të ndikojnë në personelin e nënprojektit që do të financohet; (ii) nevoja për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e punonjësve të nënprojektit; (iii) nevoja për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e njerëzve të prekur dhe komuniteteve të prekura. - Sistemi i gatishmërisë dhe reagimit ndaj emergjencave do të përfshijë (i) identifikimin e skenarëve të emergjencës, procedurat specifike të reagimit ndaj emergjencave dhe trajnimin e ekipeve të reagimit ndaj emergjencave, (ii) kontaktet emergjente dhe sistemet/protokollet e komunikimit (përfshirë komunikimin me komunitetet e prekura), (iii) procedurat për ndërveprim me autoritetet qeveritare (autoritetet e urgjencës, shëndetit, mjedisit), (iv) pajisjet dhe objektet e stacionuara në mënyrë të përhershme emergjente (p.sh., stacionet e ndihmës së parë, pajisjet e zjarrfikësve, pajisjet e reagimit ndaj derdhjeve, pajisjet e mbrojtjes personale për ekipet e reagimit ndaj emergjencave), (v ) protokollet për përdorimin e pajisjeve dhe objekteve emergjente me identifikim të qartë të rrugëve të evakuimit dhe stërvitjeve të emergjencës në pikat e grumbullimit dhe periodicitetin e tyre bazuar në nivelet e caktuara të emergjencës, (vi) procedurat dhe mjetet e dekontaminimit për të vazhduar me masat urgjente korrigjuese për të frenuar, vii) të kufizojë dhe të reduktojë ndotjen brenda kufijve fizikë të zonave të nënprojektit, pronës dhe aseteve në masën e mundshme. - -Përgatitja e emergjencës do të përfshijë si fazën e ndërtimit ashtu edhe atë të operimit, dhe një ekip kontraktuesi i përkushtuar, i trajnuar dhe kompetent do të trajnohet për të trajtuar përgjegjësitë e reagimit ndaj emergjencave. Ndihma e Parë dhe Aksidentet - Sigurohuni që ndihma e parë e kualifikuar nga personeli i kualifikuar të jetë gjithmonë në dispozicion. Stacionet e ndihmës së parë të pajisura siç duhet të jenë lehtësisht të qasshme në të gjithë vendin e punës. - Sigurojini punëtorëve detyrat e shpëtimit dhe të ndihmës së parë me trajnim të dedikuar në mënyrë që të mos përkeqësojnë pa dashje ekspozimet dhe rreziqet shëndetësore për veten ose për bashkëpunëtorët e tyre. Trajnimi do të përfshinte rreziqet e infektimit me patogjenë të transmetuar nga gjaku nëpërmjet kontaktit me lëngjet dhe indet e trupit. - Siguroni stacione për larjen e syve dhe/ose dushe emergjente pranë të gjitha stacioneve të punës ku shpëlarja e menjëhershme me ujë është përgjigja e rekomanduar e ndihmës së parë. - Siguroni dhoma të dedikuara dhe të pajisura në mënyrë të përshtatshme për ndihmën e parë, ku kërkon shkalla e punës ose lloji i aktivitetit që kryhet. - Pajisni stacionet e ndihmës së parë dhe dhomat me doreza, përparëse dhe maska ​​për mbrojtje kundër kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun dhe lëngjet e tjera të trupit. - Bëjini gjerësisht të disponueshme procedurat e shkruara të urgjencës për trajtimin e rasteve të traumës ose sëmundjeve të rënda, duke përfshirë procedurat për transferimin e kujdesit ndaj pacientit në një institucion të duhur mjekësor. - Raportoni menjëherë të gjitha dukuritë aksidentale me potencial të rëndë aksidenti, siç janë dështimet e mëdha të pajisjeve, kontakti me linjat e tensionit të lartë dhe ekspozimi ndaj materialeve të rrezikshme, rrëshqitjet ose shpellat në Hidromorava dhe EMP. - Hetoni menjëherë çdo dëmtim ose sëmundje serioze ose fatale të shkaktuar nga ecuria e punës nga Kontraktori dhe të dorëzojë një raport gjithëpërfshirës tek Hidromorava dhe EMP. - Detajet e spitalit më të afërt duhet të jenë të pranishme në vend. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Trajtimi manual | - Ofroni informacionin dhe trajnimin e nevojshëm për trajtimin manual për punonjësit e kantierit. - Sigurohuni që të aplikoni teknika të sigurta të trajtimit. - Largoni kufizimet e hapësirës, ​​siguroni mirëmbajtjen e mirë të shtëpisë dhe ofrimin e përmirësuar të daljeve. - Mbani trajtimin manual në një nivel, përmirësoni kushtet e dyshemesë dhe përmirësoni kushtet mjedisore. Dyshemeja duhet të jetë e pastër nga çdo pengesë. - Sigurohuni që të përdorni PPM të përshtatshme dhe materiale sigurie. - Adresimi i përdorimit të mundshëm të mjeteve ndihmëse për trajtimin me masa sigurie të përshtatshme. - Sigurohuni që punëtorët të jenë të vetëdijshëm për teknikat e duhura të ngritjes ose punën fizike për të shmangur dëmtimet duke përfshirë dëmtimet e shpinës - Sigurohuni që të zbatohen pushimet e rregullta dhe prania e ujit të pijshëm | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Emetimet e pluhurit dhe zhurmës gjatë gërmimit dhe gjatë përdorimit të makinerive dhe pajisjeve (SHSP) | - Siguroni maska ​​kundër pluhurit për punëtorët - Siguroni silenciatorë veshësh për punëtorët që punojnë me ose pranë pajisjeve dhe makinerive të zhurmshme - Siguroni mirëmbajtjen e duhur të pajisjeve dhe makinerive - Përdorni metoda të pastrimit së pluhurit dhe ujë të kufizuar për shtypjen e pluhurit | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Aksidentet rrugore gjatë transportit të pajisjeve dhe materialeve | - Sigurohuni që ngasësit të kenë marrë sesione ndërgjegjësimi për praktikat e mira të drejtimit të automjeteve, të tilla si ruajtja e kufijve të shpejtësisë dhe vendosja e rripave të sigurimit - Kryerja e kontrolleve të drogës tek ngasësit. - Koordinoni me autoritetet lokale për të siguruar dhe menaxhuar rrugë alternative për trafik të qetë nëse kërkohet | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Presionet mjedisore mbi punëtorët (goditjet nga nxehtësia, stuhitë e pluhurit) /Kushtet e papërshtatshme të punës | - Lejo pushimet e pauzës në zona me hije dhe siguroni punëtorëve ujë të mjaftueshëm - Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e pirjes së mjaftueshme të ujit - Siguroni PPM-të e duhura kundër nxehtësisë dhe pluhurit - Mos lejoni punën gjatë motit të keq, shiut, stuhive të pluhurit | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Kimikatet Substancat dhe Mbetjet e Rrezikshme | - Siguro që bateritë të vendosen mirë në një dhomë të sigurt dhe të ajrosur siç duhet me pajisje zjarrfikëse të përshtatshme dhe realizim të monitorimit të rregullt. - Sigurohuni të ekzistojnë rrugët e duhura të riciklimit dhe asgjësimit për bateritë. - Sigurohuni që të gjitha kimikatet (çimento) të trajtohen dhe të ruhen dhe të asgjësohen sipas fletës së tyre të dhënave të sigurisë materiale - Sigurohuni që punëtorët të mbajnë PPM-të e duhura gjatë trajtimit të kimikateve të tilla si doreza, maska ​​dhe syze. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Higjiena e dobët ose furnizimi me ujë në vend punishte, duke shkaktuar sëmundje. | - Siguroni furnizim të mjaftueshëm të ujit të pijshëm nga një shatërvan me një rrjedhje përpjetë ose me një mjet sanitar për marrjen e ujit për qëllime të pijes - Sigurohuni që uji i furnizuar në zonat e përgatitjes së ushqimit ose për qëllime të higjienës personale (larje ose higjienë personale) plotëson standardet e cilësisë së ujit të pijshëm - Kontraktori duhet të sigurojë tualete mobile, të cilat duhet të përmbajnë duar larëse dhe sapun, të cilat do të lidhen me gropat septike që duhet të ndërtojë kontraktori. Gropat septike do të çmontohen menjëherë duke i mbushur me tokë zhavorr pas përfundimit të aktiviteteve dhe ujërat e zeza të gropës do të shkarkohen në pusetën më të afërt të rrjetit publik. | Kontraktori |  |
| - Përdorimi jo i duhur i pajisjeve gjatë prerjes së asfaltit që shkakton lëndime | - Mirëmbani pajisjet prerëse për t'u siguruar që ato janë në gjendje të mirë. - Siguroni një vend magazinimi në kantier për të siguruar ruajtje të mirë për makineritë dhe pajisjet në fund të ditës. - Kontrolloni pajisjet prerëse të përdorura nëse ato janë në përputhje me standardin përkatës. - Lëshimi i një leje të posaçme për të punuar përpara përdorimit të pajisjeve prerëse për të siguruar procedurat e shëndetit dhe sigurisë në vend. - Sigurohuni që pjesët lëvizëse në pajisje të sigurohen nga një mbrojtës fiks për të shmangur kontaktin me pjesët lëvizëse të rrezikshme - Trajnoni punëtorët në një distancë të sigurt nga pjesët lëvizëse për të shmangur lëndimet. - Monitoroni funksionimin e pajisjeve gjatë gjithë kohës së punës në pajisje për t'u siguruar që procedurat e sigurta janë vendosur dhe ndaloni drejtpërdrejt çdo veprim të rrezikshëm me pajisjen. - Ndalohet përdorimi i punëtorëve të pa trajnuar dhe përdorimi është i kufizuar vetëm për operatorët e trajnuar - Sigurohuni që punëtorët të mbajnë pajisjet e nevojshme mbrojtëse personale gjatë gjithë kohës. | Kontraktori | E detyrueshme |
| - Përplasja e automjeteve me punëtorët | - Theksoni aspektet e sigurisë te ngasësit e automjeteve - informoni ngasësit për kufirin lokal të shpejtësisë dhe monitoroni zbatimin - Kontrolloni dhe menaxhoni trafikun, duke përdorur kone trafiku, barriera, rrethoja ose drita sipas rastit - Inspektimi dhe mirëmbajtja e përditshme për automjetet nga kontraktori për t'u siguruar që ato janë në gjendje të mirë përpara fillimit të punës. - Siguroni shenja trafiku në vendin e punës, veçanërisht për kufizimet e shpejtësisë, drejtimet e rrugëve, vendet e parkimit, hyrjet dhe daljet, vendkalimet e këmbësorëve dhe shenjat paralajmëruese të vendit të punës. - Shenjat paralajmëruese për automjetet duhet të vendosen në një distancë të sigurt nga vendi i punës për të paralajmëruar drejtuesit që të ngadalësojnë shpejtësinë përpara se të arrijnë në zonën e punës - Ndaloni lëvizjen e automjeteve në kantier në kushte të këqija moti për të shmangur përplasjen. - Siguroni kantierin me barriera në skajet e rrugës për të mbrojtur punëtorët dhe automjetet nga rënia. - Rregullimi dhe kontrolli i hyrje-daljeve të kantierit dhe mos lejimi i hyrjes së personave apo automjeteve të paautorizuara në kantier. - Siguroni automjetet në kantier me alarme zanore për kthimin e kundërt dhe drita ndezëse. - Ndaloni punëtorët të ngjiten në automjete gjatë lëvizjes për të shmangur rënien. | Kontraktori |  |
| - Goditjet elektrike nga shtyllat e energjisë elektrike: Puna në sezonin e thatë | - Sigurohuni që të ruhet distanca e duhur nga shtyllat elektrike - Sigurohuni që zonat e shtyllave elektrike aty pranë të mos jenë të rrethuara me tokë të lagësht. - Ndërgjegjësimi i punëtorëve. | Kontraktori | E detyrueshme |

## 7. PLANI I MONITORIMIT MJEDISOR DHE SOCIAL

Zbatimi i masave zbutëse do të monitorohet në përputhje me rrethanat përmes kontrolleve ditore nga Mbikëqyrësi, javore dhe bazuar në aktivitete nga stafi i Hidromoravës dhe EMP-së gjatë vizitave monitoruese në terren.

Aspektet që do të monitorohen, e cila është dhënë në tabelën 3, do të përditësohen për të akomoduar çdo emergjencë ose aspekt të përditësuar që mund të rekomandohet nga raportet e monitorimit.

Tabela 3. Plani i Monitorimit Mjedisor dhe Social

| Ndikimi | Matjet |  | Frekuenca | Përgjegjësia e zbatimit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metodat | Indikatorët |  |  |
| Shëndeti dhe Siguria në Komunitet |  |  |  |  |
| Siguria publike gjatë punës. | Vëzhgimi vizual dhe dokumentimi fotografik i masave të sigurisë. Vëzhgim vizual për vendosjen e shenjave paralajmëruese, barrikadimin e zonave të punës me shirita sigurie dhe rrethoja/barrikada për të parandaluar hyrjen e paautorizuar të publikut dhe këmbësorëve në zonat e punës. | Numri i lëndimeve dhe aksidenteve të regjistruara | Në baza ditore gjatë punës së rehabilitimit dhe çdo javë gjatë vizitave të inspektimit në terren, Për çdo ankesë | Kontraktor/Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Rreziku i punësimit të fëmijëve për aktivitete pune. | Inspektimi në terren, kontrolli dhe dokumentimi i të dhënave të punonjësve të kontraktorit | Numri i punonjësve të regjistruar nën moshën 18 vjeç | Çdo javë gjatë inspektimit në terren dhe rregullisht | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Angazhimi i palëve të jashtme të interesit | Procesverbalet e takimeve/konsultimeve me datën, vendin, pjesëmarrësit, Çështjet kryesore të diskutuara/zgjidhjet/Informacionin e ofruar. | Pikat kryesore, duke përfshirë takimet zyrtare dhe jozyrtare, dhe shpalosjen dhe shpërndarjen e informacionit - për të përfshirë një ndarje të grave dhe burrave të konsultuar dhe temave që vijnë nga grupe të ndryshme të palëve të interesit, duke përfshirë grupet e cenueshme (p.sh., të moshuarit me aftësi të kufizuara, fëmijët, etj.). | Mujore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Trajtimi i ankesave dhe reagimeve | Formularët e ankesave do të mbahen në vend, dhe kjo do të futet në regjistrin e MA. Detajet e ankesave të marra do të përfshihen në procesin e monitorimit | Numri i ankesave të raportuara, Nr. i ankesave të zgjidhura brenda 2 ditëve, Numri i ankesave të pazgjidhura. Numri përshkallëzuar i ankesave. | Javore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Çështjet e DHBGJ dhe VSM | Ankesat për DHBGJ dhe VSM do të regjistrohen në regjistrin e MA. Detajet e ankesave të marra do të përfshihen në procesin e monitorimit | Numri i rasteve të raportuara dhe të regjistruara të VSM/NS përmes nënprojektit MA. Numri i rasteve të raportuara të mos përmbushjes së detyrimit të PSEA/NS nga kontraktorët në kantieret e punës. | Javore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Kontraktori dhe punëtorët e tyre nënshkruan Kodin e Sjelljes KS | Kontraktori dhe punëtorët e tyre nënshkruan Kodin e Sjelljes KS dhe ata janë të vetëdijshëm të respektojnë mbrojtjen e komunitetit lokal dhe të mos bëjnë asnjë dëm. | Numri i KK të nënshkruara. | Para fillimit të punës | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Dëmtimi i aseteve për vendin e pastrimit | Verifikimi i kantierit bazuar në projektin e propozuar dhe metodën e ndërtimit për të konfirmuar listën e pronave që do të pastrohen dhe restaurohen nga kontraktori. | Numri i pronave që do të pastrohen dhe restaurohen. Numri i pronave të restauruara. | Para fillimit të pastrimit të vendit Javore për përparim në pastrim dhe restaurim | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Ndikimet e Përgjithshme Mjedisore |  |  |  |  |
| Prodhimi i pluhurit gjatë punës. | Vëzhgimi vizual dhe dokumentimi fotografik i pajisjeve e reve pluhur të shkaktuara nga pajisjet gjatë aktiviteteve të ndërtimit/rehabilitimit | Emetimet e dukshme të pluhurit. Numri i MA në lidhje me ndotjen e ajrit | Ditore Javore për ankesat e marra | Kontraktori/Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Niveli i rritur i zhurmës dhe vibrimeve. | Mbikëqyrja/inspektimi i vendit dhe dokumentacioni për të siguruar përputhjen me masat për zbutjen e zhurmës | Përqindja e punëtorëve të përputhet me procedurat e përshtatshme të PPM Numri i MA dhe ankesat lidhur me zhurmën. | Çdo javë gjatë inspektimit në terren. | Kontraktori /Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Ndotja e ajrit për shkak të emetimeve nga pajisjet, makineritë dhe kamionët e transportit. | Vëzhgimi vizual dhe dokumentimi fotografik i emetimeve të shkaktuara nga pajisjet nga automjetet dhe kamionët e transportit dhe puna e gërmimit gjatë zbatimit të aktiviteteve. | Sasia e karburantit të konsumuar. Retë e dukshme të pluhurit. Numri i ankesave në lidhje me emetimet e pluhurit dhe ajrit | Çdo javë gjatë punimeve të ndërtimit/ rehabilitimit dhe inspektimit të vendit | Kontraktori /Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Prodhimi, asgjësimi i duhur dhe asgjësimi i mbetjeve gjatë punës dhe materialeve mbeturina. | Inspektim dhe dokumentacion fotografik | Regjistrimet e pranisë së mbetjeve të depozituara në zona të hapura ose pranë zonave kulluese dhe në zona të papërcaktuara dhe rritje të ndotjes së mbetjeve Të dhënat e dukshme të dëmtuesve (insekt vektorë dhe brejtës) Prania e faturës së grumbullimit të mbetjeve. | Çdo ditë gjatë punimeve të ndërtimit/rehabilitimit dhe inspektimit në terren | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava |
| Ndotja e tokës dhe e ujërave nëntokësore | Inspektim dhe dokumentacion fotografik | Ndryshimi i dukshëm në ngjyrën e tokës Prania e rrjedhjeve të dukshme të kimikateve | Ditore | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava |
| Shëndeti dhe Siguria në Punë |  |  |  |  |
| Operacionet e ngritjes | Inspektimi vizual për të siguruar që të gjitha aktivitetet e ngritjes në vendin e punës janë kryer në mënyrë të sigurtë dhe sipas rregullave standarde të sigurisë së ngritjes. Inspektimi vizual që distanca e sigurisë nga vendet e ngritjes respektohet në raportet e SHSP | Të dhënat dhe numri i aksidenteve me ngritje Numri i punëtorëve që nuk mbajnë PPM-të e duhura Regjistrimet e mospërputhjeve të tilla si qëndrimi nën zonën e ngritjes | Ditore | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava |
| Trajtimi manual | Inspektimi vizual për të siguruar që të gjitha aktivitetet e trajtimit manual kryhen sipas rregullave dhe udhëzimeve të sigurisë së trajtimit manual të SHSP. Regjistroni çdo mospërputhje Sigurohuni që zbatimi i teknikave të sigurisë për të kontrolluar rrezikun e trajtimit manual monitorohet vazhdimisht. | Numri i punëtorëve të lënduar nga trajtimi manual Numri i punëtorëve që nuk mbajnë PPM-të e duhura | Ditore | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Gërmimi | Inspektimi vizual për të siguruar që të gjitha aktivitetet e gërmimit janë kryer në mënyrë të sigurte dhe se janë zbatuar të gjitha rregullat e sigurisë. Regjistruar mospërputhje me provën fotografike. | Prania e reve të dukshme të pluhurit Prania e punëtorëve që nuk mbajnë maska ​​​​dhe nuk i përmbahen PPM-ve Numri i lëndimeve nga zonat e gërmuara Numri i punëtorëve që nuk mbajnë PPM-të e duhura | Ditore | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Kimikatet dhe Substancat e Rrezikshme dhe Mbetjet | Inspektimi vizual Regjistruar mospërputhje me provën fotografike. | Regjistrimet e mbetjeve të rrezikshme në zona të pacaktuara Kimikatet, mbetjet dhe substancat e rrezikshme nuk janë të etiketuara Numri i punëtorëve që nuk mbajnë PPM të përshtatshme gjatë trajtimit të kimikateve dhe mbetjeve | Ditore | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Aksidentet dhe lëndimet në punë. | Inspektim dhe dokumentacion fotografik | Regjistrimi i lëndimeve dhe aksidenteve që tregon numrin e punëtorëve të lënduar në raportin e nënprojektit duke specifikuar shkakun dhe vendndodhjen. Veprimet korrigjuese janë regjistruar | Ditore | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Mirëmbajtje e dobët në vend, tualet dhe furnizim me ujë | Inspektimi vizual Inspektimi i vendit | Prania e ujit të pastër dhe sapunit Prania e dëmtuesve Prania e mbetjeve në zona të papërcaktuara Raporte mbi sëmundjet. | Çdo javë gjatë inspektimit në terren dhe rregullisht | Kontraktori, Mbikëqyrësi Hidromorava dhe EMP |
| Siguria | Inspektimi vizual Inspektimi i vendit | Orët e punës, incidentet e regjistruara, shkaqet rrënjësore, llojet e incidenteve (p.sh. koha e humbur, trajtimi mjekësor, ndihma e parë, mungesa e afërt) dhe veprimet e nevojshme korrigjuese. Kjo përfshin rishikimin e procedurave të sigurisë, futjen e pajisjeve të reja dhe ofrimin e trajnimeve shtesë. | Ditore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Incidente mjedisore dhe aksidentet | Incidentet mjedisore dhe aksidentet potenciale dhe si janë adresuar ato, çfarë është e jashtëzakonshme dhe mësimet e nxjerra. | Numri dhe llojet e aksidenteve mjedisore të regjistruara | Ditore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Punët madhore |  | Puna e ndërmarrë dhe e përfunduar, progresi kundrejt planit të nënprojektit dhe frontet kryesore të punës (fushat e punës). | Ditore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Kërkesat M&S dhe SSHP |  | Regjistroni incidentet e mospërputhjes me lejet dhe ligjin kombëtar (mospërputhje ligjore), angazhimet e nënprojektit ose kërkesa të tjera të M&S. | Ditore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Inspektimet dhe auditimet M&S/SSHP: |  | Nga kontraktori, inxhinieri ose të tjerë, duke përfshirë autoritetet për të përfshirë datën, emrin e inspektorit ose auditorit, vendet e vizituara dhe të dhënat e rishikuara, gjetjet kryesore dhe veprimet e ndërmarra. | Javore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Çështjet e punëtorëve |  | Numri i punëtorëve, treguesi i origjinës (shtetas vendas, jo vendas), gjinia, mosha me dëshmi se nuk përfshihet puna e fëmijëve dhe niveli i aftësive (të pakualifikuar, të aftë, mbikëqyrës, profesional, menaxhues). Numri i ankesave të ngritura nga punëtorët dhe numri i ankesave të zgjidhura | Ditore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Trajnim për çështjet M&S | Përfshirë datat, numrin e të trajnuarve dhe temat. | Të dhënat e trajnimit dhe numri i sesioneve të trajnimit mbi rreziqet e SHSP dhe çështjet mjedisore dhe sociale dhe pjesëmarrjet | Javore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Menaxhimi i gjurmës: |  | Detajet e çdo pune jashtë kufijve (Të tilla transporti i pajisjeve dhe materialeve) ose ndikimet e mëdha jashtë vendit të shkaktuara nga puna e vazhdueshme—për të përfshirë datën, vendndodhjen, ndikimin dhe veprimet e ndërmarra. | Mujore | Kontraktori, Hidromorava dhe EMP |
| Operimi dhe mirëmbajtja |  |  |  |  |
| Pakënaqësia/çështjet e punëtorëve | Raportet e MA | Numri dhe lloji i MA dhe MA e zgjidhur në lidhje me çështjet e punës | E vazhdueshme/ditore | Kontraktori, Hidromorava, EMP |
| Funksionimi dhe mirëmbajtja (Shëndeti dhe Siguria e Stafit dhe shëndeti dhe siguria e komunitetit, sociale dhe mjedisi) | Sigurohuni që të zbatohen të njëjtat masa monitoruese gjatë funksionimit dhe mirëmbajtjes | Numri i ankesave për shkak të mosfunksionimit të rrjetit të ujit Numri i ndërprerjeve të ujit Numri i kohërave të mirëmbajtjes | E vazhdueshme çdo ditë | Kontraktori/ Mbikëqyrës, Hidromorava |
| Operimi dhe mirëmbajtja (Trajnim për stafin) | Trajnim për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit, pastrimin e tyre, PPM-të e duhura dhe masat e sigurisë, etj. | Numri i trajnimeve të marra nga punëtorët e objektit. | Përpara dorëzimit të nënprojektit tek administrata e objektit. | Kontraktori/ Mbikëqyrës, Hidromorava |

## PLANI I ANGAZHIMIT TË PALËVE TË INTERESIT DHE KONSULTIMET PUBLIKE

Procesi i angazhimit të palëve të interesit përfshinte angazhimin e të gjitha palëve përkatëse, duke përfshirë autoritetet lokale dhe komunitetet e synuara nga ndërhyrjet. Aktivitetet përfshinin ndarjen e nevojave të komunitetit, përcaktimin e prioriteteve dhe zhvillimin e projekteve dhe planeve të nënprojekteve. Konsulentët socialë FLOWS/EMP realizuan konsultime publike për të informuar komunitetin lokal rreth aktiviteteve të planifikuara dhe për të marrë komente..

Tabela 4. Datat e Konsultimit Publik

| Ndërhyrja e Nënprojektit | Data/Vendi i Konsultimit | Përfituesit e konsultuar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Meshkuj | Femra | Total |
| Punimet për përmirësimin e rrjeteve të shpërndarjes së ujit në Gjilan dhe Kamenicë | 10/10/2023 Kamenicë | 23 | 3 | 26 |
| Punimet për të përmirësuar rrjetet e shpërndarjes së ujit në Gjilan dhe Kamenicë | 17/10/2023 Gjilan | 14 | 8 | 22 |
| Total |  | 37 | 11 | 48 |

## Gjetjet dhe komentet e konsultimit publik

EMP angazhon të gjitha palët e prekura të nën-projektit brenda ciklit të nënprojektit. Procesi i konsultimit përfshinte intervista sy më sy dhe në grup me anëtarët e komuniteteve lokale, duke përfshirë burra dhe gra. Reagimet u mblodhën përmes diskutimeve, ku u shpjeguan natyra, objektivat, ndikimet e mundshme dhe masat e propozuara zbutëse të nënprojektit. Përfituesit i dhanë prioritet nevojës së tyre për qasje të rregullt në ujë të pijshëm dhe shprehën mbështetjen për investimin e synuar, duke parashikuar ndikime pozitive sociale. Nuk u ngrit asnjë shqetësim në lidhje me tokën, zhurmën ose dhunën dhe ngacmimin me bazë gjinore (DHBGJ&NS). Megjithatë, gjatë fazës së punës, u ngritën shqetësime për ndërprerje të mundshme të bizneseve, mbrojtjen e shërbimeve nëntokësore dhe tubacioneve të ujit gjatë ndërtimit dhe gërmimit, si dhe depozitimin e duhur të mbetjeve të ndërtimit. Është thelbësore të sigurohet që të gjitha mbeturinat e ndërtimit të transferohen në zonat e caktuara. EMP gjithashtu koordinon me Autoritetet Lokale dhe zhvillon sesione të opinionit publik gjatë vizitave në terren për të siguruar pranimin e komunitetit.

Foto 4a & 4b: Diskutim dhe informacion publik

## 8.2 Plani për Angazhimin e Palëve të Interesit

EMP do të angazhohet vazhdimisht me palët e interesit gjatë zbatimit të nënprojektit.

Kjo do të përfshijë takime dyjavore me përfituesit, komitetet e komunitetit dhe autoritetet lokale për të adresuar çështjet dhe për të diskutuar aspekte të ndryshme të zbatimit. Hidromorava, në bashkëpunim me EMP-në do të koordinojë takimet me komitetet e komunitetit për të siguruar një koordinim efektiv dhe për të adresuar shqetësimet mjedisore dhe sociale. Përveç kësaj, ata do të organizojnë sesione ndërgjegjësimi dhe trajnimi mbi kërkesat mjedisore dhe sociale dhe rolet monitoruese. EMP-ja do të mbetet në bashkëpunim të vazhdueshëm me komitetet e komunitetit për të adresuar çdo çështje të shfaqur. Gjithashtu, do të zhvillohen edhe takimet me autoritetet lokale për të lehtësuar bashkëpunimin në përpjekjet e zbatimit.

| Ngjarje Konsultative | Qëllimi | Si | Kush | Kur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fillimi i punimeve/ Mobilizimi i kontraktorëve | Informoni palët e interesit për fillimin e aktiviteteve të ndërtimit | Komunikim i drejtpërdrejtë, takime | Hidromorava EMP Kontraktori | [Data] |
| Takime progresi dyjavorë | Siguroni përditësime mbi progresin e projektit dhe merrni komente nga palët e interesit | Takime, raporte progresi | Hidromorava EMP Kontraktori, Palët e Interesit | Çdo dy jave |
| Shpalosja e informacionit mbi ndërprerjet e shërbimeve | Njoftoni komunitetin për ndërprerjet e shërbimeve për shkak të aktiviteteve të ndërtimit | Njoftimet publike, njoftimet | Hidromorava EMP Mediat lokale | Sipas nevojës |
| Zhvendosja e trafikut/Bllokimi i rrugëve | Informoni palët e interesit për ndryshimin e drejtimit të trafikut ose mbylljen e rrugëve gjatë ndërtimit | Njoftimet publike, njoftimet | Hidromorava EMP Mediat lokale | Sipas nevojës |
| Qasje përmes mediave lokale | Përdorni kanalet e mediave lokale për të shpërndarë informacionin e projektit në komunitet | Njoftimet publike, njoftimet | Hidromorava EMP Mediat lokale | Sipas nevojës |

## NDËRTIM KAPACITETESH

## EMP do të organizojë sesione për ngritjen e kapaciteteve në faza të ndryshme të ciklit jetësor të nënprojektit bazuar në KMMS. Një trajnim gjithëpërfshirës për stafin e Hidromoravës do të përfshijë përditësime në përputhje me KMS-në e re të Bankës Botërore. Një sesion tjetër trajnimi do të mbulojë përgjegjësitë e çdo anëtari të stafit, procedurat e zbatimit, formularët e kërkuar, metodat e vlerësimit të rrezikut dhe procedurat e përgjithshme të shëndetit dhe sigurisë në punë (SHSP). Përpara se t'i dorëzohen detyrat Kontraktorit, përfaqësuesit e Hidromorava dhe EMP do të zhvillojnë sesione ndërgjegjësimi për punëtorët dhe komitetet e komunitetit, duke theksuar aspektet mjedisore, sociale dhe SHSP të nevojshme gjatë zbatimit. Gjatë gjithë fazës së zbatimit, asistenti SHSP i kontraktorit do të mbajë sesione të rregullta ndërgjegjësimi duke theksuar rreziqet e përditshme dhe duke trajtuar çështje si Dhuna me bazë Gjinore dhe Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual (DHBGJ&SHAS), Mekanizmi i Rregullimit të Ankesave (MRA) dhe kodi i sjelljes.

## MEKANIZMI I ANKESAVE

Si pjesë e një lëvizjeje të vazhdueshme për të përmirësuar përgjegjshmërinë e saj, FLOWS ka vendosur një sistem MA për menaxhimin, përgjigjen dhe monitorimin e çështjeve brenda Programit të tij. Përvoja e akumuluar në EMP për t'iu përgjigjur dhe ndër vepruar me të gjithë partnerët dhe përfituesit i mundëson asaj të përmirësojë dhe adoptojë një MA efikase, duke u fokusuar në institucionalizimin e përvojës në trajtimin e ankesave dhe integrimin e saj në kontekstin e sistemit. Seancat e ndërgjegjësimit të MA janë zhvilluar për të shpjeguar mekanizmin dhe për të prezantuar sistemin tek komunitetet lokale, duke përfshirë anëtarët femra dhe punëtorët.

Shabllonet e MA të shpërndara në komunitetin lokal që kanë detaje të plota mbi sistemin dhe kutitë e ankesave të vendosura në vendet e nënprojektit, të cilat do të hapen çdo javë në një takim zyrtar me mbikëqyrje nga komiteti i komunitetit lokal që zgjidhet më herët gjatë fazës së ndërhyrjes së hershme dhe zakonisht përbëhej nga meshkuj dhe femra.

Më pas ankesat regjistrohen dhe klasifikohen sipas llojit të tyre dhe dërgohen në degët për t'u adresuar dhe zgjidhur. Mjete të tjera komunikimi të prezantuara për përfituesit dhe të renditura më poshtë:

- Kutia e ankesave në vendndodhjen e nënprojektit

- Telefoni: 048600883

- SMS, Telefon, Viber dhe What's Up: +38348600883

- Sy më sy gjatë vizitave të EMP-së.

Formulari i ankesës së ankesave është publikuar në faqen e internetit të FLOWS https://flows-ks.info/forma-e-ankeses/.Të gjitha rastet e pranuara (përfshirë ankesat, kërkesat për informacion, sugjerimet, etj.) do të regjistrohen në regjistrin e MKA.

EMP ka krijuar një Komitet për zgjidhjen e ankesave për të trajtuar MKA.

Fillimisht, Hidromorava, së bashku me anëtarët e  Komisionit, do të trajtojë ankesat dhe do t`i asistojë   njerëzit gjatë zbatimit, duke shërbyer si niveli i parë i zgjidhjes së ankesave.

Nëse paraqitësi i kërkesës nuk është i kënaqur me vendimin e marrë nga MKA i nivelit të parë, ai mund të paraqesë ankesë në MKA të nivelit të dytë në MMPHI/EMP, i cili përbëhet nga tre anëtarë: dy nga MMPHI dhe një nga EMP.

Kjo MKA e nivelit të dytë, e menaxhuar nga EMP-ja, do të ketë mandatin të shqyrtojë ankesat e nënprojektit që nuk mund të zgjidhen në nivelin e parë të MKA dhe të menaxhojë të gjitha ankesat e tjera që lidhen me projektin.

EMP ka për detyrë të mbajë të përditësuar regjistrin e ankesave, të shpalosë informacionin përkatës në mënyrë periodike në faqen e internetit të FLOWS dhe të mbajë Bankën Botërore të informuar për statusin e MKA.

Figura 15. Mekanizmi i trajtimit të ankesave

| Formulari i Projektit për Ankesë |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numri i referencës |  |  |  |
| Emri i plotë (opcional) Dëshiroj të parashtroj ankesë në mënyrë anonime Kërkoj të mos e zbuloni identitetin tim pa pëlqimin tim. |  |  |  |
| Informacioni i kontaktit Ju lutemi tregoni se si dëshironi të kontaktoheni (postë, telefon, e-mail). | - Me postë: Ju lutemi shkruani adresën e postës:_________________________________________________________________________________________________________________________________ - me telefon: _______________________________________ - Me e-mail: ________________________________________ |  |  |
| Gjuha e preferuar e komunikimit | - Shqip - Serbisht - Tjetër: ___________________ |  |  |
| Përshkrimi i Incidentit për Ankesë |  | Cfare ndodhi? Ku ndodhi? Kujt i ndodhi? Cili është rezultati i problemit? |  |
| Data e Incidentit / Ankesës |  |  |  |
|  | - Incident/ankesë që ka ndodhur njëherë (data ________________) - Ka ndodhur më shumë se një herë (sa herë? ______) - Vazhdon (problemi është duke ndodhur tani) |  |  |
| Çfarë prisni të ndodhte? |  |  |  |
| Informacioni i kontaktit për pyetje dhe ankesa: Projekti FLOWS Adresa: Hajdar Dushi", 1-B Nr.7, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: + 383 48 600 883 E-mail:ankesat@flows-ks.info |  |  | Nënshkrimi: _________________________________ Data: _________________________________ |

Figura 16. Formulari i Ankesës

## ZBATIMI DHE RAPORTIMI I PMMS

Rolet dhe përgjegjësitë e mëposhtme të palëve të ndryshme të interesit të përfshira në zbatimin dhe raportimin e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS) për projektin janë përshkruar më poshtë:

Kontraktori: Kontraktori është përgjegjës për zbatimin e Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS). Atyre u kërkohet të raportojnë në baza mujore në lidhje me zbatimin e PMMS. Përveç kësaj, Kontraktori duhet të monitorojë, të mbajë shënime dhe t'i raportojë Hidromoravës për çështje të ndryshme mjedisore dhe sociale, duke përfshirë sigurinë, incidentet, ankesat e punëtorëve dhe angazhimin e palëve të interesit.

Mbikëqyrësi: Mbikëqyrësi ka për detyrë të monitorojë dhe raportojë çdo javë, si dhe në mënyrë të parregullt, për zbatimin e masave zbutëse dhe çështjet mjedisore në Hidromoravë.

Hidromorava: Hidromorava luan një rol mbikëqyrës në procesin e zbatimit. Ata marrin raporte si nga kontraktori ashtu edhe nga mbikëqyrësi në lidhje me çështjet mjedisore dhe sociale. Hidromorava është përgjegjëse për mbikëqyrjen e ekzekutimit të PMMS dhe për të siguruar përputhshmërinë me standardet mjedisore dhe sociale.

EMP: EMP-ja, e themeluar për Programin FLOWS, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI), është kryesisht përgjegjëse për menaxhimin e prokurimit, menaxhimin financiar, përputhshmërinë mjedisore dhe sociale, dhe monitorimin dhe vlerësimin e raportimit sipas FLOWS. EMP siguron që objektivat e zhvillimit të nënprojektit janë përmbushur dhe lehtëson komunikimin me ministritë përkatëse dhe njësitë e qeverisjes vendore për të siguruar zbatimin e aktiviteteve në kohë. EMP FLOWS është përgjegjës për raportimin e zbatimit të PMMS në Bankën Botërore.

Komunat: Inspektorati i Komunave mbikëqyr zbatimin e PMMS brenda zonave të tyre përkatëse, duke siguruar respektimin e standardeve mjedisore dhe sociale.

## Shtojca 1 - KËRKESAT MJEDISORE DHE SOCIALE PËR KONTRAKTORIN

## Kontraktori duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme Mjedisore, Sociale, Shëndetësore dhe të Sigurisë (përfshirë punën) – që më pas quhen kërkesat MSSHS.

Kërkesat për MSSHS përfshijnë 9 seksione:

- Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (PMMS-K)

- Trajnim MSSHS

- Menaxhimi i kantierit të ndërtimit

- Shëndeti dhe Siguria në Punë (SHSP)

- Procedurat e gjetjes së rastit

- Gatishmëria dhe Reagimi ndaj Emergjencave

- Angazhimi i palëve të interesit

- Kodi i Sjelljes

- Raportimi Mjedisor dhe Social i Kontraktorit

1. Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social i Kontraktorit (PMMS-K)

- Përgatitni dhe dorëzoni në FLOWS/EMP për miratim një Plan të Menaxhimit Mjedisor dhe Social të Kontraktorit (PMMS-K).

- Përfshini në PMMS-K një shpjegim të detajuar se si performanca e kontraktorit do të përmbushë kërkesat e MSSHS

- Sigurohuni që fonde të mjaftueshme janë buxhetuar për të përmbushur kërkesat e MSSHS dhe se ka kapacitet të mjaftueshëm për të mbikëqyrur, monitoruar dhe raportuar mbi performancën e PMMS-K.

- Vendosni kontrolle dhe procedura për të menaxhuar performancën e tyre MSSHS. Merrni miratimin paraprak me shkrim nga Hidromorava para se të filloni aktivitetet e ndërtimit/rehabilitimit.

2. Trajnim MSSHS

- Përcaktoni nevojat për trajnim të MSSHS në bashkëpunim me Hidromorava dhe EMP.

- Mbani shënime për të gjithë trajnimin, orientimin dhe induksionin MSSHS.

- Sigurohuni që, nëpërmjet specifikimeve të përshtatshme të kontratës dhe monitorimit, që ofruesit e shërbimeve, si dhe puna e kontraktuar dhe e nënkontraktuar, të trajnohen në mënyrë adekuate përpara se të fillojnë detyrat.

- Demonstroni se punonjësit e tij janë kompetentë për të kryer aktivitetet dhe detyrat e tyre në mënyrë të sigurt. Për këtë qëllim, Kontraktori do të lëshojë një Certifikatë Kompetence për çdo person që punon në kantier (në lidhje me tregtinë dhe aspektin e detyrës së punës) që specifikon se cilat detyra mund të ndërmerren nga cili personel kyç.

- Trajnimi duhet të përfshijë masat e shëndetit dhe sigurisë në punë, DHNGJ SSH dhe masat e shëndetit dhe sigurisë sociale, masat e shëndetit dhe sigurisë mjedisore, menaxhimin e mbetjeve dhe menaxhimin e materialeve të rrezikshme.

Trajnim Orientues

- Siguroni trajnime orientuese për MSSHS për të gjithë punonjësit, duke përfshirë menaxhmentin, mbikëqyrësit dhe punëtorët, si dhe nënkontraktorët, në mënyrë që ata të informohen për rregullat bazë të punës në kantier dhe për mbrojtjen personale dhe parandalimin e lëndimeve të punonjësve të tjerë.

- Trajnimi duhet të përbëhet nga ndërgjegjësimi bazë për rreziqet, rreziqet specifike të vendit, praktikat e sigurta të punës dhe procedurat e emergjencës për zjarr, evakuim dhe fatkeqësi natyrore, sipas rastit. Çdo rrezik specifik për vendndodhjen ose kodim ngjyrash në përdorim duhet të rishikohet tërësisht si pjesë e trajnimit orientues.

Orientimi i Vizitorëve

- Krijoni një program orientimi për vizitorët, duke përfshirë shitësit që mund të hyjnë në zonat ku mund të jenë të pranishme kushte ose substanca të rrezikshme.

- Vizitorët nuk duhet të hyjnë në zonat e rrezikshme të pashoqëruar.

- Sigurohuni që vizitorët të shoqërohen gjithmonë nga një anëtar i autorizuar i kontraktorit, ose një përfaqësues i FLOWS/EMP, i cili ka përmbushur me sukses trajnimin e orientimit MSSHS dhe i cili është i njohur me rreziqet e ndërtimit të kantierit të nënprojektit, planin dhe zonat e kufizuara të punës.

Trajnim për kontraktorët dhe nënkontraktorët

- Sigurohuni që të gjithë punëtorët dhe nënkontraktorët, përpara fillimit të detyrave të reja, të kenë marrë trajnimin dhe informacionin e duhur që u mundëson atyre të kuptojnë rreziqet e punës dhe të mbrojnë shëndetin e tyre nga faktorët e rrezikshëm të mjedisit që mund të jenë të pranishëm. Trajnimi duhet të mbulojë në mënyrë adekuate:

procesin hap pas hapi që nevojitet që aktivitetet e nënprojektit të ndërmerren në mënyrë të sigurtë, me dëm minimal për mjedisin, duke përfshirë:

  - Njohuri për materialet, pajisjet dhe mjetet

  - Rreziqet e njohura në operacione dhe mënyra se si ato kontrollohen

  - Rreziqet e mundshme për shëndetin

  - Masat paraprake për të parandaluar ekspozimin

  - Kërkesat e higjienës

  - Veshja dhe përdorimi i pajisjeve dhe veshjeve mbrojtëse

  - Reagimi i duhur ndaj ekstremeve të operimit, incidenteve dhe aksidenteve

3. Menaxhimi i kantierit të ndërtimit

Hapësira të ngushta

Kontraktuesi duhet t'i paraqesë Mbikëqyrësit deklarata gjithëpërfshirëse të metodës së punës për miratim paraprak. Këto deklarata duhet të ofrojnë procedura të detajuara për çdo aspekt të projektit, duke marrë parasysh sfidat unike që paraqesin hapësirat e ngushta në disa zona. Konkretisht:

- Procedura e gërmimit: Duke pasur parasysh praninë e hapësirave të ngushta, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet teknikave që lejojnë gërmime të sigurta dhe efikase brenda zonave të kufizuara duke përdorur mini ekskavator. Metodologjia duhet të përfshijë strategji për gërmimin e kanaleve në thellësinë dhe gjerësinë e kërkuar, duke theksuar rëndësinë e mbajtjes së anëve vertikale.

- Heqja e materialit të tepërt: Pajisjet e specializuara, të tilla si mini-kampionët dhe mini-kamionët deponues, duhet të përdoren për të lëvizur në këto zona të ngushta duke siguruar heqjen në kohë dhe efikase të materialit të tepërt.

- Pajisje mbështetëse: Duke pasur parasysh mundësinë e paqëndrueshmërisë në kanalet e ngushta, Kontraktori duhet të përdorë pajisjet e përshtatshme mbështetëse për të mbështetur muret e kanalit dhe për të parandaluar shembjen. Kjo mund të përfshijë përdorimin e kutive të kanaleve ose me fletë çeliku  të projektuar për hapësira të ngushta. Përzgjedhja dhe zbatimi i pajisjeve mbështetëse duhet të jetë në përputhje me praktikat më të mira të industrisë dhe standardet e sigurisë.

- Kërkesat për makineri: Kontraktori duhet të marrë parasysh me kujdes kërkesat e makinerive për të optimizuar efikasitetin dhe sigurinë në hapësira të ngushta. Përdorimi i pajisjeve kompakte dhe të manovrueshme, të tilla si mini-ekskavatorët për të lëvizur në zonat e kufizuara me pengim minimal në pronat dhe strukturat përreth. Gjithashtu, kontraktori duhet të sigurojë që të gjitha makineritë e përdorura plotësojnë rregulloret përkatëse të sigurisë dhe mirëmbahen siç duhet gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Bimësia

- Parandaloni çdo shkatërrim të panevojshëm, dëmtim ose prishje të mjedisit natyror në afërsi të vendit të ndërtimit

- Mbroni të gjitha pemët dhe bimësinë nga dëmtimi nga operacionet dhe pajisjet e ndërtimit, përveç rasteve kur kërkohet pastrim për punime të përhershme, rrugë ndërtimi të miratuara ose operacione gërmimi

- Rivegjetoni zonat e dëmtuara pas përfundimit të punimeve dhe për zonat që nuk mund të rivegjetohen, duke shkrifëruar zonën punuese në një gjendje që do të lehtësojë rivegjetimin natyral, kullimin e duhur dhe parandalimin e erozionit.

- Përdorni, sa më shumë që të jetë e mundur, specie lokale për rimbjellje dhe specie që nuk janë të listuara si barërat e këqija të dëmshme

- Riparoni, rimbillni, riprodhoni ose korrigjoni, siç udhëzohet nga FLOWS ose EMP, dhe me shpenzimet e vetë Kontraktorit, të gjitha shkatërrimet, dëmtimet ose prishjet e panevojshme të peizazhit që vijnë nga operacionet e Kontraktorëve

- Transportoni fuqinë punëtore dhe pajisjet në mënyrë që të shmanget sa më shumë që të jetë e mundur dëmtimi në tokën e kullotës, të korrat dhe pronën

Mbrojtja e Instalimeve Ekzistuese

- Mbroni të gjitha ndërtesat ekzistuese, strukturat, punimet, tubacionet, kabllot, kanalizimet ose shërbimet ose instalimet e tjera nga dëmtimi, shqetësimi ose përkeqësimi gjatë aktiviteteve të ndërtimit

- Koordinoni me autoritetet lokale për të identifikuar infrastrukturën ekzistuese që mund të mos jetë e dukshme

- Riparoni çdo dëm të shkaktuar nga aktivitetet e Kontraktorit, në koordinim me autoritetet përkatëse.

- Merrni të gjitha masat paraprake të arsyeshme për të parandaluar ose zvogëluar çdo shqetësim ose parehati për pronarët, qiramarrësit ose shfrytëzuesit e pronave në aktivitetet e ndërtimit, dhe në përgjithësi për publikun

- Siguroni qasje të sigurt në pronat publike dhe private që mund të preken nga aktivitetet e ndërtimit. Nëse është e nevojshme, siguroni mjete të pranueshme alternative të kalimit ose qasjes për të përmbushur nevojat e personave të prekur.

- Nuk lejohet puna gjatë orëve të natës.

Mbetjet nga veprimtaritë e ndërtimit

- Grumbulloni, ruani dhe menaxhoni siç duhet të gjitha mbetjet e ngurta dhe mbetjet e rrezikshme që rezultojnë nga aktivitetet e ndërtimit, duke përfshirë mbetjet nga ndërtimi dhe mbeturinat, për të parandaluar ndotjen e tokës dhe ujërave nëntokësore. Në rast se kimikatet janë të pranishme, ato duhet të ruhen dhe asgjësohen sipas fletëve të tyre të të dhënave të sigurisë materiale (MSDS)

- Hiqni materialet e panevojshme të gërmimit nga kantieret e ndërtimit sa më shpejt të jetë e mundur

- Bini dakord me komunat përkatëse për deponimin e mbeturinave të ndërtimit

- Zgjidhni me kujdes vendet e depozitimit të mbetjeve, për t'u miratuar nga FLOWS ose EMP.

- Minimizoni mbeturinat e rrugëve duke u siguruar që automjetet të jenë të licencuara dhe të ngarkuara në mënyrë të tillë që të parandalohet rënia ose derdhja e materialeve të ndërtimit, dhe duke mbuluar anët dhe majat e të gjitha automjeteve që transportojnë baltë, rërë, materiale të tjera ose mbeturina.

- Transferoni mbetjet e ndërtimit në vendet e caktuara në vendet e përzgjedhura të depozitimit të mbetjeve me konfirmim të dokumentuar.

- Hidhni siç duhet mbeturinat e ngurta, mbeturinat dhe mbetjet e rrezikshme në vendet e caktuara të lejuara, vendet e depozitimit të mbetjeve të caktuara nga autoritetet lokale dhe merrni një faturë për mbetjet nga autoriteti i autorizuar i deponisë.

Materialet e rrezikshme dhe toksike

- Mbetjet toksike dhe të dëmshme që rezultojnë nga aktivitetet e Kompanisë së Projektit kërkojnë vëmendje të veçantë për të parandaluar futjen e tyre në mjedisin natyror që mund të rezultojë në dëmtim të njerëzve, jetës ujore ose rritjes natyrore të zonës. Kontraktuesi do të marrë masa paraprake në lidhje me kushtet e specifikuara këtu.

- Trajnoni punëtorët në lidhje me trajtimin e materialeve të rrezikshme.

- Ruani materialet e rrezikshme sipas dispozitave ligjore të Prodhuesve.

- Siguroni mbajtjen e duhur dytësore për rezervuarët e magazinimit të karburantit dhe për ruajtjen e përkohshme të lëngjeve të tjera si vajrat lubrifikuese dhe lëngjet hidraulike,

- Përdorni sipërfaqe të papërshkueshme për zonat e karburantit dhe zona të tjera të transferimit të lëngjeve

- Trajnoni punëtorët për transferimin dhe trajtimin e saktë të karburanteve dhe kimikateve dhe reagimin ndaj derdhjeve

- Siguroni pajisje portative për mbajtjen dhe pastrimin e derdhjeve në vend dhe trajnim për vendosjen e pajisjeve

- Depozitoni ose shkarkoni lëngje toksike, kimikate, lëndë djegëse, lubrifikantë dhe bitum në kontejnerë për t'i shpëtuar ose për t'u larguar më pas në vende jashtë vendit.

- Trajtoni mbetjet e rrezikshme veçmas nga mbetjet e tjera

- Shmangni ruajtjen ose trajtimin e lëngut toksik që është ngjitur me ose që derdhet në objektin e kullimit.

- Mbani materialet ose përbërësit absorbues në vend në sasi të mjaftueshme që korrespondojnë me masën e derdhjeve të mundshme.

Sinjalizimi i zonës

- Shënoni në mënyrë të përshtatshme zonat e rrezikshme.

- Instaloni shenja paralajmëruese

- Sigurohuni që sinjalistika të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të jetë e njohur mirë dhe lehtësisht e kuptueshme nga punëtorët, vizitorët dhe publiku i gjerë sipas rastit.

- Përcaktoni vendet e punës me shirit sigurie, rrethojë ose barrikada, sipas rastit, për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në kantieret e ndërtimit

- Ruani sigurinë publike duke mbuluar vrimat dhe duke instaluar parmakë përgjatë shtigjeve të përkohshme.

Dekomisionimi i kantiereve dhe impiantit

- Pastroni kantieret e ndërtimit nga çdo pajisje ose mbeturinë dhe sigurohuni që kantieret të jenë pa kontaminim.

- Hidhni ose ricikloni çdo pajisje ose mbeturinë në një mënyrë të duhur dhe të përshtatshme për mjedisin.

- Dorëzojini kantieret e ndërtimit pronarëve fillestarë, duke marrë parasysh dëshirat e tij/saj dhe legjislacionin kombëtar.

4. Shëndeti dhe Siguria

Moti i rëndë dhe mbyllja e objekteve

- Dizajnoni dhe ndërtoni struktura të vendeve të punës për t'i bërë ballë elementeve të pritshme për rajonin dhe caktoni një zonë të caktuar për strehim të sigurt, nëse është e përshtatshme.

- Zhvilloni Procedurat Standarde të Operacionit (PSO) për mbylljen e nënprojektit ose procesit, duke përfshirë një plan evakuimi.

Tualete dhe dushe

- Siguroni objekte të përshtatshme tualeti (tualete dhe zona për pastrim) për numrin e njerëzve që pritet të punojnë në kantieret e ndërtimit.

- Siguroni objektin e tualetit me furnizime adekuate me ujë të rrjedhshëm të nxehtë dhe të ftohtë, sapun dhe pajisje për tharjen e duarve.

- Aty ku punëtorët mund të ekspozohen ndaj substancave helmuese nga gëlltitja dhe mund të ndodhë kontaminim i lëkurës, siguroni pajisje për dush dhe ndërrim të rrobave të punës.

Furnizimi me ujë të pijshëm

- Siguroni furnizim të mjaftueshëm me ujë të pijshëm nga një shatërvan me një rrjedhje përpjetë ose me një mjet sanitar për marrjen e ujit për qëllime të pijes

- Sigurohuni që uji i furnizuar në zonat e përgatitjes së ushqimit ose për qëllime të higjienës personale (larje ose higjienë personale) plotëson standardet e cilësisë së ujit të pijshëm

Zonë e pastër e ngrënies

- Kur ka potencial për ekspozim ndaj substancave helmuese nga gëlltitja, zbatoni masa të përshtatshme për të siguruar zona të pastra të ngrënies ku punëtorët nuk janë të ekspozuar ndaj substancave të rrezikshme ose të dëmshme.

Pajisjet personale mbrojtëse (PPM)

- Identifikoni dhe siguroni pa kosto PPM të përshtatshme për punëtorët, punëtorët e nënkontraktorëve, si dhe për vizitorët, gjë që ofron mbrojtjen e duhur.

- Sigurohuni që përdorimi i PPM të jetë i detyrueshëm.

- Siguroni trajnime të mjaftueshme për përdorimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e PPM për punëtorët e tij dhe punëtorët e nënkontraktorëve të tij.

- Mirëmbani siç duhet PPM, duke përfshirë pastrimin kur është i ndotur dhe zëvendësimin kur dëmtohet ose konsumohet;

- Përcaktoni kërkesat për PPM standarde dhe/ose detyra specifike bazuar në analizën e sigurisë specifike të punës;

- Konsideroni përdorimin e PPM si mjetin e fundit kur bëhet fjalë për kontrollin dhe parandalimin e rreziqeve, dhe gjithmonë referojuni hierarkisë së kontrolleve të rrezikut kur planifikoni një proces sigurie.

Zhurma

Merrni masat e duhura për të reduktuar ekspozimin e punëtorëve ndaj zhurmës së ndërtimit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

- Shmangni ekspozimin ndaj një niveli zhurme më të madh se 85 dB(A) për një kohëzgjatje prej më shumë se 8 orë në ditë pa mbrojtje dëgjimi. Përveç kësaj, asnjë person i pambrojtur nuk duhet të ekspozohet ndaj një niveli maksimal të presionit të zërit (i menjëhershëm) prej më shumë se 140 dB(C).

- Zbatimi i përdorimit të mbrojtjes së dëgjimit duhet të zbatohet në mënyrë aktive kur niveli ekuivalent i zërit për 8 orë arrin 85 dB(A), nivelet maksimale të zërit arrijnë 140 dB(C) ose niveli mesatar maksimal i zërit arrin 110 dB(A).

- Siguroni pajisje mbrojtëse të dëgjimit  që reduktojnë nivelet e zërit në vesh deri në maksimum 85 dB(A).

- Ulni periudhën ose kohëzgjatjen e ekspozimit "të lejuar" me 50 përqind për çdo rritje prej 3 dB(A) mbi 85 dB(A).

- Realizoni kontrolle periodike mjekësore të dëgjimit punëtorëve të ekspozuar ndaj niveleve të larta të zhurmës.

- Praktikoni rotacion të stafit për të kufizuar ekspozimin individual ndaj nivele të larta.

- Instaloni zbutjen praktike akustike në pajisjet e ndërtimit, të tilla si silenciatorë.

- Përdorni kompresorë ajri të heshtur dhe gjeneratorë të energjisë.

- Mbani të gjitha makineritë në gjendje të mirë.

- Instaloni pajisje për tu kryer shkarkim në heshtje, në buldozerë, kompaktorë, vinç, kamionë mbeturinash, ekskavatorë, rrafshues, ngarkues, pastrues dhe lopata.

- Vendosni tabela në të gjitha zonat ku niveli i presionit të zërit kalon 85 dB(A).

- Mbyllni pajisjet kur nuk përdoren drejtpërdrejt.

- Njoftoni paraprakisht banorët nëse një aktivitet që përfshin zhurmën e ndikimit të nivelit të lartë është në afërsi të ndërtesave.

Ndihma e Parë dhe Aksidentet

- Sigurohuni që ndihma e parë e kualifikuar nga personeli i kualifikuar të jetë gjithmonë në dispozicion. Stacionet e ndihmës së parë të pajisura siç duhet të jenë lehtësisht të qasshme në të gjithë vendin e punës.

- Sigurojini punëtorëve detyrat e shpëtimit dhe të ndihmës së parë me trajnim të dedikuar në mënyrë që të mos përkeqësojnë pa dashje ekspozimet dhe rreziqet shëndetësore për veten ose për bashkëpunëtorët e tyre. Trajnimi do të përfshinte rreziqet e infektimit me patogjenë të transmetuar nga gjaku nëpërmjet kontaktit me lëngjet dhe indet e trupit.

- Siguroni stacione për larjen e syve dhe/ose dushe emergjente pranë të gjitha stacioneve të punës ku shpëlarja e menjëhershme me ujë është përgjigja e rekomanduar e ndihmës së parë.

- Siguroni dhoma të dedikuara dhe të pajisura në mënyrë të përshtatshme për ndihmën e parë, ku kërkon shkalla e punës ose lloji i aktivitetit që kryhet.

- Pajisni stacionet e ndihmës së parë dhe dhomat me doreza, përparëse dhe maska për mbrojtje kundër kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun dhe lëngjet e tjera të trupit.

- Bëjini gjerësisht të disponueshme procedurat e shkruara të urgjencës për trajtimin e rasteve të traumës ose sëmundjeve të rënda, duke përfshirë procedurat për transferimin e kujdesit ndaj pacientit në një institucion të duhur mjekësor.

- Raportoni menjëherë të gjitha dukuritë aksidentale me potencial të rëndë aksidenti, siç janë dështimet e mëdha të pajisjeve, kontakti me linjat e tensionit të lartë dhe ekspozimi ndaj materialeve të rrezikshme, rrëshqitjet ose shpellat në Hidromorava dhe EMP.

- Hetoni menjëherë çdo dëmtim ose sëmundje serioze ose fatale të shkaktuar nga ecuria e punës nga Kontraktori dhe të dorëzojë një raport gjithëpërfshirës tek Hidromorava dhe EMP.

- Detajet e spitalit më të afërt duhet të jenë të pranishme në vend.

6. Emergjencat

- Të krijojë dhe të mbajë një sistem gatishmërie dhe reagimi ndaj emergjencave, në bashkëpunim me palët e treta të duhura dhe përkatëse, duke përfshirë për të mbuluar: (i) rastet e paparashikuara që mund të prekin personelin dhe objektin e nënprojektit që do të financohet; (ii) nevojën për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e punonjësve të nënprojektit; (iii) nevojën për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e komuniteteve të prekura

- Sistemi i gatishmërisë dhe reagimit emergjent përfshin:

- Identifikimin e skenarëve të emergjencës

- Procedurat specifike të reagimit emergjent

- Trajnimin e ekipeve të reagimit ndaj emergjencave

- Kontaktet e urgjencës dhe sistemet/protokollet e komunikimit (përfshirë komunikimin me komunitetet e prekura kur është e nevojshme)

- Procedurat për ndërveprimin me autoritetet qeveritare (autoritetet e emrgjencës, shëndetit, dhe mjedisit)

- Pajisjet dhe objektet e urgjencës të vendosura në mënyrë të përhershme (p.sh. stacionet e ndihmës së parë, pajisjet e zjarrfikësve, pajisjet kundër derdhjes, pajisjet e mbrojtjes personale për ekipet e reagimit ndaj emergjencave).

- Protokollet për përdorimin e pajisjeve dhe objekteve emergjente

- Identifikimin e qartë të rrugëve të evakuimit dhe pikave të grumbullimit.

- Stërvitjet emergjente dhe periodiciteti i tyre bazuar në nivelet e caktuara të emergjencës dhe peshën.

- Procedurat dhe mjetet e dekontaminimit për të vazhduar me masat urgjente korrigjuese për të përmbajtur, kufizuar dhe reduktuar ndotjen brenda kufijve fizikë të pronës dhe aseteve të nënprojektit në masën e mundshme.

7. Angazhimi i palëve të interesit

- Kompanisë së Projektit do t'i kërkohet të ndërmarrë një proces të angazhimit të palëve të interesit me persona përfaqësues dhe komunitete të prekura drejtpërdrejt nga aktivitetet që ajo ndërmerr, duke përfshirë, nëse është e nevojshme, shpalosjen publike të PMMS-K-së së saj. Kompania e Projektit gjithashtu do të mbajë gjatë gjithë nënprojektit marrëdhënie të mira me komunitetet lokale dhe do t'u japë këtyre komuniteteve njoftimin paraprak për planet dhe oraret pasi ato mund të ndikojnë vendasit.

- Procesi i angazhimit të palëve të interesit do të zbatohet gjithashtu në rast të përvetësimit të tokës që shoqërohet me ndryshime në gjurmën e aktiviteteve.

Menaxhimi i Fuqisë Punëtore

Fluksi i fuqisë punëtore

- Shmangni ndotjen e resurseve të ujit të freskët.

- Ofroni mundësi punëtorëve që të kthehen rregullisht në familjet e tyre.

- Ofroni mundësi për punëtorët që të përfitojnë nga mundësitë e argëtimit larg komuniteteve pritëse rurale.

- Sigurohuni që fëmijët dhe të miturit të mos punësohen drejtpërdrejt ose tërthorazi në nënprojekt dhe mbani regjistrimin dhe dëshminë e moshës për të gjithë punonjësit në terren.

- Paguani paga adekuate për punëtorët për të zvogëluar nxitjen për vjedhje.

- Paguani pagat në llogaritë bankare të punëtorëve.

- Merrni një përzierje të përshtatshme të mallrave të prokuruara në nivel lokal dhe jo-lokal për të lejuar përfitimet e nënprojektit lokal duke reduktuar rrezikun e grumbullimit jashtë dhe rritjen e çmimeve për konsumatorët vendas.

- Identifikoni burimin e  autorizuar të furnizimit me ujë dhe ndaloni përdorimin nga burime të tjera komunitare;

- Vendosni masat për reduktimin e konsumit të ujit dhe energjisë elektrike;

- Punësoni vendasit për aq sa është e mundur;

Kushtet e Punës

- Zbatoni masat dhe angazhimet e përcaktuara në Procedurat e Menaxhimit të Punës.

- Ofroni të gjithë punëtorëve termat dhe kushtet që janë në përputhje me Ligjin e Punës të Kosovës dhe konventat e aplikueshme të Organizatës Ndërkombëtare të Punës për kushtet e vendit të punës.

Mekanizmi i Ankesave për Punëtorët

Kontraktori do të vendosë një Mekanizëm Ankesash për punëtorët e tij dhe punëtorët e nën kontraktorëve të tij që është në proporcion me fuqinë e tij punëtore. MA do të jetë i ndryshëm nga Mekanizmi i Ankesave të nivelit të nënprojektit për individët dhe komunitetet e prekura dhe do t'u përmbahet parimeve të mëposhtme:

- Sigurimi i informacionit. Të gjithë punëtorët duhet të informohen për mekanizmin e ankesave në kohën kur punësohen dhe detajet se si funksionon duhet të jenë lehtësisht të disponueshme, për shembull, të përfshira në dokumentacionin e punonjësve ose në tabelat e njoftimeve.

- Transparenca e procesit. Punëtorët duhet të dinë se kujt mund t'i drejtohen në rast ankese dhe mbështetjen dhe resurset e këshillave që janë në dispozicion të tyre. Të gjithë menaxherët e linjës dhe të lartë duhet të jenë të njohur me procedurën e ankesave të organizatës së tyre.

- Duke e mbajtur të përditësuar. Procesi duhet të rishikohet rregullisht dhe të mbahet i përditësuar, për shembull, duke iu referuar çdo udhëzimi të ri ligjor, ndryshimi në kontrata ose përfaqësim.

- Konfidencialiteti .Procesi duhet të sigurojë që ankesa të trajtohet me konfidencialitet. Ndërsa procedurat mund të specifikojnë që ankesat duhet t'i bëhen fillimisht menaxherit të linjës së punëtorëve, duhet të ekzistojë gjithashtu mundësia e ngritjes së ankesës së pari me një menaxher alternativ, për shembull, një menaxher i resurseve njerëzore (personeli).

- Mos shpërblimi. Procedurat duhet të garantojnë që çdo punonjësi që parashtron ankesë nuk do t'i nënshtrohet asnjë hakmarrjeje.

- Afatet e arsyeshme kohore. Procedurat duhet të lejojnë kohë për të shqyrtuar plotësisht ankesat, por duhet të synojnë zgjidhje të shpejta. Sa më gjatë të lejohet të vazhdojë një ankesë, aq më e vështirë mund të jetë për të dyja palët që të kthehen në normalitet më pas. Duhet të caktohen afate kohore për çdo fazë të procesit, për shembull, një kohë maksimale midis një ankese që ngrihet dhe caktimit të një takimi për ta shqyrtuar atë.

- E drejta e ankimit. Një punëtor duhet të ketë të drejtën e ankimimit në Bankën Botërore ose gjykatat kombëtare nëse ai ose ajo nuk është i kënaqur me gjetjen fillestare.

- E drejta për t'u shoqëruar. Në çdo takim apo seancë, punëtori duhet të ketë të drejtën të shoqërohet nga një koleg, mik apo përfaqësues i sindikatës.

- Mbajtja e shënimeve. Të dhënat me shkrim duhet të mbahen në të gjitha fazat. Ankesa fillestare duhet të jetë me shkrim, nëse është e mundur, së bashku me përgjigjen, shënimet e çdo takimi, gjetjet dhe arsyet e gjetjeve. Çdo regjistrim në VSM do të regjistrohet veçmas dhe do të mbahet shumë konfident.

- Marrëdhënia me kontratat kolektive. Procedurat e ankesave duhet të jenë në përputhje me çdo marrëveshje kolektive.

- Marrëdhënia me rregulloren. Proceset e ankesave duhet të jenë në përputhje me kodin kombëtar të punësimit.

Mbrojtje nga Shfrytëzimi dhe Abuzimi Seksual

- Ofroni trajnime të përsëritura dhe ndërgjegjësim për fuqinë punëtore për të përmbajtur sjelljen e papranueshme ndaj anëtarëve të komunitetit lokal, veçanërisht grave.

- Informoni punëtorët për ligjet kombëtare që e bëjnë ngacmimin seksual dhe dhunën me bazë gjinore një vepër të dënueshme që ndiqet penalisht.

- Të ndalojë punonjësit e saj të shkëmbejnë para, mallra, shërbime ose gjëra të tjera me vlerë, për favore ose aktivitete seksuale, ose nga përfshirja e ndonjë aktiviteti seksual që është shfrytëzues ose poshtërues për çdo person.

- Zhvilloni një sistem për të kapur ankesat/çështjet e lidhura me dhunën me bazë gjinore, shfrytëzimin seksual dhe ngacmimin seksual në vendin e punës.

- Miratimi i një politike për të bashkëpunuar me agjencitë e zbatimit të ligjit në hetimin e ankesave për dhunën me bazë gjinore.

Mbrojtja nga puna e fëmijëve

- Përjashtoni të gjithë personat nën moshën 18 vjeç dhe verifikoni që punëtorët janë më të vjetër se 18 kur punësohen.

- Rishikoni dhe ruani kopjet e dokumentacionit të verifikueshëm në lidhje me moshën e punëtorëve.

8. Kodi i Sjelljes

- Kontraktorët duhet të sigurojnë që të gjithë punonjësit, përfshirë ata të nënkontraktorëve, të jenë të informuar dhe të nënshkruajnë Kodin e Sjelljes:

9. Raportimi Mjedisor dhe Social i Kontraktorit

Kontraktorët do të monitorojnë, mbajnë shënime dhe raportojnë për çështjet e mëposhtme mjedisore dhe sociale:

- Siguria: orët e punës, dëmtimi i kohës së humbur (LTI), ditët e humbura të punës, incidentet e regjistruara dhe Analiza korresponduese e shkakut rrënjësor (incidentet e kohës së humbur, rastet e trajtimit mjekësor), rastet e ndihmës së parë, potenciali i lartë i afër humbjeve dhe aktivitetet e nevojshme korrigjuese dhe parandaluese (për shembull, analizat e rishikuara të sigurisë në punë, pajisje të reja ose të ndryshme, trajnime të aftësive, e kështu me radhë).

- Incidentet mjedisore dhe aksidentet: incidentet mjedisore dhe potencialet e larta të aksidenteve dhe si janë adresuar ato, çfarë është e jashtëzakonshme dhe mësimet e nxjerra.

- Punimet kryesore:  të ndërmarra dhe të përfunduara, progresi kundrejt planit të nënprojektit dhe frontet kyçe të punës (fushat e punës).

- Kërkesat për MSSHS: incidente të mospërputhjes me lejet dhe ligjin kombëtar (mospërputhje ligjore), angazhimet e nënprojektit ose kërkesa të tjera të MSSHS.

- Inspektimet dhe auditimet e MSSHS: nga Kompania e Projektit, Inxhinieri i Pavarur, EMP dhe Hidromorava, ose të tjerë—për të përfshirë datën, emrin e inspektorit ose auditorit, vendet e vizituara dhe të dhënat e rishikuara, gjetjet kryesore dhe veprimet e ndërmarra.

- Punëtorët: lista e punëtorëve në çdo vend, konfirmimi i trajnimit për MSSHS, indikatori i origjinës (shtetas të huaj, vendas, jo vendas), gjinia, mosha me dëshmi se nuk përfshihet puna e fëmijëve dhe niveli i aftësive (të pakualifikuar, të aftë, mbikëqyrës, profesional, menaxhues) .

- Trajnim për çështjet e MSSHS: duke përfshirë datat, numrin e të trajnuarve dhe temat.

- Menaxhimi i gjurmës: detajet e çdo pune jashtë kufijve ose ndikimet e mëdha jashtë vendit të shkaktuara nga ndërtimi në vazhdim—për të përfshirë datën, vendndodhjen, ndikimet dhe veprimet e ndërmarra.

- Angazhimi i palëve të jashtme të interesit: pikat kryesore, duke përfshirë takimet zyrtare dhe jozyrtare, dhe shpalosjen dhe shpërndarjen e informacionit - për të përfshirë një ndarje të grave dhe burrave të konsultuar dhe temave që vijnë nga grupe të ndryshme të palëve të interesit, duke përfshirë grupet e cenueshme (p.sh., të moshuarit me aftësi të kufizuara, fëmijët, etj.).

- Detaje për çdo rrezik sigurie: detajet e rreziqeve ndaj të cilave Kompania e Projektit mund të ekspozohet gjatë kryerjes së punës së saj - kërcënimet mund të vijnë nga palë të treta jashtë nënprojektit.

- Ankesat e punëtorëve: detaje duke përfshirë datën e ndodhjes, ankesën dhe datën e dorëzimit; veprimet e ndërmarra dhe datat; rezolutën (nëse ka) dhe datën; dhe veprimet vijuese që duhet të ndërmerren - ankesat e listuara duhet të përfshijnë ato të marra që nga raporti i mëparshëm dhe ato që ishin të pazgjidhura në kohën e atij raporti.

- Ankesat e palëve të jashtme të interesit: ankesa dhe data e dorëzimit, veprimet e ndërmarra dhe data(t), zgjidhja (nëse ka) dhe data, si dhe vazhdimi që ende duhet të ndërmerret - ankesat e listuara duhet të përfshijnë ato të marra që nga raporti i mëparshëm dhe ato që ishin të pazgjidhura në kohën e atij raporti. Të dhënat e ankesave duhet të ndahen sipas gjinisë.

- Ndryshime të mëdha në praktikat mjedisore dhe sociale të Kontraktorëve.

Menaxhimi i mangësive dhe performancës: veprimet e ndërmarra në përgjigje të njoftimeve të mëparshme të mangësive ose vëzhgimeve në lidhje me performancën e MSSHS dhe/ose planet për veprimet që do të ndërmerren duhet të vazhdojnë të raportohen te FLOWS/EMP derisa të përcaktojë se çështja është zgjidhur në mënyrë të kënaqshme.

## SHTOJCA 2 – VENDNDODHJA E PROJEKTIT

RRJETET E UJËSJELLËSVE

Figura 4: Linja 0 (187 m)

Figura 5: Linja 1A (3600 m) dhe kalimi i lumit në Perlepnicë, treguar në blu

| Linja 2_ në total 2252m |  |
| --- | --- |
|  | Figura 6: Linja 2C (1008 m) |
|  | Figura 7: Linja 2B (1244 m) |

| Linja 3 _ në total 2933m |  |
| --- | --- |
| Figura 8. Linja 3A(1945 m) | Figura 9: Linja 3B (988m). Vendndodhja për vend kalimin e lumit Mirusha është e shënuar me ngjyrë blu, ndërsa rruga e tubacionit që shtrihet përtej rrugës së asfaltuar është e theksuar me të verdhë |

REZERVUARI PËR RUAJTJEN E UJIT NË PERLEPNICË

Vendndodhja e projektit

Figura 10.Vendndodhja e rezervuarit të ri të ujit me vëllim prej 3500 m3 në Përlepnicë

Figura 11. Situata e planifikuar e rezervuarit në Përlepnicë

STACIONET E POMPIMIT

SP Përlepnicë në fshatin Përlepnicë

SP Velekince ne fshatin Velekince

SP Baja & SP Burgu në Gjilan

Figura 13.Përmbledhje e hartave SP Velekince, SP Perlepnicë, SP Bajë dhe SP Burgu

## SHTOJCA 3 – SHQYRTIMET MJEDISORE DHE SOCIALE

Tabela 6. Pyetësori i Rrezikut Mjedisor dhe Social për nënprojektin 'Rehabilitimi dhe Përmirësimi i Sistemit të Ujësjellësit në Komunën e Gjilanit'

| Nr | PYETËSOR I LISTËS KONTROLLUESE MJEDISORE DHE SOCIALE | PO | JO | Shënime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A përfshin aktiviteti i propozuar ndërtime të reja dhe zgjerim të aktivitetit? | x |  | Ndërtimi i tubacionit të ri të ujësjellësit në Gjilan Ndërtimi i rezervuarit të ri do të bëhet pranë FTU ekzistuese të ujit në Përlepnicë |
| 2 | A përfshin aktiviteti i propozuar aktivitete rehabilitimi? | x |  | Ndërrimi i tubacioneve ekzistuese të ujësjellësit në Gjilan Do të kryhen edhe punime të vogla për lidhjen e rezervuarit të ri të ujit me atë ekzistues dhe stacionit të filtrimit. |
| 3 | A bën pjesë aktiviteti i propozuar në Shtojcën I të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (lista e Projekteve për të cilat VNM e plotë është e detyrueshme)? |  | x | Projektet janë nën Aneksin 2 të Ligjit të Kosovës për VNM |
| 4 | A kërkon aktiviteti i propozuar një lloj tjetër VM sipas legjislacionit kombëtar? | x |  | VNM-ja e thjeshtuar për këtë nënprojekt është në proces hartimi |
| 5 | A kërkon aktiviteti i propozuar konsultime publike specifike sipas legjislacionit kombëtar? | x |  | Debati publik është pjesë e procesit të VNM-së sipas legjislacionit kombëtar |
| 6 | A përdor projekti resurse natyrore si toka, uji, materialet ose energjia, veçanërisht resurset që nuk janë të rinovueshme ose janë në mungesë? | x |  | Materialet standarde të ndërtimit do të përdoren në aktivitetin e përafërt të nënprojektit |
| 7 | A do të kryhen aktivitetet e projektit në vendndodhjen arkeologjike apo të trashëgimisë kulturore apo potencialisht? |  | x |  |
| 8 | A do të jetë aktiviteti i projektit burim pluhuri, ndotësish apo disa substancash të rrezikshme, toksike ose të dëmshme në ajër? | x |  |  |
| 9 | A do të jetë projekti një burim i gazrave serrë apo substancave që shkatërrojnë ozonin? |  | x | Përveç emetimeve nga makineritë e ndërtimit të përdorura në fazën e ndërtimit, asnjë burim i gazeve serrë nuk do të jetë i pranishëm në kantier në fazën e funksionimit |
| 10 | A mund të shkaktojë projekti ndryshime mikroklimatike? |  | x |  |
| 11 | A do të jetë projekti një burim zhurmash dhe dridhjesh? | x |  | Gjatë fazës së ndërtimit emetimet e zhurmës dhe dridhjeve do të jenë të pranishme në vend |
| 12 | A do të gjenerojë projekti sasi të konsiderueshme mbetjesh (mbetje të rrezikshme, jo të rrezikshme, inerte)? | x |  | Gjurma e re e gazsjellësit do të kalojë paralelisht me gazsjellësin ekzistues AC, i cili do të mbetet i paprekur, duke eliminuar kështu krijimin e mbetjeve të asbestit. Pjesa më e madhe e mbetjeve të gjeneruara do të përbëhet nga mbetje ndërtimi jo të rrezikshme dhe mbetje inerte. |
| 13 | A do të përfshijë Projekti përdorimin, ruajtjen, transportin, trajtimin ose prodhimin e substancave ose materialeve që mund të jenë të dëmshme për shëndetin e njeriut ose mjedisin ose të ngrenë shqetësime për rreziqet aktuale ose të perceptuara për shëndetin e njeriut? |  | x | Përveç magazinimit të materialeve ndërtimore (rërë, beton, tubacione çeliku) në fazën e ndërtimit, nuk do të ketë magazinime të materialeve në fazën e funksionimit. |
| 14 | A do të gjenerojë projekti shkarkime shtesë të ujërave të zeza? |  | x |  |
| 15 | A ka ndonjë rrezik të kontaminimit të ujërave sipërfaqësore? | x |  | Është planifikuar një vendkalim lumi dhe do të zbatohen masa zbutëse për të parandaluar ndotjen e mundshme të ujërave sipërfaqësore në rast incidentesh ose aksidentesh, të tilla si derdhja e karburantit ose yndyrës nga makineritë dhe materialet e ndërtimit. |
| 16 | A ka ndonjë rrezik të kontaminimit të ujërave nëntokësore? | x |  | Rreziku i vetëm i mundshëm i ndotjes vjen nga derdhja ose rrjedhja aksidentale e karburantit ose yndyrës. |
| 17 | A ka ndonjë aktivitet që do të çojë në ndryshime fizike të trupit ujor? |  | x | Nuk do të ndërmerren aktivitete që mund të çojnë në ndryshime fizike në trupat ujorë. |
| 18 | A do të kontribuojë projekti në ndotjen e ujërave ndërkombëtare? |  | x |  |
| 19 | A ka rreziqe të ndryshimeve fizike të terrenit, ndotjes së tokës, ngarkesave të sedimenteve, erozionit etj.? | x |  | Ndryshimet fizike në terren pritet të jenë minimale pasi pjesa më e madhe e rezervuarit do të ndërtohet nën tokë. Masa të tilla si gabionet dhe kullimi i stuhive do të përdoren për të zbutur rreziqet e erozionit dhe ngarkesat e sedimenteve, duke minimizuar potencialin për ndotjen e tokës. |
| 20 | A do të përfshijë projekti përdorimin e pesticideve apo plehrave? |  | x |  |
| 21 | A ka zona në ose përreth vendndodhjes që përdoren nga specie të mbrojtura, të rëndësishme ose të ndjeshme të faunës ose florës, p.sh. për mbarështim, folezim, kërkim ushqimi, pushim, dimërim, migrim, të cilat mund të ndikohen nga Projekti? |  | x |  |
| 22 | A do të vendoset projekti në ose pranë ndonjë zone të ndjeshme apo të mbrojtur? |  | x |  |
| 23 | A ka zona ose veçori me vlerë të lartë peizazhi ose piktoreske në ose përreth vendndodhjes që mund të ndikohet nga Projekti? |  | x |  |
| 24 | A do të ndikojë ky projekt disa habitate kritike (pyje, ligatinat, kënetat, ekosistemet ujore)? |  | x |  |
| 25 | A do të prekë ky projekt disa bimë/fabrika të rrezikuara? |  | x |  |
| 26 | A do të prekë ky projekt disa lloje kafshësh të rrezikuara? |  | x |  |
| 27 | A ka një çështje të së drejtës së kalimit apo nevojë për marrjen e tokës? |  | x | Aktivitetet janë planifikuar të ndërmerren në pronën publike të Komunës së Gjilanit, duke shmangur kështu çdo çështje të së drejtës së kalimit të marrjes së tokës. |
| 28 | A ka ndonjë rrugë ose lehtësi në ose përreth vendndodhjes që përdoren nga publiku për qasje në rekreacion ose objekte të tjera, të cilat mund të ndikohen nga Projekti? | x |  | Rruga e hyrjes në rezervuarin dhe stacionin e filtrimit të ujit kalon përmes Perlepnicës, por ka një rrugë alternative rreth vendbanimit, duke siguruar qasje të vazhdueshme publike në pronat, shtëpitë dhe objektet e tyre. |
| 29 | A ka ndonjë rrugë transporti në ose përreth vendndodhjes që janë të ndjeshme ndaj mbipopullimit ose që shkaktojnë probleme mjedisore, të cilat mund të ndikohen nga Projekti? | x |  |  |
| 30 | A mbulon projekti një zonë të pazhvilluar më parë ku do të ketë humbje të tokës së gjelbër? |  | x |  |
| 31 | A ka përdorime ekzistuese të tokës brenda ose përreth vendndodhjes, p.sh. shtëpi, kopshte, prona të tjera private, industri, tregti, rekreacion, hapësira publike të hapura, objekte komunitare, bujqësi, pylltari, turizëm, miniera ose gurore që mund të ndikohen nga Projekti? | x |  |  |
| 32 | A ka zona brenda ose rreth vendndodhjes të cilat janë të populluara ose të ndërtuara dendur, që mund të ndikohen nga Projekti? | x |  |  |
| 33 | A do të shkaktojë zbatimi i projektit zhvendosje fizike të individëve, familjeve apo bizneseve? |  | x |  |
| 34 | A do të ketë nevojë projekti për blerje të përkohshme apo të përhershme të tokës? |  | x |  |
| 35 | A mund të shkaktojë projekti ndikim në asetet e komunitetit? |  | x | Projekti synon të përmirësojë asetet e komunitetit dhe përdorimin e tyre |
| 36 | A mund të shkaktojë projekti ndikim në shëndetin dhe sigurinë e komunitetit? | x |  | Për të mbrojtur shëndetin e komunitetit, masat rigoroze të sigurisë do të trajtojnë rreziqet e lidhura me punën, sigurinë rrugore, nivelet e zhurmës dhe pluhurit, ndërgjegjësimin e vendit, kontrollin e aksesit dhe menaxhimin e punës, duke siguruar një mjedis të sigurt për punëtorët dhe banorët. |

https://www.mit-ks.net/repository/docs/2020_03_24_170402_KOSOVO_ESMF_19032020__final_2.pdf

Kontraktuesi është i detyruar të mbledhë të gjitha të dhënat në lidhje me instalimet në punishte (mbi tokë dhe nëntokë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: kabllot elektrike dhe telefonike, tubacionet e ujit dhe kanalizimeve etj.) dhe të kujdeset për t'i mbrojtur ato nga dëmtimet e mundshme gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktori duhet të bashkëpunojë me ndërmarrjet për ofrimin e shërbimeve publike, me autoritetet komunale për të ofruar të gjithë informacionin e nevojshëm për infrastrukturën ekzistuese.